ОДОБРЯВАМ

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Кмет: /П/

- ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА

- участие в открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за възлагане

- на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции":

Обособена позиция № 1: „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: „Ремонт на ОУ – „Аверкий Попстоянов”, град Рила, община Рила” необходим за кандидатстване на Община Рила по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на “Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.”,

Обособена позиция № 2: „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: „Ремонт на ОДЗ „Тодора Миладинова“, град Рила, община Рила” необходим за кандидатстване на Община Рила по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на “Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.”,

Обособена позиция № 3:  „Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за обект: „Реконструкция на улична мрежа в с. Падала и гр. Рила, община Рила”

Обособена позиция № 4:  „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: Укрепване свлачище до кв. 25 по плана на с. Смочево, община Рила“

Изготвил:

Елена Панчева– /П/

Юрисконсулт „Обществени поръчки“

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ГЛАВА ПЪРВА: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА;

ГЛАВА ВТОРА: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

ГЛАВА ТРЕТА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ГЛАВА ПЕТА: ГЛАВА ПЕТА: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ГЛАВА ШЕСТА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП;

ГЛАВА ПЪРВА: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Публикувано в Регистъра на обществените

поръчки и в „Профил на купувача” - http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/proektirane-po-obosobeni-poziczii-2016/

ГЛАВА ВТОРА: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано в Регистъра на обществените

поръчки и в „Профил на купувача”- http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/proektirane-po-obosobeni-poziczii-2016/

- ГЛАВА ТРЕТА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към участниците в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП).

- І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране обособени в четири самостоятелно обособени позиции":

Обособена позиция № 1: „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: „Ремонт на ОУ – „Аверкий Попстоянов”, град Рила, община Рила” необходим за кандидатстване на Община Рила по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на “Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.”,

Обособена позиция № 2: „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: „Ремонт на ОДЗ „Тодора Миладинова“, град Рила, община Рила” необходим за кандидатстване на Община Рила по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на “Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.”,

Обособена позиция № 3:  „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: „Реконструкция на улична мрежа в с. Падала и гр. Рила, община Рила”

Обособена позиция № 4:  „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: Укрепване свлачище до кв. 25 по плана на с. Смочево, община Рила“

- Критерий за оценка на офертата:

Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, съобразно приложената в настоящата документация методика, като избраният критерий е Икономически най-изгодна оферта (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

- Място и срок за изпълнение на поръчката:

Място за изпълнение на поръчката:  Територията на община Рила, област Кюстендил.

Срок за изпълнение на поръчката е както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:  Изготвянето на инвестиционния проект следва да се извърши в рамките на не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване от страна на Изпълнителя на уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на работата по обособена позиция № 1

Срокът е приложим и в сила само ако е получено уведомление/известие за стартиране. Уведомлението/известието, се счита за получено, когато има потвърждение за това от Изпълнителя, чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска служба; чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща посочена в офертата; чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно устройство (факс).

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Изготвянето на инвестиционния проект следва да се извърши в рамките на не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване от страна на  Изпълнителя на уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на работата по обособена позиция № 2.

Срокът е приложим и в сила само ако е получено уведомление/известие за стартиране. Уведомлението/известието, се счита за получено, когато има потвърждение за това от Изпълнителя, чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска служба; чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща посочена в офертата; чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно устройство (факс).

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Изготвянето на инвестиционния проект следва да се извърши в рамките на не повече от 80 (осемдесет) календарни дни, считано от датата на получаване от страна на Изпълнителя на уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на работата по обособена позиция № 3.

Срокът е приложим и в сила само ако е получено уведомление/известие за стартиране. Уведомлението/известието, се счита за получено, когато има потвърждение за това от Изпълнителя, чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска служба; чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща посочена в офертата; чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно устройство (факс).

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Изготвянето на инвестиционния проект следва да се извърши в рамките на не повече от 80 (осемдесет) календарни дни считано от датата на получаване от страна на Изпълнителя на уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на работата по обособена позиция № 4.  В срока за изпълнение на поръчката не се включва времето, в което съответния инвестиционен проект е внесен за съгласуване в държавни институции или други компететни органи, различни от Възложителя, когато съгласуването от съответната институция е определено в нормативен акт, съотносим към спецификата на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка. Доказване на времето, което не следва да се включва в срока за изпълнение на поръчката, се осъществява с датирана входяща и изходяща кореспонденция на съответната съгласувателна институция.

Срокът е приложим и в сила само ако е получено уведомление/известие за стартиране. Уведомлението/известието, се счита за получено, когато има потвърждение за това от Изпълнителя, чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска служба; чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща посочена в офертата; чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно устройство (факс).

Срок на валидност на офертите:

- Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;

- Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка;

- Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.

- Прогнозна стойност:

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 78 332.00 лв. (седемдесет и осем хиляди триста тридесет и два лева) без ДДС, съответно 93 998.40 лв. (деветдесет и три хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки) с ДДС, разпределени както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Максимална прогнозна стойност до 40 000.00 лв. (четиридесет хиляди лева), без ДДС, съответно 48 000.00 (четиридесет и осем хиляди лева), с ДДС.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Максимална прогнозна стойност до 20 000.00 лв. (двадесет хиляди лева), без ДДС, съответно 24 000.00 (двадесет и четири хиляди лева), с ДДС.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Максимална прогнозна стойност до 14 166.00 лв. (четиринадесет хиляди сто шестдесет и шест лева), без ДДС, съответно 16 999.20 лв. (шестнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки) с ДДС.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Максимална прогнозна стойност до 4 166.00 лв. (четири хиляди сто шестдесет и шест лева), без ДДС, съответно 4 999.20 лв.(четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки),с ДДС.

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка, вкл. Прогнозната стойност на съответната обособена позиция за която участва. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата. В прогнозната стойност не се включват всички такси и разноски  по съгласуване на проектите от съгласувателните институции.

- Разходи за изработване на офертите

Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците в откритата процедура. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие.

- Финансиране

Настоящата обществена поръчка ще се финансира, както следва:

- За обособени позиции № 1 и 2 от Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г.

- За обособена позиция № 3 и 4  от Целева субсидия за капиталови разходи.

- ІІ. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Открита процедура е процедурата за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от Възложителя условия.

- Не може да участва в обществената поръчка участник, който:

  - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б)  подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против  собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2.2. е обявен в несъстоятелност;

2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

2.4 има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,(или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

Има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

2.5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

2.6 е лишен от правото да упражнява дейности по услуги предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението (в случай на извършено нарушение);

2.7 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

2.8 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изискванията  по т. 2.1, т.2.6, т. 2.7 и т. 2.8 се отнасят за лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, както следва:

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;

e) при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

з) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

3. Не могат да участват в обществената поръчка участници:

3.1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са „свързани лица” с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

3.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

- В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват споразумение/ респ. в анекс/допълнение към такова, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно,  за изпълнението на договора;

- всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора.

Договорът за създаване на обединението/консорциум, задължително да включва клаузи определящи, кои участници в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват - разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на поръчката.

Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, ще бъдат приложени чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, съгласно които на участникът ще бъде предоставена възможност да докаже съответствие с изискванията на Възложителя. Когато състава на обединението се е променил след срока за подаване на офертите или са извършени промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението след срока за подаване на офертите или бъде установена липсата на доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя след прилагане на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен.

Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение / консорциум, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

5. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки със собственоръчно подписана декларация по образец. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

6. Изпълнителят няма право да:

6.1 сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;

6.2 възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на поръчката, на лица, които не са подизпълнители;

6.3 заменя посочения в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

В срок до три дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал.2 от ЗОП.

7. Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.2.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

8. Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

9. Външен експерт, участвал в изработването на техническата спецификация или методиката за оценка на офертите за участие в откритата процедура не може да  участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участник, член на обединения-участници, подизпълнител, или чрез свързани лица. Забраната не се отнася в случаите, в които документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Възложителят отстранява от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка участник при наличие на някое от горните обстоятелства.

10. Документация за участие: Възложителят поддържа „Профил на купувача” http://grad-rila.nit.bg/ който представлява обособена част от електронна страница на община Рила http://www.grad-rila.bg/ и за който е осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на чл. 22б от Закона за обществените поръчки.

От датата на изпращане за публикуване на Решението и Обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Рила, публикува най-късно на следващия работен ден в профила на купувача, документацията за участие в процедурата и предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: http://www.grad-rila.bg/,  раздел „Профил на купувача”, под раздел „Обществени поръчки”. Желаещите да я получат могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Рила http://www.grad-rila.bg/, Раздел „Профил на купувача”: http://grad-rila.nit.bg/ под раздел „Обществени поръчки” http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/proektirane-po-obosobeni-poziczii-2016/

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ Е БЕЗПЛАТНА!

На посоченият интернет адрес: http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/proektirane-po-obosobeni-poziczii-2016/ - Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.

Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице, по някой от допустимите способи, на факс номер: 0705/29911, по електронен път – по електронна поща, по пощата или куриерска служба на пощенския адрес на Възложителя. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или се предават от Възложителя на всички лица, получили документацията за участие и посочили адрес за кореспонденция вкл. по електронна поща или факс в 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да бъде получена и от други заинтересовани лица. Същите се публикуват в срока по предходното изречение и в «Профила на купувача». В дадените разяснения, допълнителната информация и допълнителните документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

Общи указания - разяснения:

Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

- разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите изисквания;

- поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с обекта, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП;

До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:

а). органите и служители на общинската администрация, свързани с провеждането на процедурата;

б). органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията;

Не е нарушение на изискването по предходната точка публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масова информация, както и на интернет страницата на Община Рила.

Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата;

- Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид и само на Български език. Писма/кореспонденция представени на чужд език се представят задължително в превод на Български език.

- Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по факс;

д) по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на  получено при  Възложителя  потвърждение  от  заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено	 от   Възложителя електронно известяване/уведомяване;

е) чрез комбинация от тези средства.

Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника;

При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, лицата, закупили документация за участие и участниците, са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят Възложителя;

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията;

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията;

При подаване на офертата си участникът може да посочи в ПЛИК №: 2, чрез Декларация по образец от документацията за участие (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

- чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

В случаите по чл. 73, ал. 4 от ЗОП, при публикуване в „Профила на купувача” на Протокола/ите от работата на Комисията и Решението за избор на изпълнител, Възложителят има право да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола и/или Решението, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт.

- ІII. ОФЕРТА

- Подготовка на офертата:

  - След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 от ЗОП, същите остават в архива на Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя.

  - Офертата не може да се предлага във варианти.

  - Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците.

  - Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие;

  - При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;

  - Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;

  - До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;

  - Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта;

  - Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

  - Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци;

  - Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.

- Съдържание на офертата:

  - Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен ОБЩ ПЛИК от участника или упълномощен от него представител (не се изисква нотариална заверка на пълномощното) лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка . Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

- плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изискани от възложителя съгласно т. 2.2 от настоящите Указания, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

- плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, съгласно т. 2.3. от настоящите указания, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от страна на възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

- плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника, съгласно т. 2.4 от настоящите указания. Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата!

- Участник, поставил пликовете си „Предложение за изпълнение на поръчката” и/или „Предлагана цена” в друг общ плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

*Пликовете 1, 2 и 3 се оформят и надписват по следния пример:

<участник>

Плик №… / „<съдържание>”

ВАЖНО!

Ако участникът участва за повече от една обособена позиция, попълва, оформя и прилага отделно в ОБЩИЯ ПЛИК, толкова пликове № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" за колкото позиции участва.

Същата последователност се прилага и за плик №: 3 с надпис "Предлагана цена".

Плик №: 1 «Документи за подбор» е един на брой и в него се поставят всички документи за обособената/ите позиция/ии (за които участва участникът), които са относими и приложими за Плик №: 1, съгласно документацията за участие в процедурата.

УЧАСТНИК, КОЙТО НЕ СПАЗИ И ПРИЛОЖИ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЩЕ БЪДЕ ОТСТРАНЕН ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА!!!

  - Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – документи и образци:

а) Списък на документите, приложени в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;

б) Справка - представяне на участника – попълва се Образец № 2;

в) Документи на участника удостоверяващи правосубектност:

Посочва се единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците/подизпълнителите/ - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти заверено копие на удостоверение за актуално състояние.

Чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения прилагат еквивалентен документ (заверено копие) на съдебен, административен или друг еквивалентен орган от държавата, в която са установени.

г) Документ, доказващ професионална регистрация на участника по чл. 49, ал. 2 – заверено копие.

д) Участникът обединение/консорциум, което не е юридическо лице прилага оригинал на учредителен акт (договор)/споразумение за създаване на обединението или заверено копие (от участника) на същия.  Физическите лица, включени в състава на обединението - неюридическо лице представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединението, представят удостоверение за актуално състояние или посочват ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Документите издадени на език различен от български по чл. 56 ал.1 т.1 от ЗОП се представят в официален превод*.  Учредителния акт, ако е на език различен от българския се представя в превод на български.

Забележка: Всички документи по подточка в) и подточка г), представени на чужд език следва да са придружени от официален превод* на български език.

* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

е) Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума.

ж) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образец № 3; (съгласно чл. 56 ал.4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод на български);

з) Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се  Образец № 4; (съгласно чл. 56 ал.4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод на български). В случай, че участникът е обединение, Декларацията се попълва и представя от всяко едно лице включено в обединението.

и) Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – попълва се Образец №: 5 (съгласно чл. 56 ал.4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод на български). В случай, че участникът е обединение, Декларацията се попълва и представя от всяко едно лице включено в обединението

й) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари –попълва се Образец №: 6 (съгласно чл. 56 ал.4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод на български). В случай, че участникът е обединение, Декларацията се попълва и представя от всяко едно лице включено в обединението.

к) Декларация за закрила на заетостта и минимална цена на труда по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП попълва се Образец №: 7

л) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника:

Не се изискват!

м). Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка:

- Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил минимум една услуга, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години или от датата на която е учреден и е започнал дейност, считано от датата на подаване на офертата.

Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от областта на предмета на поръчката.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

Под „сходна" услуга с предмета на обществената поръчка навсякъде в обявлението и документацията за участие в обществената поръчка следва да се разбира услуга/услуги без значение от източника на финансирането и/им, свързана/и с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на обществени сгради.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

Под „сходна" услуга с предмета на обществената поръчка навсякъде в обявлението и документацията за участие в обществената поръчка следва да се разбира услуга/услуги без значение от източника на финансирането и/им, свързана/и с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на обществени сгради

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:

Под „сходна" услуга с предмета на обществената поръчка навсякъде в обявлението и документацията за участие в обществената поръчка следва да се разбира услуга/услуги без значение от източника на финансирането и/им, свързана/и с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за  изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътна и/или улична мрежа.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:

Под „сходна" услуга с предмета на обществената поръчка навсякъде в обявлението и документацията за участие в обществената поръчка следва да се разбира услуга/услуги без значение от източника на финансирането и/им, свързана/и с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за  укрепване на свлачище и/или неустойчив откос.

Доказва се със: Списък на изпълнените дейности през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга -Образец № 8.

Забележка: Посоченият период се изчислява към датата па подаване на офертата на участника.

Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

- Участникът в настоящата процедура следва да разполага с необходимия екип за изпълнение на поръчката, квалифициран персонал за изпълнение на проектирането, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва:

Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип от проектанти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката (обособената позиция) и частите на съответните обекти, съгласно техническите задания за проектиране. Всеки проектант от екипа трябва да притежава пълна проектантска правоспособност по съответната част, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съгласно чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), съгласно който право да упражняват професиите „архитект", „ландшафтен архитект", „урбанист" и „инженер в устройственото планиране и/или в инвестиционното проектиране" в Република България имат чужденци и граждани на държави-членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Съгласно чл. 49 ал. 3 от ЗОП възложителят ще приеме предложени от участника специалисти, установени в друга държава-членка на Европейския съюз, които представят сертификати или документи за регистрация от административен орган, ако те представляват еквивалентен документ, издаден от държавата в която са установени и доказват изпълнението на минималните изисквания;

Доказва се със: Представяне от участниците на удостоверения за пълна проектантска правоспособност със срок на валидност 2016 г.

забележка: Изискването се поставя във връзка с глава пета от ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

- Участникът следва да разполага с ръководител на екипа от проектанти и с ключови експерти - проектанти за всяка обособена позиция, както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

- Ръководител екип - специалност „архитектура" или еквивалентна (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност); притежаващ пълна проектантска правоспособност по част "Архитектура" и минимум 5 (пет) години опит в тази област – 2бр. (по един за съответната позиция)

- Проектант - строителна инженерна специалност, намираща приложение в едно или повече от следните професионални направления: ПГС или ССС, или еквивалентна (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност); притежаващ пълна проектантска правоспособност по част "Конструктивна" и минимум 3 (три) години опит в тази област2бр. (по един за съответната позиция)

- Проектант - специалност „електроинженер" или еквивалентна (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност); притежаващ пълна проектантска правоспособност по част "Електро" и минимум 3 (три) години опит в тази област-2бр. (по един за съответната позиция)

- Проектант - строителна инженерна специалност, намираща приложение в едно или повече от следните професионални направления: ВиК, ХТС или еквивалентна (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност);притежаващ пълна проектантска правоспособност по част "ВиК" и минимум 3 (три) години опит в тази област-2бр. (по един за съответната позиция)

- Проектант - „Геодезия" или еквивалентна (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност); притежаващ пълна проектантска правоспособност по част Геодезия" и минимум 3 (три) години опит в тази област-2бр. (по един за съответната позиция)

- Проектант - завършено висше образование, степен "магистър", квалификация "инженер" или еквивалентна, притежаващ валидно удостоверение за безопасност и здраве или еквивалент; притежаващ пълна проектантска правоспособност и минимум 3 (три) години опит в тази област-2бр. (по един за съответната позиция)

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:

- Ръководител екип - строителен инженер със специалност „Пътно строителство" или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващ пълна проектантска правоспособност и минимум 5 (пет) години опит в тази област.

- Проектант - строителна инженерна специалност, намираща приложение в едно или повече от следните професионални направления: ПГС или ССС, или еквивалентна (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност); притежаващ пълна проектантска правоспособност по част "Конструктивна" и минимум 3 (три) години опит в тази област

- Инженер със специалност „Геодезия" или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност по част "Геодезия"и минимум 3 (три) години опит в тази област

- Проектант - завършено висше образование, степен "магистър", квалификация "инженер" или еквивалентна, притежаващ валидно удостоверение за безопасност и здраве или еквивалент; притежаващ пълна проектантска правоспособност и минимум 3 (три) години опит в тази област

- Проектант –  завършено висше образование, степен "магистър", квалификация "инженер" или еквивалентна специалност, притежаващ валиден сертификат за управление на строителните отпадъци; притежаващ пълна проектантска правоспособност и минимум 3 (три) години опит в тази област

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:

- Ръководител екип - строителна инженерна специалност, намираща приложение в едно или повече от следните професионални направления: ПГС или ССС, или еквивалентна (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност); притежаващ пълна проектантска правоспособност по част "Конструктивна" и минимум 5 (пет) години опит в тази област

- Инженер със специалност „Геодезия" или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност по част "Геодезия" и минимум 3 (три) години опит в тази област

- Проектант - завършено висше образование, степен "магистър", квалификация "инженер" или еквивалентна, притежаващ валидно удостоверение за безопасност и здраве или еквивалент; притежаващ пълна проектантска правоспособност и минимум 3 (три) години опит в тази област

- Инженер – геолог - изисквания: висше образование със степен магистър, притежаващ пълна проектантска правоспособност и минимум 3 (три) години опит в тази област;

- Инженер –– хидрогеолог – изисквания: висше образование със степен магистър, притежаващ пълна проектантска правоспособност и минимум 3 (три) години опит в тази област;

Забележка: В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията се отнасят общо за лицата, включени в обединението, като документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, При участие на подизпълнители изискването се прилага, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, съгласно вида и дела на тяхното участие.

Участниците могат да използват ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условия че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси. Условието се прилага и при участници-обединения от ФЛ и/или ЮЛ.

Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един ключов експерт в екипа на участника. Стаж по специалността е времето, през което съответният експерт е упражнявал трудова дейност, свързана с придобитата от същото лице и относима към поставените минимални изисквания образователна квалификация. Покриването на изискването се удостоверява със списъка  - Образец № 8.

*При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

- Изпълнителят няма право да променя лицата от екипа, посочени в офертата му без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Екипът може да бъде променян само след писмено съгласие на възложителя при невъзможност на ключов експерт да изпълни възложената му работа, поради причини, които не зависят от Изпълнителя. При възникване на конкретна необходимост екипа може да бъде допълван. При възникване на посочените по-горе обстоятелства, изпълнителят уведомява писмено възложителя, като посочва конкретните причини и прилага доказателства за настъпването им. Предложеният нов ключов експерт трябва да отговаря на всички изисквания на възложителя, посочени в документацията на настоящата обществена поръчка, като изпълнителят представя доказателства за това.

Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната или допълването на експерт за сметка на изпълнителя.

Всички ключови експерти следва да са декларирали своята наличност за времето на проекта и ангажираност с реализацията му.

Забележка:

Участникът може (но не е длъжен) да предложи и други експерти извън ясно определените като ключови експерти, за да представи цялостната си визия за изпълнение на поръчката от гледна точка на необходимите човешки ресурси. Наличието или отсъствието на неключови експерти не е част от формулирания критерий за подбор по тази точка,

ВАЖНО!!! За допустими се считат и всички еквивалентни предложения за доказване на минималните изисквания за участие от потенциалните участници в поръчката, относими към всяко конкретно поставено от възложителя изискване.

Доказва се със: Списък на проектантите, които ще извършват дейностите по обществената поръчка - попълнен по образец Образец № 9. За всички проектанти от екипа, участникът е длъжен да представи декларации за ангажираност на съответния експерт по поръчката (попълва се образец №: 10).

н) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);

о) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се Образец № 11;

п) Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 12;

- Ако участник или член на обединение, не представи някой от посочените по точка 2.2 на раздел III от настоящите Указания за участие документи и/или декларации, вкл. след прилагане на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69 ал.1 т.1 от ЗОП.

Участникът трябва да Декларира, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд.

Понятието „минимална цена на труда” следва да се разбира по смисъла на § 12 от ДР към ЗОП, а именно: минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителен доход по дейности и групи професии съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

На основание чл. 28, ал.5 от ЗОП Възложителят посочва, че участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва :

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите :

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията за опазване на околната среда :

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ :

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 8119 443

2.3. Съдържание на ПЛИК № 2:

а) „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който участниците поставят „Предложение за изпълнение на поръчката" (Техническо предложение), изготвено съгласно Образец № 14.

Техническата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“.

Забележка:

Техническите оферти на участниците се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Техническите показатели от Методиката за оценка на подадените оферти, отчитат качеството на техническото предложение по отношение на Организацията и изпълнението на проектирането.

Участник, който не опише и посочи своята организация за изпълнение поръчката, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата;

При подаване на офертата си участникът може да посочи в ПЛИК №: 2, чрез Декларация по негов образец (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

ВНИМАНИЕ: В Техническото предложение не трябва да се посочват цени за изпълнение на дейности от предмета на поръчката. Всякаква информация, свързана с цени по предмета на поръчката, трябва да се съдържа единствено в ценовото предложение на участника.

2.4. Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена”„Предлагана цена" (Ценово предложение), който съдържа ценовото предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно Образец № 15 и поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик. Заложените в ценовото предложение стойности по дейности следва да са посочени без данък върху добавената стойност (ДДС), като само общата крайна цена се посочи както с, така и без ДДС. От участие в процедурата се отстранява участник, който представи цена за изпълнение по-висока от прогнозната стойност на обществената поръчка и/или максималната стойност по отделните дейности. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис „Предлагана цена".

  - Запечатване

Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, по реда посочен в Раздел ІІІ „Оферта”,	 точка 2 „Съдържание на оферта”, точка 2.1.

- Трите плика се поставят в един общ непрозрачен плик, върху който се изписва:

<наименование на участника>

<адрес за кореспонденция/телефон за контакт>

<факс и/или и-мейл>

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура по реда на Закон за обществените поръчки с предмет:

„Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции":

Обособена позиция ...........................участникът посочва номера и изписва наименованието на Обособената позиция за която участва..........................

До Община Рила

Област Кюстендил, гр. Рила,

пл. „Възраждане” № 1.

„Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка”

- Изисквания към документите:

  - Всички документи трябва да са:

- Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;

- Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

- Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;

Ако в предложението са включени документи, удостоверения и Препоръки (референции) на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език. В изрично предвидените от ЗОП случаи, документите на чужд език се представят в официален превод* на български език.

- По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

- 4. Подаване на оферти:

- 4.1. Място и срок за подаване на оферти

Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адреса посочен в настоящите указания.

- Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка;

- Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя;

- До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си;

- Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата;

- Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

- След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 от ЗОП, същите остават в архива на Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя.

  - Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

- Срокът за подаване на оферти може да се удължи, когато е постъпило мотивирано искане, че първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

- разглеждане на място на допълнителни документи;

- оглед на мястото на изпълнение.

Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

4.3. Приемане на оферти / връщане на оферти

- При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се записват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ;

- Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

- Отваряне на офертите:

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в часа, на датата и мястото посочени в Обявлението за провеждане на процедурата.

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено;

- Участниците в процедурата, техни упълномощени представители, представители на медиите и представители на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват и при отваряне на ценовите оферти.

- Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Рила.

- IV. ГАРАНЦИИ

- Участникът следва да представи с офертата оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума (без ДДС) в размер, както следва:

За обособена позиция 1: 400.00 лв. (четиристотин лева), без ДДС

За обособена позиция 2: 200.00 лв. (двеста лева) без ДДС.

За обособена позиция 3: 141.66 лв. (сто четиридесет и един лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС.

За обособена позиция 3: 41.66 лв. (четиридесет и един  лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС.

Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (изготвя се по образец №: 13.1. от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Рила: IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF, при банка: Си Банк – клон гр. Рила. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за участие в ОП....посочва се номера на обособената позиция..... открита с Решение №: .....посочва се номера и датата на Решението за откриване на процедурата, публикувано в АОП...........

*АОП – Агенция по обществени поръчки.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие.

Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при наличие на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 61, ал. 2 от ЗОП.

- Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС за всяка една обособена позиция по отделно. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (изготвя се по образец №: 13.2 от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Рила: IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF, при банка: Си Банк – клон гр. Рила.  В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за добро изпълнение на ОП....посочва се номера на обособената позиция..... открита с Решение №: .....посочва се номера и датата на Решението за откриване на процедурата, публикувано в АОП...........

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Рила и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора.

Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

Когато избраният изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение.

- V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- Възложителят назначава Комисия за провеждане на откритата процедура след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

- Възложителят определя за членове на комисията или за консултанти лица, които:

а). нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б). не са "свързани лица" по смисъла на Закона за обществените поръчки с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в). нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

г). не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации и/или в методиката за оценка на офертите;

д). са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

3. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по т. 2, буква „а”, „б”, „в” и „г” и за спазване на изискванията по буква „д” след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства;

4. Член на комисията, който не може да изпълнява задълженията си по обективни причини или е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 35, от ЗОП, се замества от резервен член, а ако това е невъзможно, възложителят издава заповед за определяне на нов член;

5. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти;

6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете на комисията подписват ПЛИК № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ПЛИК № 3 на останалите участници.

7. След това комисията отваря ПЛИК № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите, съдържащи се в ПЛИК № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря ПЛИК № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (Образец №: 1) от настоящата документация за участие);

8. Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по т. 6 и т. 7, както и при отваряне на ценовите оферти:

- Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни (не е необходима нотариална заверка на пълномощното);

- Комисията предлага на присъстващите лица да се подпишат в изготвен от нея списък. Присъстващите лица се посочват и в протокола на Комисията.

9. С извършване на действията по т. 6 и 7 приключва публичната част от заседанието на комисията.

10. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.

- комисията разглежда по същество представените в ПЛИК № 1 документи за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и /или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок до 5 (пет) работни дни, включително от получаването на протокола. Участниците нямат право да представят други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

- След изтичане на срока по предходната подточка, комисията проверява съответствието на документите в ПЛИК № 1, включително допълнително представените, с критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в ПЛИК № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор и минималните изисквания.

- комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в ПЛИК № 2 и ПЛИК № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участника.

- допълнителните доказателства и разясненията не могат да се използват за попълване на офертите с документи, които са били изисквани от възложителя, но не са представени от участниците, както и за промяна на предложения от подадените оферти.

11. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

- който, не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор;

12. Оценяването на офертите се извършва по критерий за „Икономически най-изгодна оферта”.

13. Комисията отваря плика с предлаганата цена (Плик 3), след като е разгледала офертите и е извършила преценка за окомплектоваността им и съответствието им с минималните изисквания, заложени от Възложителя.

14. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по т. 16, кои оферти отговарят на изискванията на Възложителя и са допуснати до този етап.

15. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

16. Възложителят обявява по подходящ начин и чрез публикуване в „Профила на купувача” - датата, часа и мястото на публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отваряне на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (не се изисква нотариална заверка на пълномощно), както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

17. Ако в офертата на участник се съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 (двадесет) на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочените обективни обстоятелства, свързани с:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

18. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 17 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, предлага участника за отстраняване от процедурата, като писмено излага мотиви.

19. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниско предложение поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

20. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително избрания критерий, посочен в обявлението.

21. Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че икономически най-изгодната оферта не може да се определи по този ред, комисията провежда публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

21. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

22. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

- състав на комисията и списък на консултантите;

- списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за предложението за отстраняването им;

- становищата на консултантите;

- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател;

- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

- дата на съставяне на протокола;

- особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията – в случай че има такива.

23. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, в срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

- В решението по т. 1 възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

- Възложителят изпраща решението на участниците в 3 (три) дневен срок от издаването му. Възложителят публикува в профила на купувача решението за избор на изпълнител, заедно с протоколите на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден изпраща решението на участниците.

- Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, когато:

а) не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП;

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г) първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

ж) поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

5. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

а) е подадена само една оферта;

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл.47-53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

в) участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор, или

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, и ал. 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението.

6. Възложителят е длъжен да изпрати уведомление до участниците, както и да изпрати копие от Решението за прекратяване на процедурата до Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки в тридневен срок от издаването му.

7. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП, възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14 (четиринадесет) дневен срок от решението за прекратяване на процедурата.

- VІI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител на поръчката в резултата на проведената процедура.

- В случай, че участникът, класиран на първо място, откаже да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

- Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

- Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14 (четиринадесет) дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

- Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата.

- Лицето, определено за изпълнител, членовете на обединение и подизпълнителите трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

- Договорът за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписването на договора:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

- не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

8. В случаите по т. 7 възложителят с решение може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОП или да прекрати процедурата.

9. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

10. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 43, ал. 3 от ЗОП.

11. Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

- VIII. ОБЖАЛВАНЕ

- Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

- Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл. 120, ал.5.т.1 и т. 4 и ал. 7 от ЗОП;

- Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

- IХ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

- Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

- Х. ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ

- При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

- Решение за откриване на процедурата;

- Обявление за обществена поръчка;

- Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка;

- Техническа спецификация на Възложителя;

- Методика за оценка на подадените оферти;

- Образец на Техническа и Ценова оферти;

- Проект на договор;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Публикувана в Регистъра на обществените

поръчки и в „Профил на купувача” - http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/proektirane-po-obosobeni-poziczii-2016/

ГЛАВА ПЕТА: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Публикувана в Регистъра на обществените

поръчки и в „Профил на купувача”  - http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/proektirane-po-obosobeni-poziczii-2016/

ГЛАВА ШЕСТА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 1

Обществена поръчка с Предмет:

„Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно:

Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата на участника:

| № | Съдържание | Вид на документа (оригинал или заверено копие) | Брой страници на всеки документ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛИК № 1 – “Документи за подбор”; |  |  |
|  | ПЛИК № 2 – “Предложение за изпълнение на поръчката”; |  |  |
|  | ПЛИК № 3 – “Предлагана цена”; |  |  |

Дата: ..............................                                     		        ПОДПИС И ПЕЧАТ: .................................

/име и длъжност/

- ОБРАЗЕЦ № 2

СПРАВКА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

| 1 | Наименование на участника: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен); |  |
| 2 | Седалище: |  |
|  | - пощенски код, населено място: |  |
|  | - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| 3 | Адрес за кореспонденция: |  |
|  | - пощенски код, населено място: |  |
|  | - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| 4 | Телефон: |  |
| 5 | Факс: |  |
| 6 | E-mail адрес: |  |
| 7 | Лицата представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимия брой полета); |  |
|  | - трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес: |  |
| 8 | Участникът се представлява заедно и поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: |  |
| 9 | Данни за банковата сметка: |  |
|  | - Обслужваща банка: |  |
|  | - IBAN: |  |
|  | - BIC: |  |
|  | - Титуляр на сметката: |  |

Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура на основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно: Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва............................., като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. 4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. (При участие на обединения/консорциуми, обстоятелството се декларира само от онези съдружници/участници в обединението, които ще изпълнява дейности по услугите предмет на поръчката. За съдружници, участници в обединението, които няма да изпълняват услугите които са предмет на поръчката, декларираните обстоятелства по т. 4, не важат.) Забележка: Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

5. При изпълнение на поръчката ....…………...... .................……. подизпълнители: (предвиждаме да ползваме/не предвиждаме да ползваме) Наименование на Подизпълнител – физическо и/или юридическо лице;; ЕИК/ БУЛСТАТ/ ЕГН/; Адрес за кореспонденция с подизпълнител;; Вид дейности, които ще изпълнява;; Дял от стойността на обществената поръчка (в %).

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ..................... календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата: |  |
| --- | --- |
| Име и фамилия: |  |
| Подпис на лицето (и печат): Документът се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице. |  |

- ОБРАЗЕЦ № 3

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки.

Подписаният/ата ..............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................

(длъжност)

на ......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ...............................................................................................................................

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно:

Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1а.  Аз лично …………………… (посочва се името на представляващия участника/члена на обединението) не съм осъждан/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за:

(грешното се зачертава)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г)  престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д)  престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2а. Аз лично …………………… (посочва се името на представляващия участника/члена на обединението) не съм лишен/а от правото да упражнявам професия или дейност, свързана с услугата, съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.

3а. Аз лично …………………… (посочва се името на представляващия участника/члена на обединението) не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (грешното се зачертава) за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

4а. Аз лично …………………… (посочва се името на представляващия участника/члена на обединението) не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5а. Аз лично …………………… (посочва се името на представляващия участника/члена на обединението) не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

(текстовете на 1а. – 5а. се възпроизвеждат толкова пъти колкото е броя на лицата, които представляват участника/члена на обединението и се  попълват за всяко от тези лица, вкл. и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България)

1б. Лицето/ата по чл. 47, ал. 4, т. ……. от ЗОП (посочва се конкретната точка, ако  е приложима), а именно: ………………………… (посочват се имената на лицата, съобразно приложимата точка на чл. 47, ал. 4 от ЗОП, вкл. ЕГН или друга идентифицираща информация, съгласно законодателството на държавата, в която участника/член на обединението е установен) не е осъждано/не са осъждани с влязла в сила присъда/ реабилитиран/и е/са (грешното се зачертава)  за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г)  престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д)  престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

(в случай, че за отделните лица има различие в декларираното обстоятелство «реабилитиран», текста следва да се съобрази с това, като се конкретизира за всяко от лицата)

2б. Лицето/ата по чл. 47, ал. 4, т. ……. от ЗОП (посочва се конкретната точка, ако  е приложима), а именно: ………………………… (посочват се имената на лицата, съобразно приложимата точка на чл. 47, ал. 4 от ЗОП) не е лишено/не са лишени от правото да упражнява/т професия или дейност, свързана с услугата, съгласно законодателството на държавата, в която същия е установен/същите са установени и на която и да е друга държава.

3б. Лицето/ата по чл. 47, ал. 4, т. ……. от ЗОП (посочва се конкретната точка, ако  е приложима), а именно: ………………………… (посочват се имената на лицата, съобразно приложимата точка на чл. 47, ал. 4 от ЗОП) не е осъждано/не са осъждани с влязла в сила присъда/ реабилитиран/и е/са (грешното се зачертава) за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците:

(в случай че за отделните лица има различие в декларираното обстоятелство «реабилитиран», текста следва да се съобрази с това, като се конкретизира за всяко от лицата)

4б. Лицето/ата по чл. 47, ал. 4, т. ……. от ЗОП (посочва се конкретната точка, ако  е приложима), а именно: ………………………… (посочват се имената на лицата, съобразно приложимата точка на чл. 47, ал. 4 от ЗОП) не е осъждано/не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5б. Лицето/ата по чл. 47, ал. 4, т. ……. от ЗОП (посочва се конкретната точка, ако  е приложима), а именно: ………………………… (посочват се имената на лицата, съобразно приложимата точка на чл. 47, ал. 4 от ЗОП) не е свързано лице/не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представляваният от мен/от нас участник ............................ не е обявен в несъстоятелност.					(посочете участника/член на обединение)

3. Представляваният от мен/от нас участник ................................................................. не е						           (посочете участника/член на обединение)

в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен/ от нас участник ............................................................... не е

(посочете участника/член на обединение)

в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително  неговата дейност не е под разпореждане на съда и  не е преустановил дейността си.

5. Представляваният от мен/от нас участник:

-  няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или парични задължения, свързани с плащането на данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

- има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за които е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и няма парични задължения, свързани с плащането на данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

/ненужният текст се зачерква/

6. Представляваният от мен/от нас участник не е сключвал договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7.  Декларираните обстоятелства в настоящата декларация се съдържат в следния  публичен регистър/публични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен -  ………………………………………………………………….,

или

Компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която съм установен е длъжен да предоставя служебно на възложителя информация за декларираните в настоящата декларация обстоятелства, е - ………………………….

/2 попълва се съответния текст, ако е приложимо, като ненужният текст се зачерква/

Известна ми е/известна ние е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

......................................г.                 					Декларатор/и: ..........................

(дата на подписване)                                                                                                                     (подпис)

1Забележки:

* Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника/член на обединение, включително от прокуристите в случаите по т. 1 - 7 на чл. 47, ал. 4 от ЗОП, когато има такива; Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

** Когато участника е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

***Изискванията по т. 1а-5а,  както и по т. 1б.-5б.  се прилагат за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

- в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

****Текстовете на т. 1б-5б се попълват, когато представляващия/те участника/члена на обединение не  съвпадат изцяло с лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

***** Изискванията по т. 5а, 5б и т. 6 не  се прилагат за чуждестранните физически или юридически лица.

- ОБРАЗЕЦ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Подписаният/ата...............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ...........................................................................................................................

(длъжност)

на........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно:

Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

| Дата: |  |
| --- | --- |
| Име и фамилия: |  |
| Подпис на лицето (и печат): Документът се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице. |  |

- ОБРАЗЕЦ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/ната/...................................................................................................

ЕГН..............................................., лична карта, № .........................изд. на............................г. от..................................................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  - напр. изпълнителен директор,  управител и др.) на.................................................................................................,  ЕИК..........................................

със седалище  и адрес на управление........................................................................................................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно:

Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- [ Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

или

Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, като е налице изключение по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. ]

- Представляваното от мен дружество не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:                                                                           	                                 Декларатор:

(подпис, печат)

- ОБРАЗЕЦ № 6

Обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно: Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:.................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: .......................................Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................Документ за самоличност № ................................................, издаден на: .................от.............В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на...............................................вписано в регистъра при….......................................................................................................

Декларирам, че действителен собственик * по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, ал.5 ППЗМИП (Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари) на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ следните физически лица:

1.....................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:.........................................................

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................

Вид и номер на документ за самоличност:..............................................................................

2.....................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:.........................................................

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................

Вид и номер на документ за самоличност:..............................................................................

3.....................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:.........................................................

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................

Вид и номер на документ за самоличност:..............................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:.....................  		Декларатор: .............................................

(подпис)

* Действителен собственик на клиент – юридическо лице е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент-юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително  управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.

- ОБРАЗЕЦ № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно: Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

В предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително  минимална цена на труда и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Декларатор:

/дата на подписване/ 						    	                име, фамилия

/ подпис и печат /

- ОБРАЗЕЦ № 8

СПИСЪК по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Подписаният/ата...............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на.............................................................................................................................

(длъжност)

на .....................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ...................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно: Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................................., заявяваме, че през последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги, както следва:

|  | Предмет на изпълнената услуга (кратко описание на изпълнената услуга) | Стойност/цена (без ДДС) на изпълнената услуга | Крайна дата на изпълнение на услугата | Получател на услугата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

За посочените в таблицата услуги, изпълнени от нас, прилагаме и следните доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП:

1...................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата: |  |
| --- | --- |
| Име и фамилия: |  |
| Подпис на лицето (и печат): Документът се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице. |  |

- Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК

на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на

обществената поръчка.

Подписаният/ата.........................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност..........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на......................................................................................................................

(длъжност)

на..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно:Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва............................., заявяваме:

1. Служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:

|  | Служител/експерт (трите имена) | Образование (степен, специалност, № на диплома, учебно заведение) | Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата: |  |
| --- | --- |
| Име и фамилия: |  |
| Подпис на лицето (и печат): Документът се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице. |  |

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

за ангажираност на експерт

Подписаният/ата..........................................................................................................................

(трите имена)

.......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на експерт: ......................................................................................................

(наименование на заеманата експертна длъжност, съгласно офертата на участника)

в офертата на ..............................................................................................................................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1.На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно:

Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..................................................			Декларатор:.........................................

(подпис)

- ОБРАЗЕЦ № 11

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Подписаният ....................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ...........................................................................................................................

(длъжност)

на........................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

Декларирам:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава):

............................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно: Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата: |  |
| --- | --- |
| Име и фамилия: |  |
| Подпис на лицето (и печат): Документът се подписва от законния представител на Подизпълнителя или от упълномощено от него лице. |  |

- ОБРАЗЕЦ № 12

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на члена на обединението)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно: Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Съм запознат, че като член на обединението/консорциума .................................................

/наименование на обединението/

с представлявания от мен съдружник ...............(посочва се наименованието на съдружника/члена на обединението).............сме отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора.

- Съм запознат, че като член на обединението/консорциума .................................................

/наименование на обединението/

с представлявания от мен съдружник ...............(посочва се наименованието на съдружника/члена на обединението).............сме задължени да останем в него за целия период на изпълнение на договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                               Декларатор: ................................

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 13.1

До

Община Рила

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за участие/

(представя се в оригинал в офертата на участника)

Известени сме, че нашият Клиент, ……………………….. (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № …………/…………г. (посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата) процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно: Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, участникЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на  ........................ (словом: ................................)  лв. [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

- Като се има предвид гореспоменатото, ние …………………………. (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от ...................... лв. (.................. лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

- оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран факс и/или e-mail от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ……………часа на ……………….г. (посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите).

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече в  ……………. часа  на ………….. г. (посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Участника), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат:

(БАНКА)

* Възложителят допуска банковата гаранция за участие да е и по образец на банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка!

ОБРАЗЕЦ № 13.2

До

Община Рила

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за изпълнение/

(представя се в оригинал при подписване на договора)

Банка ......................................................., със седалище и адрес на управление: гр. ................................, ул. ................................................, представлявана от ......................................................, е  уведомена, че нашият клиент - “.....................................................................“, със седалище и адрес на управление гр. ..................................., ул. ..........................................., ЕИК: ......................................, представлявано от ..............................................., ЕГН ..........................., е определен за Изпълнител в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно:Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обявлението, документацията и чл.59 ал.3 на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [........лв.], представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

С оглед изложеното, Ние Банка .................................................................., гр. ................................, с настоящата се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ................... /....................../ лв, при Ваше първо писмено искане, деклариращо че Изпълнителят и наш клиент „......................................................................” не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено посредством централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Плащането ще бъде извършено без възражения  или съдебни процедури от какъвто и да било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за упражняване правата по банковата  гаранция, съгласно ЗОП или документацията за участие.

Настоящата гаранция влиза в сила от .................................. година и е валидна до .............................................  година (не по-малко от 30 календарни дни след датата на окончателно приемане от Възложителя на извършената от Изпълнителя работа по договора за обществената поръчка). Вашето писмено искане за плащане, заедно с Вашето потвърждение, следва да ни бъдат представени най-късно до ………………. часа на посочената дата.

След този ден и час действието на настоящата гаранция автоматично се прекратява, независимо от това дали настоящият документ ни е върнат или не.

Гаранцията може да бъде освободена и преди горепосочената дата, ако получим обратно оригинала, заедно с писмено удостоверение от Вас, че нямате никакви претенции за плащане.

По отношение на тази гаранция се прилага българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящата гаранция се отнасят за решаване на от българските съдилища.

Подпис и печат:

(БАНКА)

* Възложителят допуска банковата гаранция за изпълнение да е и по образец на банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка!

- ОБРАЗЕЦ № 14

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .....................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):............................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно: Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

- Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

- Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

- Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация.

- За изпълнение предмета на поръчката прилагаме: Текстова част – включваща Подход на участника за изпълнение поръчката и Управление на риска, съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на офертите;

Участник, който не опише и посочи своята организация и изпълнение на проектирането, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата;

При подаване на офертата си участникът може да посочи, чрез Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (по образец на участника) коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Дата, ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................

- ОБРАЗЕЦ № 15

- ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ..........................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):............................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции", а именно: Обособена позиция ……………………………участникът посочва номера и пълното наименование на обособената позиция за която участва.............................

  - Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие, при следната  цена: ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка (…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС;

- В предлаганата от нас обща цена също така сме включили и всички разходи за: възнаграждения на експертите от предложения от нас екип, командировки, консумативи,  пътни разходи,  печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

- Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение – обща цена е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения – общи цени в останалите оферти, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази обща цена по смисъла на чл. 70 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията по чл.34 от ЗОП определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това, в съответствие с чл. 70 от ЗОП

- Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

- При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

а) Гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % от сумата по т.1.1. без ДДС!

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                             			ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

№..................../....................2016 г.

Днес,.......................2016 год. в град Рила, съгласно Решение № ................................... на Кмета на Община Рила за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за общински обекти, по утвърдени задания за проектиране, обособени в четири самостоятелно обособени позиции" – „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: „Ремонт на ОУ – „Аверкий Попстоянов”, град Рила, община Рила” необходим за кандидатстване на Община Рила по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на “Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.””, между:

- ОБЩИНА РИЛА, със седалище и адрес на управление: гр. Рила, пл. ”Възраждане” № 1, с БУЛСТАТ 000261598, представлявана от Георги Кабзималски, в качеството си на Кмет на община Рила и Райка Станкова – Директор на Дирекция „ФСДИАО“, с функции на Главен счетоводител, наричана по – долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,  от една страна

и

- ...................................................., със седалище и адрес на управление:  .................................................................................................., Идентификационен номер / ЕИК ......................................,  представлявано от ................................................ - ..............................,  наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящият договор, за следното:

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема да изпълни срещу възнаграждение: изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект по четири обособени позиции – „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: „Ремонт на ОУ – „Аверкий Попстоянов”, град Рила, община Рила” необходим за кандидатстване на Община Рила по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на “Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.”. Инвестиционният проект обхваща следните части: част „Архитектура“ част „Конструктивна“; част „Електро“; част „ВиК“; част „Геодезия“ и част „ПБЗ“.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши  възложената работа, предмет на договора, в съответствие с изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и с всички действащи нормативни актове, чието спазване е необходимо за качествено изпълнение на услугата.

(3). Услугата, предмет на договора, както и необходимите за извършването  й технически екип, бази и други материали, както и техника и оборудване се осигуряват изцяло и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). Възложената работа ще се извършва съгласно Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приложение – неразделна част от настоящия договор и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложение – неразделна част от настоящия договор.

(5). За изпълнението на услугата, предмет на настоящия договор и предаването на документи по същата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват протоколи. Окончателното изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ удостоверяват чрез двустранно подписан протокол.

РАЗДЕЛ ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2.  Срокът за изпълнение на настоящия договор е следният: Изготвянето на инвестиционния проект следва да се извърши в рамките на не повече от 60 (шестдесет) календарни дни след, датата на получено при Изпълнителя, уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на работата по обособена позиция № 1, но не по-късно от 5 (пет) календарни дни, преди крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”, съгласно официално публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

Срокът е приложим и в сила само ако е получено уведомление/известие за стартиране. Уведомлението/известието, се счита за получено, когато има потвърждение за това от Изпълнителя, чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска служба; чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща посочена в офертата; чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно устройство (факс).

РАЗДЕЛ ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1). Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е (…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС и включва всички разходи, необходими за изпълнението на договора.

(2). Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в следните случаи:

- по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки

или

- при одобрение на проекта и сключване на договор за отпускане на финансова помощ, Държавен фонд „Земеделие”, редуцира размера на възнаграждението по настоящия договор, което обстоятелство намери отражение в таблицата с одобрените разходи към договора за отпускане на финансова помощ

или

- сключване на Анекс между община Рила и ДФЗ, към договор за отпускане на финансова помощ, съгласно който се редуцира размера на възнаграждението по настоящия договор, което обстоятелство намери отражение в таблицата с одобрените разходи към Анекса.

Чл.4. (1). Възнаграждението по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред:

- Авансово плащане в размер на 50 % от дължимото възнаграждение, след подписване на Протокол, чрез който се удостоверява приемането без забележки от Възложителя на изготвения от Изпълнителя –инвестиционен проект, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след датата на подписване на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“ и постъпване на финансовите средства за авансово плащане по сметката на Община Рила и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя.

- Окончателно плащане в размер на 50 % от дължимото възнаграждение, след  одобрение на всички разходи от страна на Държавен фонд „Земеделие“ по проекта и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя.

- Плащанията по т. 1 и 2, се дължат единствено и само, при сключен договор за отпусната финансова помощ между община Рила и ДФЗ, за финансиране на проекта. В случай на получен в община Рила отказ от ДФЗ за финансиране на проектното предложение/проект, Възложителя и Изпълнителя няма да претендират по него за неустойки или пропуснати ползи от какъвто и да било характер или предмет.

(2). Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва:

Банка: …............................................

IBAN: ………………………………..

BIC: …………………………………

РАЗДЕЛ ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право:

- Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, не затрудняващ работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във всеки един момент;

- Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен, ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са задължава:

- Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в указания срок;

- Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;

- Да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за изпълнение на настоящия договор;

- Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

РАЗДЕЛ V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- Да получи договореното в чл. 3 възнаграждение в срока и при условията на чл. 4 от настоящия договор;

- Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор;

- Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1.

Чл. 8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да извърши възложените дейности в сроковете, съгласно условията в чл. 2 на настоящия договор;

- Да не разпространява пред трети лица данните и информацията, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на възложената му работа;

- Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на настоящия договор и за предприетите мерки относно тяхното разрешаване;

- Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на настоящия договор;

- Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по поръчката, съобразно изискванията на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г..

- Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на оперативната програма.

- Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- Да следи и докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

- Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.

- Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за съдържание.

- Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор.

- Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се задължава да посочи в тях, номера на настоящия договор.

- Да осъществи, при последващо реализиране на строителството, Авторски надзор, съгласно чл. 162, ал. 2 от Закон за устройство на територията и чл. 3, ал. 1 и  чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Авторския надзор ще бъде възложен на настоящия Изпълнител, чрез отделен договор, сключен по реда на Закона за обществените поръчки чрез процедура на Договаряне без обявление или еквивалентна, съобразно актуалната нормативна уреда по Закона за обществените поръчки.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите по чл. 8, т. 6, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители (ако има такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

Чл. 10. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с проектирането са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. (1). При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на  3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на ........... /.............../ лв..

(2). Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

(3). При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане/удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа с Протокол. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. При прекратяване на договора, на основание получен отказ за финансиране и проекта предмет на настоящия договор,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява гаранцията за добро изпълнение в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на прекратяване на договора.

(4). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд.

(5). В случай на представена банкова гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(6). Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VII. НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 12. При неизпълнение на настоящия договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 13. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01% от възнаграждението по чл. 3 за всеки просрочен ден, но не повече от 0,02 % .

Чл. 14. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01 % от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 0,02 %.

Чл. 15. При виновно некачествено извършване на проектните работи, освен задължението за отстраняване на недостатъците,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  дължи и неустойка в размер на 0,02 % от възнаграждението  по чл.4 за всеки просрочен ден, но не повече от 0, 02 % .

Чл. 16. Плащането на неустойката не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди над размера на неустойката.

Чл.17.  Всички спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор ще се уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при взаимноизгодни условия, за което се съставят споразумителни протоколи.

Чл. 18.  При непостигане на съгласие по чл. 17 всички спорове, отнасящи се до изпълнението на настоящия договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение „ППМ” съобразно неговия правилник.

РАЗДЕЛ VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 1, т. 14“б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 15 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на  събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позова на непреодолимата сила;

(4). В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава;

(5). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство;

(6). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;

(7). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;

Чл. 20. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. (параграф 1, т. 14 „б“ от Закона за обществените поръчки).

РАЗДЕЛ IX. НЕРЕДНОСТИ

Чл.21 (1). По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общинския бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на средства.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

(3). Възложителят има право да изисква от Изпълнителя всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от Изпълнителя последващи действия в случаи на установена нередност.

Чл.22 (1). В случай на установена нередност, допусната от Изпълнителя, последният е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно получени суми.

(2). В случаите по ал.1, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.

(3). Подлежащите на връщане суми, включително преведени, но неусвоени средства за извършване на услугата – предмет на договора, суми по ал.1 на чл. 22 , както и натрупани лихви, глоби и неустойки, ако има такива следва да бъдат възстановени в срока по чл. 22, ал. 2 от договора от Изпълнителя на Възложителя по банкова сметка посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 23. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

- По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

- При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

- При констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси с изпращане на едностранно 7 (седем) дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на него бъде открито производство по ликвидация.

(2). Настоящия договор се счита за изпълнен при условията посочени в чл. 4 или при настъпване на обстоятелствата по чл. 1, ал. 5.

РАЗДЕЛ ХI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1). Страните по договора не могат да го изменят.

(2). Изменение на договора се допуска по изключение:

- когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, съобразно указанията на „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.”

или

- в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки;

или

- в случаите по чл. 2, ал. 2 от договора.

РАЗДЕЛ ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. (1). В случай на сключване на договор за отпускане на финансова помощ между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“ по настоящия проект, чиито разпоредби са в противоречие с някоя клауза от настоящия договор и/или в случай на  противоречие с правилата, указанията, мерките и препоръките на Държавен фонд „Земеделие“, ще се прилагат разпоредбите на договорът за отпускане на финансова помощ по проекта, респективно правилата, указанията, мерките и препоръките на Държавен фонд „Земеделие“.

(2). Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 26. (1). Адресите на страните по договора за кореспонденция и уведомления са:

- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : гр. Рила, пл. „Възраждане”, № 1, община Рила, област Кюстендил; тел- 0884400944; факс: 07054/8833; e – mail: rilamunicipality@gmail.com, като всеки изпратен e – mail да бъде препратен на e – mail:elena.pancheva2012@gmail.com

- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  гр. ………., ул. „………“ № …, ет. …, община …….; област ………..; тел: ……..; факс: ………..; e – mail: ………….

(2). Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 27. Настоящият Договор се сключи в три оригинални екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1/ Техническа спецификация на Възложителя – Приложение №: 1;

2/ Техническа оферта на Изпълнителя - Приложение № 2;

3/ Ценова оферта на Изпълнителя - Приложение № 3.

4/ Копие от застраховка “Професионална отговорност”.

5/ Документи по чл. 42, ал. 1  от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 								ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА РИЛА	                                                                   		„……….“ ……….

КМЕТ: 									УПРАВИТЕЛ:

/Г. КАБЗИМАЛСКИ/						           /……………….…../

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ ФСДиАО”:

/Р. СТАНКОВА/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ЮРИСКОНСУЛТ

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“:

/ Е. ПАНЧЕВА/

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР:

/Т. ГАНЕВА/

РОЕКТ НА ДОГОВОР – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

№..................../....................2016 г.

Днес,.......................2016 год. в град Рила, съгласно Решение № ................................... на Кмета на Община Рила за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект по четири обособени позиции" –  Обособена позиция № 2: „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: „Ремонт на ОДЗ „Тодора Миладинова“, град Рила, община Рила” необходим за кандидатстване на Община Рила по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на “Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.” , между:

  - ОБЩИНА РИЛА, със седалище и адрес на управление: гр. Рила, пл. ”Възраждане” № 1, с БУЛСТАТ 000261598, представлявана от Георги Кабзималски, в качеството си на Кмет на община Рила и Райка Станкова – Директор на Дирекция „ФСДИАО“, с функции на Главен счетоводител, наричана по – долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,  от една страна

и

  - ...................................................., със седалище и адрес на управление:  .................................................................................................., Идентификационен номер / ЕИК ......................................,  представлявано от ................................................ - ..............................,  наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящият договор, за следното:

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема да изпълни срещу възнаграждение: изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект по четири обособени позиции: Обособена позиция № 2: „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: „Ремонт на ОДЗ „Тодора Миладинова“, град Рила, община Рила” необходим за кандидатстване на Община Рила по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на “Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.” Инвестиционният проект обхваща следните части: част „Архитектура“ част „Конструктивна“; част „Електро“; част „ВиК“; част „Геодезия“ и част „ПБЗ“.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши  възложената работа, предмет на договора, в съответствие с изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и с всички действащи нормативни актове, чието спазване е необходимо за качествено изпълнение на услугата.

(3). Услугата, предмет на договора, както и необходимите за извършването  й технически екип, бази и други материали, както и техника и оборудване се осигуряват изцяло и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). Възложената работа ще се извършва съгласно Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приложение – неразделна част от настоящия договор и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложение – неразделна част от настоящия договор.

(5). За изпълнението на услугата, предмет на настоящия договор и предаването на документи по същата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват протоколи. Окончателното изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ удостоверяват чрез двустранно подписан протокол.

РАЗДЕЛ ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2.  Срокът за изпълнение на настоящия договор е следният: Изготвянето на инвестиционния проект следва да се извърши в рамките на не повече от 60 (шестдесет) календарни дни след, датата на получено при Изпълнителя, уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на работата по обособена позиция № 2, но не по-късно от 5 (пет) календарни дни, преди крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”, съгласно официално публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

Срокът е приложим и в сила само ако е получено уведомление/известие за стартиране. Уведомлението/известието, се счита за получено, когато има потвърждение за това от Изпълнителя, чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска служба; чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща посочена в офертата; чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно устройство (факс).

РАЗДЕЛ ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1). Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е (…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС и включва всички разходи, необходими за изпълнението на договора.

(2). Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в следните случаи:

- по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки

или

- при одобрение на проекта и сключване на договор за отпускане на финансова помощ, Държавен фонд „Земеделие”, редуцира размера на възнаграждението по настоящия договор, което обстоятелство намери отражение в таблицата с одобрените разходи към договора за отпускане на финансова помощ

или

- сключване на Анекс между община Рила и ДФЗ, към договор за отпускане на финансова помощ, съгласно който се редуцира размера на възнаграждението по настоящия договор, което обстоятелство намери отражение в таблицата с одобрените разходи към Анекса.

Чл.4. (1). Възнаграждението по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред:

- Авансово плащане в размер на 50 % от дължимото възнаграждение, след подписване на Протокол, чрез който се удостоверява приемането без забележки от Възложителя на изготвения от Изпълнителя –инвестиционен проект, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след датата на подписване на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“ и постъпване на финансовите средства за авансово плащане по сметката на Община Рила и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя;

- Окончателно плащане в размер на 50 % от дължимото възнаграждение, след  одобрение на всички разходи от страна на Държавен фонд „Земеделие“ по проекта и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя.

- Плащанията по т. 1 и 2, се дължат единствено и само, при сключен договор за отпусната финансова помощ между община Рила и ДФЗ, за финансиране на проекта. В случай на получен в община Рила отказ от ДФЗ за финансиране на проектното предложение/проект, Възложителя и Изпълнителя няма да претендират по него за неустойки или пропуснати ползи от какъвто и да било характер или предмет.

(2). Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва:

Банка: …............................................

IBAN: ………………………………..

BIC: …………………………………

РАЗДЕЛ ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право:

- Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, не затрудняващ работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във всеки един момент;

- Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен, ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са задължава:

- Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в указания срок;

- Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;

- Да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за изпълнение на настоящия договор;

- Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

РАЗДЕЛ V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- Да получи договореното в чл. 3 възнаграждение в срока и при условията на чл. 4 от настоящия договор;

- Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор;

- Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1.

Чл. 8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да извърши възложените дейности в сроковете, съгласно условията в чл. 2 на настоящия договор;

- Да не разпространява пред трети лица данните и информацията, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на възложената му работа;

- Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на настоящия договор и за предприетите мерки относно тяхното разрешаване;

- Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на настоящия договор;

- Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по поръчката, съобразно изискванията на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г..

- Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на оперативната програма.

- Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- Да следи и докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

- Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.

- Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за съдържание.

- Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор.

- Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се задължава да посочи в тях, номера на настоящия договор.

- Да осъществи, при последващо реализиране на строителството, Авторски надзор, съгласно чл. 162, ал. 2 от Закон за устройство на територията и чл. 3, ал. 1 и  чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Авторския надзор ще бъде възложен на настоящия Изпълнител, чрез отделен договор, сключен по реда на Закона за обществените поръчки чрез процедура на Договаряне без обявление или еквивалентна, съобразно актуалната нормативна уреда по Закона за обществените поръчки.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите по чл. 8, т. 6, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители (ако има такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

Чл. 10. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с проектирането са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. (1). При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на  3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на ........... /.............../ лв..

(2). Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

(3). При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане/удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа с Протокол. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. При прекратяване на договора, на основание получен отказ за финансиране и проекта предмет на настоящия договор,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява гаранцията за добро изпълнение в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на прекратяване на договора.

(4). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд.

(5). В случай на представена банкова гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(6). Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VII. НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 12. При неизпълнение на настоящия договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 13. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01% от възнаграждението по чл. 3 за всеки просрочен ден, но не повече от 0,02 % .

Чл. 14. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01 % от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 0,02 %.

Чл. 15. При виновно некачествено извършване на проектните работи, освен задължението за отстраняване на недостатъците,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  дължи и неустойка в размер на 0,02 % от възнаграждението  по чл.4 за всеки просрочен ден, но не повече от 0, 02 % .

Чл. 16. Плащането на неустойката не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди над размера на неустойката.

Чл.17.  Всички спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор ще се уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при взаимноизгодни условия, за което се съставят споразумителни протоколи.

Чл. 18.  При непостигане на съгласие по чл. 17 всички спорове, отнасящи се до изпълнението на настоящия договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение „ППМ” съобразно неговия правилник.

РАЗДЕЛ VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 1, т. 14“б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 15 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на  събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позова на непреодолимата сила;

(4). В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава;

(5). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство;

(6). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;

(7). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;

Чл. 20. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. (параграф 1, т. 14 „б“ от Закона за обществените поръчки).

РАЗДЕЛ IX. НЕРЕДНОСТИ

Чл.21 (1). По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общинския бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на средства.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

(3). Възложителят има право да изисква от Изпълнителя всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от Изпълнителя последващи действия в случаи на установена нередност.

Чл.22 (1). В случай на установена нередност, допусната от Изпълнителя, последният е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно получени суми.

(2). В случаите по ал.1, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.

(3). Подлежащите на връщане суми, включително преведени, но неусвоени средства за извършване на услугата – предмет на договора, суми по ал.1 на чл. 22 , както и натрупани лихви, глоби и неустойки, ако има такива следва да бъдат възстановени в срока по чл. 22, ал. 2 от договора от Изпълнителя на Възложителя по банкова сметка посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 23. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

- По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

- При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

- При констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси с изпращане на едностранно 7 (седем) дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на него бъде открито производство по ликвидация.

(2). Настоящия договор се счита за изпълнен при условията посочени в чл. 4 или при настъпване на обстоятелствата по чл. 1, ал. 5.

РАЗДЕЛ ХI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1). Страните по договора не могат да го изменят.

(2). Изменение на договора се допуска по изключение:

- когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, съобразно указанията на „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.”

или

- в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки;

или

- в случаите по чл. 2, ал. 2 от договора.

РАЗДЕЛ ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. (1). В случай на сключване на договор за отпускане на финансова помощ между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“ по настоящия проект, чиито разпоредби са в противоречие с някоя клауза от настоящия договор и/или в случай на  противоречие с правилата, указанията, мерките и препоръките на Държавен фонд „Земеделие“, ще се прилагат разпоредбите на договорът за отпускане на финансова помощ по проекта, респективно правилата, указанията, мерките и препоръките на Държавен фонд „Земеделие“.

(2). Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 26. (1). Адресите на страните по договора за кореспонденция и уведомления са:

- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : гр. Рила, пл. „Възраждане”, № 1, община Рила, област Кюстендил; тел- 0884400944; факс: 07054/8833; e – mail: rilamunicipality@gmail.com, като всеки изпратен e – mail да бъде препратен на e – mail:elena.pancheva2012@gmail.com

- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  гр. ………., ул. „………“ № …, ет. …, община …….; област ………..; тел: ……..; факс: ………..; e – mail: ………….

(2). Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 27. Настоящият Договор се сключи в три оригинални екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1/ Техническа спецификация на Възложителя – Приложение №: 1;

2/ Техническа оферта на Изпълнителя - Приложение № 2;

3/ Ценова оферта на Изпълнителя - Приложение № 3.

4/ Копие от застраховка “Професионална отговорност”.

5/ Документи по чл. 42, ал. 1  от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 								ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА РИЛА	                                                                   		„……….“ ……….

КМЕТ: 									УПРАВИТЕЛ:

/Г. КАБЗИМАЛСКИ/						           /……………….…../

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ ФСДиАО”:

/Р. СТАНКОВА/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ЮРИСКОНСУЛТ

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“:

/ Е. ПАНЧЕВА/

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР:

/Т. ГАНЕВА/

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

№..................../....................2016 г.

Днес,.......................2016 год. в град Рила, съгласно Решение № ................................... на Кмета на Община Рила за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект по четири обособени позиции" – Обособена позиция № 3:  „Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за обект: „Реконструкция на улична мрежа в с. Падала и гр. Рила, община Рила”, между:

- ОБЩИНА РИЛА, със седалище и адрес на управление: гр. Рила, пл. ”Възраждане” № 1, с БУЛСТАТ 000261598, представлявана от Георги Кабзималски, в качеството си на Кмет на община Рила и Райка Станкова – Директор на Дирекция „ФСДИАО“, с функции на Главен счетоводител, наричана по – долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,  от една страна

и

- ...................................................., със седалище и адрес на управление:  .................................................................................................., Идентификационен номер / ЕИК ......................................,  представлявано от ................................................ - ..............................,  наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящият договор, за следното:

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема да изпълни срещу възнаграждение: изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект по четири обособени позиции – Обособена позиция № 3:  „Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за обект: „Реконструкция на улична мрежа в с. Падала и гр. Рила, община Рила”.Инвестиционният проект обхваща следните части: част „Пътна“ част „Конструктивна“; част „Геодезия“,  част „ПБЗ“ и част: „Управление на отпадъците“.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши  възложената работа, предмет на договора, в съответствие с изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и с всички действащи нормативни актове, чието спазване е необходимо за качествено изпълнение на услугата.

(3). Услугата, предмет на договора, както и необходимите за извършването  й технически екип, бази и други материали, както и техника и оборудване се осигуряват изцяло и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). Възложената работа ще се извършва съгласно Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приложение – неразделна част от настоящия договор и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложение – неразделна част от настоящия договор.

(5). За изпълнението на услугата, предмет на настоящия договор и предаването на документи по същата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват протоколи. Окончателното изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ удостоверяват чрез двустранно подписан протокол.

РАЗДЕЛ ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2.  Срокът за изпълнение на настоящия договор е следният: Изготвянето на инвестиционния проект следва да се извърши в рамките на не повече от 80 (осемдесет) календарни дни след, датата на получено при Изпълнителя, уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на работата по обособена позиция № 3. но не по-късно от 5 (пет) календарни дни, преди крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”, съгласно официално публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

Срокът е приложим и в сила само ако е получено уведомление/известие за стартиране. Уведомлението/известието, се счита за получено, когато има потвърждение за това от Изпълнителя, чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска служба; чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща посочена в офертата; чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно устройство (факс).

РАЗДЕЛ ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1). Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е (…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС и включва всички разходи, необходими за изпълнението на договора.

(2). Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки

Чл.4. (1). Възнаграждението по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред:

- Авансово плащане  в размер на ……………….лв. (…………………………), без ДДС, представляващо 30 % от общата цена по чл.3,ал. 1, т.1,  дължимо в срок до 10 (десет) работни дни от датата на сключване на настоящия договор и след представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на стойност равна на стойността на аванса;

- Окончателно плащане в размер на 70 % или ………………….. лв. (…………………….), без ДДС, дължимо в срок до 20 (двадесет) работни дни след представяне на  двустранно подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протокол за приемане на изработения технически проект и след  представяне на  фактура от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените дейности по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в ал. 2. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне авансовото плащане по т.1.

(2). Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва:

Банка: …............................................

IBAN: ………………………………..

BIC: …………………………………

РАЗДЕЛ ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право:

- Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, не затрудняващ работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във всеки един момент;

- Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен, ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са задължава:

- Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в указания срок;

- Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;

- Да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за изпълнение на настоящия договор;

- Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

РАЗДЕЛ V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- Да получи договореното в чл. 3 възнаграждение в срока и при условията на чл. 4 от настоящия договор;

- Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор;

- Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1.

Чл. 8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да извърши възложените дейности в сроковете, съгласно условията в чл. 2 на настоящия договор;

- Да не разпространява пред трети лица данните и информацията, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на възложената му работа;

- Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на настоящия договор и за предприетите мерки относно тяхното разрешаване;

- Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на настоящия договор;

- Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по поръчката, съобразно изискванията на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г..

- Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за съдържание.

- Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор.

- Да осъществи, при последващо реализиране на строителството, Авторски надзор, съгласно чл. 162, ал. 2 от Закон за устройство на територията и чл. 3, ал. 1 и  чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Авторския надзор ще бъде възложен на настоящия Изпълнител, чрез отделен договор, сключен по реда на Закона за обществените поръчки чрез процедура на Договаряне без обявление или еквивалентна, съобразно актуалната нормативна уреда по Закона за обществените поръчки.

Чл. 9. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с проектирането са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1). При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на  3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на ........... /.............../ лв..

(2). Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

(3). При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане/удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа с Протокол. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. При прекратяване на договора, на основание получен отказ за финансиране и проекта предмет на настоящия договор,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява гаранцията за добро изпълнение в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на прекратяване на договора.

(4). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд.

(5). В случай на представена банкова гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(6). Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VII. НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 11. При неизпълнение на настоящия договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 12. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01% от възнаграждението по чл. 3 за всеки просрочен ден, но не повече от 0,02 % .

Чл. 13. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01 % от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 0,02 %.

Чл. 14. При виновно некачествено извършване на проектните работи, освен задължението за отстраняване на недостатъците,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  дължи и неустойка в размер на 0,02 % от възнаграждението  по чл.4 за всеки просрочен ден, но не повече от 0, 02 % .

Чл. 15. Плащането на неустойката не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди над размера на неустойката.

Чл.16.  Всички спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор ще се уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при взаимноизгодни условия, за което се съставят споразумителни протоколи.

Чл. 17.  При непостигане на съгласие по чл. 16 всички спорове, отнасящи се до изпълнението на настоящия договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение „ППМ” съобразно неговия правилник.

РАЗДЕЛ VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 1, т. 14“б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 15 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на  събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позова на непреодолимата сила;

(4). В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава;

(5). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство;

(6). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;

(7). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;

Чл. 19. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. (параграф 1, т. 14 „б“ от Закона за обществените поръчки).

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 20. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

- По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

- При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на него бъде открито производство по ликвидация.

(2). Настоящия договор се счита за изпълнен при условията посочени в чл. 4 или при настъпване на обстоятелствата по чл. 1, ал. 5.

РАЗДЕЛ Х. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. (1). Страните по договора не могат да го изменят.

(2). Изменение на договора се допуска по изключение в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки;

РАЗДЕЛ ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 23. (1). Адресите на страните по договора за кореспонденция и уведомления са:

- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : гр. Рила, пл. „Възраждане”, № 1, община Рила, област Кюстендил; тел- 0884400944; факс: 07054/8833; e – mail: rilamunicipality@gmail.com, като всеки изпратен e – mail да бъде препратен на e – mail:elena.pancheva2012@gmail.com

- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  гр. ………., ул. „………“ № …, ет. …, община …….; област ………..; тел: ……..; факс: ………..; e – mail: ………….

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 24. Настоящият Договор се сключи в три оригинални екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1/ Техническа спецификация на Възложителя – Приложение №: 1;

2/ Техническа оферта на Изпълнителя - Приложение № 2;

3/ Ценова оферта на Изпълнителя - Приложение № 3.

4/ Копие от застраховка “Професионална отговорност”.

5/ Документи по чл. 42, ал. 1  от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 								ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА РИЛА	                                                                   		„……….“ ……….

КМЕТ: 									УПРАВИТЕЛ:

/Г. КАБЗИМАЛСКИ/						           /……………….…../

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ ФСДиАО”:

/Р. СТАНКОВА/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ЮРИСКОНСУЛТ

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“:

/ Е. ПАНЧЕВА/

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР:

/Т. ГАНЕВА/

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

№..................../....................2016 г.

Днес,.......................2016 год. в град Рила, съгласно Решение № ................................... на Кмета на Община Рила за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект по четири обособени позиции" – Обособена позиция № 4:  „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: Укрепване свлачище до кв. 25 по плана на с. Смочево, община Рила“  , между:

- ОБЩИНА РИЛА, със седалище и адрес на управление: гр. Рила, пл. ”Възраждане” № 1, с БУЛСТАТ 000261598, представлявана от Георги Кабзималски, в качеството си на Кмет на община Рила и Райка Станкова – Директор на Дирекция „ФСДИАО“, с функции на Главен счетоводител, наричана по – долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,  от една страна

и

- ...................................................., със седалище и адрес на управление:  .................................................................................................., Идентификационен номер / ЕИК ......................................,  представлявано от ................................................ - ..............................,  наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящият договор, за следното:

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема да изпълни срещу възнаграждение: изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект по четири обособени позиции – Обособена позиция № 4:  „Изработване на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект: Укрепване свлачище до кв. 25 по плана на с. Смочево, община Рила“ . Инвестиционният проект обхваща следните части: Част „Инженерно – геоложки проучвания“, Част: „Инженерно – хидроложки проучвания“, Част: „Конструкции“, Част: „Геодезия“, Част: „ПБЗ“ и Част: „Управление на отпадъците“

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши  възложената работа, предмет на договора, в съответствие с изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и с всички действащи нормативни актове, чието спазване е необходимо за качествено изпълнение на услугата.

(3). Услугата, предмет на договора, както и необходимите за извършването  й технически екип, бази и други материали, както и техника и оборудване се осигуряват изцяло и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). Възложената работа ще се извършва съгласно Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приложение – неразделна част от настоящия договор и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложение – неразделна част от настоящия договор.

(5). За изпълнението на услугата, предмет на настоящия договор и предаването на документи по същата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват протоколи. Окончателното изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ удостоверяват чрез двустранно подписан протокол.

РАЗДЕЛ ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. (1).  Срокът за изпълнение на настоящия договор е следният: Изготвянето на инвестиционния проект следва да се извърши в рамките на не повече от 80 (осемдесет) календарни дни след, датата на получено при Изпълнителя, уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на работата по обособена позиция № 4.

Срокът е приложим и в сила само ако е получено уведомление/известие за стартиране. Уведомлението/известието, се счита за получено, когато има потвърждение за това от Изпълнителя, чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска служба; чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща посочена в офертата; чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно устройство (факс).

(2). В срока за изпълнение на поръчката не се включва времето, в което съответния инвестиционен проект е внесен за съгласуване в държавни институции или други компететни органи, различни от Възложителя, когато съгласуването от съответната институция е определено в нормативен акт, съотносим към спецификата на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка. Доказване на времето, което не следва да се включва в срока за изпълнение на поръчката, се осъществява с датирана входяща и изходяща кореспонденция на съответната съгласувателна институция.

РАЗДЕЛ ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1). Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е (…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС и включва всички разходи, необходими за изпълнението на договора.

(2). Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки

Чл.4. (1). Възнаграждението по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред:

- Авансово плащане  в размер на ……………….лв. (…………………………), без ДДС, представляващо 30 % от общата цена по чл.3,ал. 1, т.1,  дължимо в срок до 10 (десет) работни дни от датата на сключване на настоящия договор и след представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на стойност равна на стойността на аванса;

- Окончателно плащане в размер на 70 % или ………………….. лв. (…………………….), без ДДС, дължимо в срок до 20 (двадесет) работни дни след представяне на  двустранно подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протокол за приемане на изработения технически проект и след  представяне на  фактура от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените дейности по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в ал. 2. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне авансовото плащане по т.1.

(2). Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва:

Банка: …............................................

IBAN: ………………………………..

BIC: …………………………………

РАЗДЕЛ ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право:

- Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, не затрудняващ работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във всеки един момент;

- Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен, ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са задължава:

- Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в указания срок;

- Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;

- Да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за изпълнение на настоящия договор;

- Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

РАЗДЕЛ V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- Да получи договореното в чл. 3 възнаграждение в срока и при условията на чл. 4 от настоящия договор;

- Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор;

- Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1.

Чл. 8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да извърши възложените дейности в сроковете, съгласно условията в чл. 2 на настоящия договор;

- Да не разпространява пред трети лица данните и информацията, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на възложената му работа;

- Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на настоящия договор и за предприетите мерки относно тяхното разрешаване;

- Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на настоящия договор;

- Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за съдържание.

- Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор.

- Да осъществи, при последващо реализиране на строителството, Авторски надзор, съгласно чл. 162, ал. 2 от Закон за устройство на територията и чл. 3, ал. 1 и  чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Авторския надзор ще бъде възложен на настоящия Изпълнител, чрез отделен договор, сключен по реда на Закона за обществените поръчки чрез процедура на Договаряне без обявление или еквивалентна, съобразно актуалната нормативна уреда по Закона за обществените поръчки.

Чл. 9. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с проектирането са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1). При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на  3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на ........... /.............../ лв..

(2). Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

(3). При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане/удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа с Протокол. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. При прекратяване на договора, на основание получен отказ за финансиране и проекта предмет на настоящия договор,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява гаранцията за добро изпълнение в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на прекратяване на договора.

(4). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд.

(5). В случай на представена банкова гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(6). Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VII. НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 11. При неизпълнение на настоящия договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 12. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01% от възнаграждението по чл. 3 за всеки просрочен ден, но не повече от 0,02 % .

Чл. 13. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01 % от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 0,02 %.

Чл. 14. При виновно некачествено извършване на проектните работи, освен задължението за отстраняване на недостатъците,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  дължи и неустойка в размер на 0,02 % от възнаграждението  по чл.4 за всеки просрочен ден, но не повече от 0, 02 % .

Чл. 15. Плащането на неустойката не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди над размера на неустойката.

Чл.16.  Всички спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор ще се уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при взаимноизгодни условия, за което се съставят споразумителни протоколи.

Чл. 17.  При непостигане на съгласие по чл. 16 всички спорове, отнасящи се до изпълнението на настоящия договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение „ППМ” съобразно неговия правилник.

РАЗДЕЛ VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 1, т. 14“б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 15 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на  събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позова на непреодолимата сила;

(4). В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава;

(5). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство;

(6). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;

(7). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;

Чл. 19. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. (параграф 1, т. 14 „б“ от Закона за обществените поръчки).

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 20. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

- По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

- При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на него бъде открито производство по ликвидация.

(2). Настоящия договор се счита за изпълнен при условията посочени в чл. 4 или при настъпване на обстоятелствата по чл. 1, ал. 5.

РАЗДЕЛ Х. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. (1). Страните по договора не могат да го изменят.

(2). Изменение на договора се допуска по изключение в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки;

РАЗДЕЛ ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 23. (1). Адресите на страните по договора за кореспонденция и уведомления са:

- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : гр. Рила, пл. „Възраждане”, № 1, община Рила, област Кюстендил; тел- 0884400944; факс: 07054/8833; e – mail: rilamunicipality@gmail.com, като всеки изпратен e – mail да бъде препратен на e – mail:elena.pancheva2012@gmail.com

- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  гр. ………., ул. „………“ № …, ет. …, община …….; област ………..; тел: ……..; факс: ………..; e – mail: ………….

(2). Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 24. Настоящият Договор се сключи в три оригинални екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1/ Техническа спецификация на Възложителя – Приложение №: 1;

2/ Техническа оферта на Изпълнителя - Приложение № 2;

3/ Ценова оферта на Изпълнителя - Приложение № 3.

4/ Копие от застраховка “Професионална отговорност”.

5/ Документи по чл. 42, ал. 1  от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 								ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА РИЛА	                                                                   		„……….“ ……….

КМЕТ: 									УПРАВИТЕЛ:

/Г. КАБЗИМАЛСКИ/						           /……………….…../

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ ФСДиАО”:

/Р. СТАНКОВА/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ЮРИСКОНСУЛТ

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“:

/ Е. ПАНЧЕВА/

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР:

/Т. ГАНЕВА/

Оставя се вярното.

Съгласно § 1 (1) „Свързани лица“ по смисъла на Търговския закон са:

1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително и роднините по сватовство – до трета степен включително;

2. работодател и работник;

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

4. съдружниците;

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

(2) „Свързани лица“ са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Попълва се от представляващия участника в процедурата по търговска регистрация. Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай че участникът е обединение от лица, настоящата декларация се попълва и представя от всяко едно лице, включено в обединението.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.