Съгласувал,   							ОДОБРЯВАМ,

адв. Д. Златкова  /П/                                                             	 КМЕТ: /П/

юрист                                                                   			ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

За възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”

- Община Рила,

- 2014 год.

Изготвил:

Елена Панчева/П/

Младши експерт „Обществени поръчки и европейски програми”

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ГЛАВА ПЪРВА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ГЛАВА ВТОРА : ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ГЛАВА ТРЕТА:  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

ГЛАВА ПЕТА:  ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;

ГЛАВА ШЕСТА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  И ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА.

ГЛАВА ПЪРВА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Публикувана в Регистъра на обществените

поръчки и на профила на купувача – www. grad-rila.bg

- ГЛАВА ВТОРА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І.  ОБЩИ ПРАВИЛА

- С тези указания се определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към участниците в избора на изпълнител за възлагане на поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП).

- Предмет на поръчката: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”

- Критерии за оценка на офертата: Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, съобразно приложената в настоящата документация методика, като избраният критерий е Икономически най-изгодна оферта (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

- Място и срок за изпълнение на поръчката:

  - Мястото за изпълнение на поръчката е община Рила, област Кюстендил, Република България.

  - Срокът за изпълнение на договора за настоящата поръчка е от датата на подписването му от страните до приключване и отчитане на всички дейности по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, в рамките на Договор за отпусната финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г., сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

- Срок на валидност на офертите:

  - Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;

  - Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора;

  - Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но при последващо поискване от Възложителя – откаже да го удължи.

- Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 39 073. 74 лв. (тридесет и девет хиляди седемдесет и три лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС, съответно 46 888. 49 лв. (четиридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и четиридесет и девет стотинки) с ДДС, формирана, както следва:

  - Прогнозната стойност за предоставяне на Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление и мониторинг на проекта в размер на 26 049. 16 лв. (двадесет и шест хиляди четиридесет и девет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС, съответно 31 258. 99 лв. (тридесет и една хиляди двеста петдесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки) с ДДС;

  - Прогнозната стойност за разработване на процедури за избор на изпълнители по проект в размер на 13 024. 58 лв. (тринадесет хиляди двадесет и четири лева и петдесет и осем стотинки) без ДДС, съответно 15 629. 50 лв. (петнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и петдесет стотинки) с ДДС;

Важно!!!:

Участниците следва да имат на предвид, че оферират Ценови предложения на база прогнозна стойност без ДДС!!!

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

Важно!!!:

Плащанията от Възложителя към Изпълнителя по договора за настоящата обществена поръчка, ще бъдат извършени (причините посочени по долу в т. 1, и/или т. 2) или няма да бъдат извършени (причините посочени по-долу в т. 3)  след настъпване на едно от следните обстоятелства:

- В случай на получено уведомление/известие в Община Рила от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция или сключен Анекс с ДФЗ за пълно финансиране на проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, в това число и настоящата обществена поръчка по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от «Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г. сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие”, на основание, осигурен от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция преди 31.10.2014г, бюджет за пълно финансиране на проекта по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”.

- В случай на получено уведомление/известие в Община Рила от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция или сключен Анекс с ДФЗ за частично финансиране и редуциране/намаляване на безвъзмездната финансова помощ за проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, в това число и настоящата обществена поръчка по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от «Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г. сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие”, на основание, осигурен от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция преди 31.10.2014г, бюджет за частично финансиране на проекта по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”. В този случай, Възложителя – община Рила, си запазва правото да редуцира/ намали размера на възнаграждението дължимо към избрания Изпълнител в размер съобразно получената финансова помощ в следствие на посоченото обстоятелство.

- В случай на получено уведомление/известие в Община Рила от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция или сключен Анекс с ДФЗ за не финансиране на проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, или нефинансиране на настоящата обществена поръчка по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от «Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г. сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“, на основание, липса на осигурен от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция преди 31.10.2014г, бюджет за пълно или частично финансиране на проекта по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”. В този случай, Възложителя – Община Рила, си запазва правото да прекрати сключения договор за обществената поръчка с избрания Изпълнител, като за това обстоятелство не дължи неустойки от какъвто и да било характер!

- Разходи за изработване на офертите: Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците в обществената поръчка. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие.

- Общи указания - разяснения:

  - Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата обществена поръчка са в писмен вид.

  - Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по факс;

д) по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на  получено при  Възложителя  потвърждение  от  заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено от Възложителя	електронно известяване/уведомяване;

е) чрез комбинация от тези средства.

  - Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

  - Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Публичната покана.

  - Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

  - Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

- РАЗДЕЛ ІІ. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, което отговаря на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от Възложителя условия;

- В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват споразумение, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно,  за изпълнението на договора;

- всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора.

Договорът за създаване на обединението/консорциум задължително да включва клаузи определящи, кои участници в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват, разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на поръчката.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в споразумението за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и Възложителят не е предвидил в Публичната покана изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

- Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

- Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, който е:

  - осъден с влязла в сила присъда , освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс (НК);

б) подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК;

- Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка и участник, който:

  - е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

- Изискванията на т. 4.1 се отнасят за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, както следва:

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество – за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;

е) при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

з) в случаите по б. „а)” – „ж)” и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

- Не могат да подават оферта участници, при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация или които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

- Участникът в обществената поръчка трябва да заяви в офертата си дали при изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители, като посочи и за кои дейности и какъв е делът на всеки подизпълнител в изпълнение на поръчката. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те трябва да отговарят на изискванията по т. 4.1, както и по т. 7, като изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, предвидени в настоящите условия, за което представят съответните доказателства.

- В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, всеки участник в обединението трябва да отговаря самостоятелно на изискванията по т. 4.1, както и по  т. 7.

- Едно от лицата, участници в обединението, следва да бъде упълномощено да представлява обединението.

- РАЗДЕЛ ІII. ОФЕРТА

- 1. Подготовка на офертата:

  - Офертата не може да се предлага във варианти.

  - Отговорността за правилното разбиране на условията от Публичната покана и указанията за участие се носи единствено от участниците.

  - Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие;

  - При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;

  - Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;

  - До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в обществената поръчка може да промени, допълни или да оттегли офертата си;

  - Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта;

  - Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

  - Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци;

  - Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално завереното пълномощно (оригинал или копие) от представляващия дружеството.

- 2. Съдържание на офертата:

2.1. Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен плик (Таблица 1) от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Таблица 1

<участник>

<адрес/информация контакти>

<факс/и-мейл>

До Община Рила

Обл. Кюстендил, Община Рила – 2630,

гр. Рила, пл. ”Възраждане” № 1;

Оферта за участие в избор на изпълнител при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки с предмет:

„Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”

2.2. Съдържание на ПЛИКА С ОФЕРТАТА:

а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;

б) Административни сведения за участника – попълва се Образец № 2;

в) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката – попълва се Образец № 3;

г) Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4;

д) Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 5;

е) Регистрационни документи на участника, удостоверяващи правосубектност:

Представя се заверено копие на документ за регистрация и Удостоверение за актуално състояние или се посочва единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците/подизпълнителите/ - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти освен документа за регистрация, и заверено копие на удостоверение за актуално състояние.

Чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения прилагат еквивалентен документ (заверено копие) на съдебен, административен или друг еквивалентен орган от държавата, в която са установени (чл. 24 от Правилник за прилагане на ЗОП). Документ по предходния абзац не се изисква, ако участник по този абзац е местно лице и е регистриран или пререгистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Участникът обединение/консорциум, което не е юридическо лице прилага оригинал или заверено копие на учредителен акт (договор) за създаване на обединението. Физическите лица, включени в състава на обединението – не юридическо лице представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединението, представят удостоверение за актуално състояние, копие от документа за регистрация или посочват ЕИК съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за търговския регистър, документ за регистрация по ЗДДС (или декларация, че не са данъчно задължени лица по ДДС), или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Регистрационните документи издадени на език различен от български се представят в официален превод*.  Учредителния акт и регистрационния документ по ЗДДС, съответно декларацията, че лицето не е данъчно задължено лице по ДДС , ако са на език различен от българския  се представят в превод на български.

Забележка: Всички документи по първи и/или втори (ако е приложимо!)  абзац на подточка „е”, представени на чужд език следва да са придружени от официален превод* на български език.

* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ж) Декларации за липсата на обстоятелства по (документите които са представени на език различен от български се представят в превод на български):

- чл. 47, ал. 1  от ЗОП – попълва се Образец № 6;

- чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2  от ЗОП – попълва се Образец № 7 и Образец № 8.

з) Документ за регистрация по ЗДДС, или декларация свободен текст, че участникът/подизпълнителя не е данъчно задължено лице по ЗДДС - и двата документа в превод на български ако участника е чуждестранно лице. Представя се заверено от участника копие на картончето или оригинал на декларацията, подписана само от законния представител на участника;

и) Критерии за подбор на участника:

Изискуеми документи и минимални изисквания:

- Участникът трябва да има сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) оборот от извършена дейност в размер не по-малко от 100 000.00 лв. (сто хиляди лева) без ДДС.

Доказва се със: Справка за оборота от извършената дейност от участника за последните 3 /три/ приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) - попълва се Образец № 9 и заверени копия на отчети за приходите и разходите (одобрен и заверен съгласно изискванията на съответното национално законодателство на участника) за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; Представянето на заверени копия на отчети за приходите и разходите за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) не е задължително за участници, които са регистрирани в Търговския регистър на Агенция по вписванията и са публикували в него, отчети за приходите и разходите за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.).

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си, от които да е видно общия оборот от извършената дейност от участника за последните 3 (три) финансови години, (2011 г., 2012 г. и 2013 г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си).

Ако сроковете за изготвянето на ГФО за 2013г. не са настъпили към момента на подаване на офертата, участникът следва да представи: оборотна ведомост към 31.12.2013г., предварителни (неокончателни) счетоводен баланс и отчет „приходи – разходи“ за 2013г. или други подобни, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗОП. – добавено от описателен документ

Изискването за представяне на ГФО (ОПР) и съставните му части се прилага и за всеки от подизпълнителите, както и за онези участници в обединението (консорциума) не юридическо лице, с които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Физическите лица представят заверена от НАП, Декларация за доходите на физическото лице за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.) или данъчни декларации за същия период, а чуждестранните участници – еквивалентен документ в съответствие със законите в страната, в която са установени. – добавено от описателен документ

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборота се отнася за обединението като цяло. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Образец № 8 се попълва веднъж сумарно за цялото обединение, и след това само от онези участниците в обединението, чрез които обединението доказва общия оборот.

Подизпълнителите са длъжни да представят същите документи, които представя и участника за доказване на минималните изисквания за оборот от изпълнена дейност, като посочените минимални изисквания към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката. Примерно ако подизпълнител е с дял 30% участие в поръчката, подизпълнителят следва да докаже реализиран оборот от извършена дейност сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години – 2011, 2012 и 2013 г. (в зависимост от датата си на регистрация или на която е започнал дейността си), стойност не по-малко от: 30% * 100 000.00 лв.  =  30 000.00 лв. без  ДДС;

    - Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който Възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.

- През последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил минимум 3 (три) договори за услуга с предмет подобен (сходен) с предмета на настоящата поръчка и/или да са приключили минимум 3 (три) договори за услуга (по които той е бил изпълнител) с предмет, подобен (сходен) на предмета на настоящата поръчка;

Под договори с предмет, подобен (сходен) с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбират: договор/и за предоставяне на Консултантски услуги (не включват услуги по предоставяне на авторски надзор или строителен надзор или информация и публичност) свързани с управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз и/или държавния бюджет на Р България, и/или други донорски програми, и/или други финансови източници;

Доказва се със: Списък на основните договори за услуги, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата, на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), включително стойностите, предмета на договорите, датите на сключване, срока на изпълнение и Възложителите по тях.  - попълва се образец №: 10.

За договорите, посочени от участника като договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка, задължително се представят и Препоръки (Референции) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка. В препоръките задължително трябва да са посочени: предмет на услугата, стойност на услугата, срок на изпълнение и Възложител – представя се заверено от участника копие.

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор по отношение на изпълнените договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него.

- Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на предоставяне на консултантски услуги по управлението и/или изпълнението и/или отчитането  на проекти;

Доказва се със: Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на предоставяне на консултантски услуги по управлението и/или изпълнението и/или отчитането на проекти – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват в областта на предоставяне на консултантски услуги по управлението и/или изпълнението и/или отчитането на проекти – представя се заверено от участника копие.

    - При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор по отношение на Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на предоставяне на консултантски услуги по управлението и/или изпълнението и/или отчитането на проекти се прилагат за всеки един от участниците в  обединението, на основание чл. 25, ал. 8 от ЗОП: „При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението”.

- В експертния екип на участника за изпълнение на настоящата поръчка да са включени следните лица:

1. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА

Квалификация и умения

- Висше образование, степен „Магистър” в областта на правото или икономиката (или еквивалентна – „финанси” или счетоводство” или други в областта на икономиката) или публичната администрация или инженерните науки.

- Общ професионален опит: минимум 6 (шест) години.

Специфичен професионален опит

- Опит като Ръководител на консултантски екип или експерт от консултантския екип към Договори за Консултантски услуги (не включват услуги по предоставяне на авторски надзор или строителен надзор или информация и публичност) свързани с управление и/или изпълнение и/или отчитане на минимум 2 (два) проекта, финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз и/или държавния бюджет на Р България, и/или други донорски програми, и/или други финансови източници. Договорите за Консултантски услуги трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата!

2. ЕКСПЕРТ - ФИНАНСИСТ

Квалификация и умения

- Висше образование, степен „Бакалавър” или по-висока, в областта на икономиката или еквивалентна – „финанси” или счетоводство” или други в областта на икономиката.

- Общ професионален опит: минимум 3 (три) години.

Специфичен професионален опит

- Да е участвал във финансовото управление и/или бюджетиране и/или финансово планиране на паричните потоци и/или финансов контрол в процеса на подготовката и/или управлението и/или изпълнението и/или отчитането на минимум 1 (един) проект, финансиран напълно или частично със средства от Европейския съюз и/или държавния бюджет на Р България, и/или други донорски програми, и/или други финансови източници;

3. ЕКСПЕРТ - МОНИТОРИНГ

Квалификация и умения

- Висше образование, степен „Бакалавър” или по-висока в областта на правото и/или икономиката и/или публичната администрация или еквивалентни.

- Общ професионален опит: минимум 3 (три) години.

Специфичен професионален опит

- Да е участвал в подготовката и/или управлението и/или изпълнението и/или отчитането на минимум 1 (един) проект, финансиран напълно или частично със средства от Европейския съюз и/или държавния бюджет на Р България, и/или други донорски програми, и/или други финансови източници;

4. ЕКСПЕРТ - ЮРИСТ

Квалификация и умения

- Висше образование, степен „магистър” в областта на правото. Придобита юридическа правоспособност.

- Общ професионален опит в областта на Правото след придобитата юридическа правоспособност: минимум 3 (три) години.

Специфичен професионален опит

- Да е участвал в подготовката и/или управлението и/или изпълнението и/или отчитането на минимум 1 (един) проект, финансиран напълно или частично със средства от Европейския съюз и/или държавния бюджет на Р България, и/или други донорски програми, и/или други финансови източници;

- Опит в изготвянето на процедури за възлагане на обществени поръчки по проект/и финансиран/и напълно или частично със средства от Европейския съюз и/или държавния бюджет на Р България, и/или други донорски програми, и/или други финансови източници.

Доказва се със: Списък на експертния екип - Образец № 11. Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания и предложени от него в Образец № 11, автобиографии (по образец на участника) заедно с /един или комбинация от няколко от посочените по-долу документи, които самостоятелно или комбинирано доказват съответствие на предложените експерти с минималните условия по поръчката:

- относно квалификацията - дипломи, удостоверения за правоспособност, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост и др.;

- относно професионалния опит - копия от трудова/служебна книжка или трудови договори/заповеди (за лицата работещи/работили по трудово/служебно правоотношение); за лицата работещи/работили по граждански договори - копие от гражданските договори; препоръки (референции) за експерта и др. документи, които участникът счита за подходящи – напр. заповеди, длъжностни характеристики и др.).

Чуждестранните лица могат да удостоверят съответствието си с поставените изисквания за екипа от експерти, чрез представяне на еквивалентни документи, според законодателството на държавата, където участникът е установен.

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор по отношение на експертния състав се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него.

Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.

к). Декларация за разположение на експерта – попълва се Образец № 12.

л) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);

м) Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 13;

Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

н) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 14;

Забележка:  Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.

о) Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 15;

п) Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд – попълва се Образец 16.

- Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

р). „Техническо предложение”:

- „Предложение за изпълнение на поръчката” –  попълва се Образец № 17 ;

с). „Предлагана цена”:

  - Попълва се Образец № 18 „Ценово предложение”;

- Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод;

- Ако участник, подизпълнител или член на обединение, или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от „Длъжностните лица” (чл. 101г, ал. 1 от ЗОП) в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен;

- 3. Изисквания към документите:

- 3.1. Всички документи трябва да са:

- Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;

- Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

- Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;

Ако в предложението са включени документи и Препоръки (референции) на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език. В изрично предвидените от ЗОП случаи, документите на чужд език се представят в официален превод* на български език.

- По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

- 4. Подаване на оферти:

- 4.1. Място и срок за подаване на оферти;

- Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Кюстендил, община Рила – гр. Рила - 2630, пл. „Възраждане” №: 1, сградата на общинската администрация;

- Срокът за подаване на офертите е съгласно Публичната покана за обществена поръчка;

- Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя;

- До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си;

- Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в обществената поръчка;

- Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

4.2. Приемане на оферти / връщане на оферти

- При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се записват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ;

- Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в обществената поръчка и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

РАЗДЕЛ ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. На основание чл. 101г., ал. 1, от ЗОП, Възложителят назначава със Заповед, „Длъжности лица”, на които възлага да разгледат и оценят представените оферти с цел да определят участника, който има необходимите финансови и технически възможности да изпълни настоящата поръчка.

2. Възложителят определя за „Длъжностни лица”, такива, които:

а). нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б). не са "свързани лица" по смисъла на Закона за обществените поръчки с кандидат или участник в обществената поръчка или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в). нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

г). са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

3. „Длъжностните лица” представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по т. 2, буква „а”, „б” и „в” и за спазване на изискванията по буква „г” след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от обществената поръчка, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства;

4. „Длъжностните лица”, съставят по реда на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП протокол за резултатите от работата си. „Длъжностните лица” разглеждат и оценяват офертите, ръководейки се от разпоредбите на ЗОП приложими за провеждане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

5. „Длъжностните лица”, отстраняват участник, който:

6. не отговаря на обявените от Възложителя изисквания за допустимост съгласно настоящата документация;

7. е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията и изискванията, посочени в документацията за участие в обществената поръчка;

8. е представил оферта, която не е подписана от представляващия дружеството или упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице, приложено в офертата;

9. Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта” (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП);

10. „Длъжностните лица” класират участниците въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите, съобразно разпоредбите на Глава осма – „а” от ЗОП, за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.

- РАЗДЕЛ V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. Съгласно чл. 101д от ЗОП: „Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.“

2. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

3. Преди сключване на договора за обществената поръчка, избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, както и Гаранция за добро изпълнение.

3.1. Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

3.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на

банкова гаранция (по образец на банката, която я издава съобразен с условията на Възложителя) или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Рила: банка Си Банк  – клон гр. Рила,  IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: "Гаранция за изпълнение на ОП за КУ по проект с рег. № 10/321/01652 от 14.12.2013г.”;

3.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

3.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Рила и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на обекта.

3.5.  Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път или в касата на общината гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора.

3.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

3.8. Когато участникът в настоящата обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за изпълнение.

РАЗДЕЛ VІ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

- 1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

- 2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

Всички представени оферти остават в архива на Възложителя.

По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Глава осма – „а” от ЗОП, за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

ГЛАВА ТРЕТА:  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

- 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- 1.1. Местоположение;

- Република България, област Кюстендил, община Рила;

- 1.2. Данни за Възложителя

Община Рила,

пл. «Възраждане» № 1,

гр. Рила, п.к. 2630,

България

Тел.: 0884 400 944;

rilamunicipality@gmail.com;

http://www.grad-rila.bg;

- 1.3. Информация за проект с регистрационен номер 10/321/01652 от 14.12.2013г. „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

Изпълнението на настоящата поръчка е в рамките на проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”. Проектът е насочен към постигане на една от основните цели по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година - подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони чрез подобряване на пътната инфраструктура.

Реализацията на проекта е насочена към създаването на условия за живот, които да превърнат общината в предпочитано място за живот и реализация и е една от стратегическите и дългосрочни цели за развитието на община Рила, които освен това включат и:

- Повишаване качеството на живот в общината чрез устойчиво икономическо развитие;

- Запазване и природосъобразно използване на природните ресурси и културно-историческо наследство;

- Комплексно развитие и изграждане на  техническата и административна инфраструктура, обслужваща населението  на общината;

Основната цел на проекта е да се извършат необходимите инвестиции в междуселищна инфраструктура, с оглед този път да отговаря на съвременните изисквания за качество на средата за живот. Тази цел обосновава в икономически и социален аспект ефективността от осъществяване на инвестицията за реконструкция на гореспоменатия път. Като общозначими цели от реализация на проекта, следва да се отбележат:

- Привеждане на полуразрушения съществуващ път в съответствие със стандартите и с изискванията, на които трябва да отговарят всички страни – членки на Европейския съюз;

- Защита на околната среда и здравето на хората от вредното въздействие на транспорта;

- Създаване на по-добри условия за развитие на малкия и среден бизнес;

- Създаване на по-добри условия за развитие и популяризиране на туристическия продукт, с който община Рила разполага.

- Подобряване на качеството на живот на местното население и възможност за повишаване на атрактивността на общината, като добро място за живеене, отдих и инвестиции.

- Подобряване мобилността на жителите и гостите на община Рила .

- Превръщане на община Рила в предпочитано място за реализиране на инвестиционни намерения.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, чрез които да се осигури консултантска помощ на община Рила, обезпечаваща ефективното и навременно изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие”.

- Настоящата обществена поръчка има за цел да се осигури качествена и ефективна консултантска помощ на община Рила във връзка с управлението и отчитането на проект „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

2.1. Очаквани резултати от изпълнението на поръчката

Очакваните резултати от изпълнителя по настоящата обществена поръчка са следните:

- Успешно предоставена консултантска помощ на община Рила за управление и отчитане на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове, индикатори на проекта и договора за безвъзмездна финансова помощ;

- Ефикасно подпомагане на община Рила във финансовото и техническо изпълнение и отчитане на проекта;

- Предоставена консултантска помощ на община Рила в процеса на верификация на разходите по проекта и изготвяне на искания за средства;

- Изготвени и предоставени в срок тръжни документации, за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

- Предоставени консултантски услуги по осъществяване на контрол и мониторинг на проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

2.2. Предпоставки и рискове

Към настоящият момент са идентифицирани следните рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, но не се ограничават до изброените:

Предпоставки за успешното изпълнение на договора за Консултантски услуги:

- Изпълнителят има осигурен пълен достъп до наличните данни, които са необходими за успешното изпълнение на задълженията му;

- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: възложител, изпълнител на настоящата поръчка, Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция, изпълнителите на строителните дейности, строителен и авторски надзор и други заинтересовани лица;

- Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя на изпълнителя на настоящата процедура;

- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на настоящата Техническа спецификация  (задание);

- Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности.

Идентифицирани рискове заплашващи успешното изпълнение на договора за Консултантски услуги:

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, съгласно настоящето техническо описание са:

- Липса на финансиране от страна на Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция;

- Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни;

- Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Възложителя;

- Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Изпълнителя;

- Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на задачите;

- Закъснения при изготвянето и представянето на тръжните документации по проекта.

- 3. ОПИСАНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В задълженията на Изпълнителя ще влиза изпълнението на следните основни дейности:

1. Осигуряване изпълнението на проекта в съответствие с указанията на Държавен фонд «Земеделие», както и спазване на нормативните актове и документи по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. свързани с изпълнението и отчитането на настоящия проект;

2. Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Рила и Държавен фонд «Земеделие»;

3. Подпомагане на община Рила в процеса на верификация на разходите;

4. Предоставяне на консултантска помощ на община Рила при изготвянето на доклади, становища, писма и кореспонденция със заинтересованите страни относно изпълнението и отчитането на проекта, както и по въпроси и казуси свързани с неговото изпълнение и отчитане;

5. Участие в срещи между представители на Бенефициента – община Рила и заинтересованите страни;

6. Подпомага община Рила при одити, проверки на място от страна на Държавен фонд «Земеделие» и др.;

7. Предоставяне на консултантски услуги на Възложителя – община Рила в процеса на изготвяне и подаване на искания за средства пред Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция;

8. Изготвяне на документации, необходими на Възложителя – община Рила, за  избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”.

Избрания изпълнител следва да изготви документации за избор на изпълнител за Строителен надзор, Авторски надзор, изпълнение на строително-монтажните работи по проекта и осигуряване на информация и публичност. Документациите следва да бъдат изготвени при строго съблюдаване на чл. 15, ал. 5 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки, а именно:

«......Чл. 15. (5) Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона.

(6) Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.....»

Екипът на избрания Изпълнител ще е ангажиран до приключване и отчитане на всички дейности по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, в рамките на Договор за отпусната финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г. сключен между община Рила и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По този начин община Рила ще получи пълно подсигуряване с експертна консултантска помощ и съдействие при изпълнение на ангажиментите си по договора за безвъзмездна помощ.

- Други задължения към изпълнителя

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен също:

- да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор и / или договора за строителство;

- да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за това;

- да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като предложи адекватни решения за тях;

- Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити;

- Да изпълнява своевременно мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- 5. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Срокът за изпълнение на договора за настоящата поръчка е от датата на подписването му от страните до приключване и отчитане на всички дейности по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, в рамките на Договор за отпусната финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г., сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

- КО = П1+П2+П3

| № | Показател | Тежест на показателя в оценката в точки |
| --- | --- | --- |
| Технически показатели |  |  |
| П1 | Срок за изготвяне на пълния пакет от документации за избор на изпълнители по проекта; | 30 т. |
| П2 | Срок за реакция за предоставяне на Становища за разрешаване на възникнали проблеми и/или разрешаване на казуси свързани с изпълнението на проекта и неговото отчитане в периода на изпълнение на настоящата поръчка. | 20 т. |
| Икономически показател |  |  |
| П3 | Предлагана Цена | 50 т. |
| Общо: |  | 100 т. |

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва:

Указания за определяне на Техническата оценка на офертата

До оценка по Техническите показатели се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие и изискванията на Възложителя.

| Показател | Указания за определяне на оценката |
| --- | --- |
| П1: Срок за изготвяне на пълния пакет от документации за избор на изпълнители по проекта; Забележка: Участници, предложили срокове, по кратки от минималния (не по-малко от 10 /десет/ календарни дни - посочен в документацията за участие, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. | Оценката се определя съгласно формула: CТДmin П1: Оценка на показателя = -------------------- х 30 СТДсъотв Където: CТДmin - най – краткия предложен срок за изготвяне на пакета от документации за избор на изпълнители по проекта; CТДсъотв – предложен срок за изготвяне на пакета от документации за избор на изпълнители по проекта от съответния участник; |
| П2: Срок за реакция за предоставяне на Становища за разрешаване на възникнали проблеми и/или разрешаване на казуси свързани с изпълнението на проекта и неговото отчитане в периода на изпълнение на настоящата поръчка; Забележка: Участници, предложили срокове, по кратки от минималния (не по-малко от 3 /три/ календарни дни - посочен в документацията за участие, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. | Оценката се определя съгласно формула: CРmin П2: Оценка на показателя = -------------------- х 20 СРсъотв Където: CРmin - най – краткия предложен срок за реакция; CРсъотв – предложен срок за реакция от съответния участник; |

Указания за определяне на икономическата оценка на офертата

До оценка по икономически показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие и изискванията на Възложителя.

| Показател | Указания за определяне на оценката |
| --- | --- |
| П3: Цена; Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, без вкл. ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, без вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 50 (петдесет точки). „минималната предложена цена” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране (в лева без вкл. ДДС); „цената, предложена от съответния участник” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без вкл. ДДС) | Оценката се определя съгласно формула: Ц min П3:Оценка на показателя = ___________ х 50 Ц съотв. Където: Цmin - минималната предложена цена за изпълнение на поръчката Цсъотв – предложената цена от съответния участник |

Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий “икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71 , ал. 4 от ЗОП.

ГЛАВА ПЕТА:  ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

№..................../....................2014 г.

Днес ,…………..…… 2014 г., в гр. Рила,  област Кюстендил  на основание чл. 101 е, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки и Заповед №................/.................2014г. на Кмета на Община Рила за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала” и във връзка с изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала” финансиран по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от «Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г. сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие”, между:

- ОБЩИНА РИЛА,  със седалище и адрес на управление: гр. Рила, пл. ”Възраждане” № 1, с БУЛСТАТ 000261598, представлявана от Георги Кабзималски, в качеството си на Кмет на община Рила и Райка Станкова – Директор на Дирекция „ФСДИАО“, с функции на Главен счетоводител , наричана по – долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,  от една страна  и от друга страна

- .........................., със седалище и адрес на управление: гр........................., ул..................... ж.к..................., бл.................., вх.................., ет....................., ап......................., общ......................,  вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК  ............... представлявано от ..........................., на длъжност Управител, наричан по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

се сключи настоящия договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

- РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема на възмездна основа, при условията на настоящия договор, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (приложение №: 1 към настоящия договор), Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (приложение №: 2 и приложение №: 3 към настоящия договор) да предостави: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

(2). Обхватът на предмета на договора се състои в изпълнението на следните основни дейности:

1. Осигуряване изпълнението на проекта в съответствие с указанията на Държавен фонд «Земеделие», както и спазване на нормативните актове и документи по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. свързани с изпълнението и отчитането на настоящия проект;

2. Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Рила и Държавен фонд «Земеделие».

3. Подпомагане на община Рила в процеса на верификация на разходите;

4. Предоставяне на консултантска помощ на община Рила при изготвянето на доклади, становища, писма и кореспонденция със заинтересованите страни относно изпълнението и отчитането на проекта, както и по въпроси и казуси свързани с неговото изпълнение и отчитане;

5. Участие в срещи между представители на Бенефициента – община Рила и заинтересованите страни;

6. Подпомага община Рила при одити, проверки на място от страна на Държавен фонд «Земеделие» и др.;

7. Предоставяне на консултантски услуги на Възложителя – община Рила в процеса на изготвяне и подаване на искания за средства пред Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция;

8. Изготвяне на документации, необходими на Възложителя – община Рила, за  избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”.

(3). Изготвянето и предаването на пълния пакет от документации по чл. 1, ал. 2, т. 8, необходими на Възложителя – община Рила, за избор на изпълнители по проекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ удостоверяват чрез двустранно подписан констативен протокол.

(4). Окончателното изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ удостоверяват чрез двустранно подписан констативен протокол.

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ................... лв. (..................................................) без ДДС, съответно ......................... лв. (....................................................................) с ДДС, формирана съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

1.  За Разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала” в размер на ................... лв. (..................................................) без ДДС, съответно ......................... лв. (....................................................................) с ДДС;

2. За Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление и мониторинг на проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала” в размер на ................... лв. (..................................................) без ДДС, съответно ......................... лв. (....................................................................) с ДДС;

(2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите на чл.18, ал. 5, т. 2 и т. 3 от настоящия договор и по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 3.(1). Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред:

- Плащане в размер на  100 %  без ДДС от дължимото възнаграждение по чл. 2, ал. 1, т. 1 по съответната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на последното настъпило събитие, а именно:

- двустранно подписан Констативен протокол по чл. 1, ал. 3;

- получено финансиране на проекта и в частност на настоящата поръчка при условията на чл. 18, ал. 5, т. 1 или т. 2;

- представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура.

- Плащане в размер на 50 % без ДДС от дължимото възнаграждение по чл. 2, ал. 1, т. 2 по съответната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на последното настъпило събитие, а именно:

- откриване на строителната площадка с Протокол – Образец 2 (2а), за стартиране изпълнението на Строително-монтажните работи по проекта;

- получено финансиране на проекта и в частност на настоящата поръчка при условията на чл. 18, ал. 5, т. 1 или т. 2;

- представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Плащане в размер на 50 % без ДДС дължимото възнаграждение по чл. 2, ал. 1, т. 2 по съответната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на последното настъпило събитие, а именно:

- двустранно подписан Констативен протокол по чл. 1, ал. 4 за окончателното изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на работата възложена с предмета на договора;

- получено финансиране на проекта и в частност на настоящата поръчка при условията на чл. 18, ал. 5, т. 1 или т. 2;

- представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). Плащанията по чл. 3, ал. 1 се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ………………………………..

IBAN:………………………………..

BIC: ………………………………..

- РАЗДЕЛ ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 4. (1). Срокът за изпълнение на договора за настоящата поръчка е от датата на подписването му от страните до приключване и отчитане на всички дейности по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, в рамките на Договор за отпусната финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г., сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да изготви документациите за избор на изпълнител по проекта в срок до .....................(посочва се срока посочен  от участникът/избрания изпълнител в образец №: 16 „Техническо предложение”)............. (........................) календарни дни, считано от датата на получено известие/уведомление по чл. 4, ал. 4, за влизане в сила на договора за обществената поръчка.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да предоставя Становища за разрешаване на възникнали проблеми и/или разрешаване на казуси свързани с изпълнението на проекта и неговото отчитане в периода на изпълнение на настоящата поръчка в срок до......................... (посочва се срока посочен  от участникът/избрания изпълнител в образец №: 17 „Техническо предложение”)......................................(..............................) календарни дни, считано от датата на получено известие/уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за възникнал проблем и/или необходим за разрешаване казус, свързан с изпълнението и отчитането на проекта.

- РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в указания срок;

2. Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;

3. Да осигурява необходимото административно съдействие за изпълнение на настоящия договор;

4.  Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

5. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в срок до 3 (три) календарни дни от датата на узнаване.

Чл. 6. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, не затрудняващ работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във всеки един момент;

3. Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Да получи всички документи, доклади, или други продукти и материали, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите.

Чл. 7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши възложените дейности с грижите на добър стопанин и в срок, съгласно условията в чл. 4 на настоящия договор;

2. Да не разпространява пред трети лица данните и информацията, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на възложената му работа;

3. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на настоящия договор и за предприетите мерки относно тяхното разрешаване;

4. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на настоящия договор;

5. Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по поръчката, съобразно изискванията на Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г..

6. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на оперативната програма.

7. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

8. Да следи и докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

9. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.

10. Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за съдържание.

11. Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор.

12. Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се задължава да посочи в тях, номера на настоящия договор, текста: „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ с рег. № 10/321/01652 от 14.12.2013г. на ДФЗ”.

13. Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите по чл. 7, т. 6, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители (ако има такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

Чл. 9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение съгласно чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор;

3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1.

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1) При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на    1 /един/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на ........... /.............../ лв..

(2) Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

(3) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане/удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа с констативен протокол по чл. 1, ал. 4. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. При прекратяване на договора, на основание чл. 18, ал. 5, т. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява гаранцията за добро изпълнение в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на прекратяване на договора.

(4) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд.

(5) В случай на представена банкова гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 11. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 1, т. 14“б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 20 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на  събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позова на непреодолимата сила;

(4). В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава;

(5). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство;

(6). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;

(7). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;

Чл. 12. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия (параграф 1, т. 14 „б“ от Закона за обществените поръчки)

РАЗДЕЛ VІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 13. (1). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея, или изискванията за нея съгласно настоящия договор, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,10 % (нула цяло и десет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от дължимия размер на възнаграждението посочено в чл. 2.

(2). При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  дължи неустойка в размер на    0,10 % (нула цяло и десет процента) от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет процента) от дължимия размер на възнаграждението посочено в   чл. 2.

(3). За неизпълнението на други задължения по настоящия договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер до 10 % (десет процента) от цената по договора посочена в чл. 2. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

(4). При прекратяване на договора по чл. 16, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5). При прекратяване на договора по чл. 16, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършената и не разплатена услуга.

(6). При прекратяване на договора или при настъпване на обстоятелствата по чл. 18, ал. 5, т. 2 и/или т. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи неустойка към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7). Условието на чл. 11, ал. 5 не се прилага при възникване на обстоятелствата по 18, ал. 5, т. 3.

РАЗДЕЛ VIII. НЕРЕДНОСТИ

Чл.14 (1) По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общинския бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на средства.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(3) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от Изпълнителя последващи действия в случаи на установена нередност.

Чл.15 (1) В случай на установена нередност, допусната от Изпълнителя, последният е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно получени суми.

(2) В случаите по ал.1, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.

(3) Подлежащите на връщане суми, включително преведени, но неусвоени средства за извършване на услугата – предмет на договора, суми по ал.1 на чл. 15 , както и натрупани лихви, глоби и неустойки, ако има такива следва да бъдат възстановени в срока по чл. 15, ал. 2 от договора от Изпълнителя на Възложителя по следната банкова сметка:

Банка: „ЦКБ“ АД, клон Благоевград

IBAN: BG19 CECB 9790 3248 2919 00

BIC: CECBBGSF

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 16. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

3. При констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. При настъпване на обстоятелствата по чл.16,ал.4,т.3 от Договора със 7 (седем) дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на възникването им.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на него бъде открито производство по ликвидация, или бъде лишен от правоспособност да извършва подобен вид услуга сходен с предмета на настоящия договор.

(2). Настоящия договор се счита за изпълнен след настъпване на обстоятелствата посочени в чл. 4 от настоящия договор и подписване на окончателен протокол , съгласно чл.1,ал.4 от настоящия договор.

РАЗДЕЛ Х. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Страните по договора не могат да го изменят.

(2) Изменение на договора се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, съобразно указанията на „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.” или в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки;

РАЗДЕЛ ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. (1). При противоречие на някоя от клаузите по настоящия договор и клаузите на Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г. сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие” и/или правилата, мерки и препоръки, утвърдени от Държавен фонд „Земеделие“, се прилагат договорът за отпускане на финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г и правилата, мерките и препоръките на Държавен фонд „Земеделие“.

(2) Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(3) Всички спорове по настоящия договор ще се уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при взаимноизгодни условия, за което се съставят споразумителни протоколи.

(4). При непостигане на съгласие по ал. 3 на чл. 18 всички спорове отнасящи се до настоящия договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение „ППМ” съобразно неговия правилник

(5). Плащанията от Възложителя към Изпълнителя по договора за настоящата обществена поръчка, ще бъдат извършени (причините посочени по долу в т. 1, и/или т. 2) или няма да бъдат извършени (причините посочени по-долу в т. 3)  след настъпване на едно от следните обстоятелства:

1. В случай на получено уведомление/ известие в община Рила от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция или сключен Анекс с ДФЗ за пълно финансиране на проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, в това число и настоящата обществена поръчка по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от «Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г. сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие”.

на основание, осигурен от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция преди 31.10.2014г, бюджет за пълно финансиране на проекта по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”!

2. В случай на получено уведомление/ известие в община Рила от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция или сключен Анекс с ДФЗ за частично финансиране и редуциране/намаляване на безвъзмездната финансова помощ за проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, в това число и настоящата обществена поръчка по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от «Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г. сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие”.

на основание, осигурен от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция преди 31.10.2014г, бюджет за частично финансиране на проекта по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”. В този случай, Възложителя – община Рила, си запазва правото да редуцира/ намали размера на възнаграждението дължимо към избрания Изпълнител в размер съобразно получената финансова помощ в следствие на посоченото обстоятелство!

3. В случай на получено уведомление/ известие в община Рила от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция или сключен Анекс с ДФЗ за не финансиране на проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, или нефинансиране на настоящата обществена поръчка по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от «Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г. сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие”.

на основание, липса на осигурен от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция преди 31.10.2014г, бюджет за пълно или частично финансиране на проекта по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”. В този случай, Възложителя – община Рила, си запазва правото да прекрати сключения договор за обществената поръчка с избрания Изпълнител, като за това обстоятелство не дължи неустойки от какъвто и да било характер!

(6). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 (десет) дневен срок, за настъпване на което и да е от обстоятелствата по чл. 18, ал. 5 от настоящия договор.

Приложения:

1) Техническа спецификация на Възложителя;

2) Техническо предложение на Изпълнителя;

3) Ценово предложение на Изпълнителя;

4) Свидетелство за съдимост на представителя на Изпълнителя;

5) Декларации по чл. 47, ал.5 от ЗОП;

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА РИЛА							„……………” ……………

КМЕТ: 				                       	   			УПРАВИТЕЛ:

/Г. КАБЗИМАЛСКИ/			                     		       	/………………../

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ ФСДиАО”:

/Р. СТАНКОВА/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ЮРИСТ:

/адв. Е. БОЗОВАЙСКА/

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР:

/Т. ТРЕНЕВА- ГАНЕВА/

ГЛАВА ШЕСТА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  И ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА.

ОБРАЗЕЦ № 1

- СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЪДЪРЖА

- ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА

| № | Съдържание | Вид на документа (оригинал или заверено копие) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1; |  |
| 2. | Административни сведения за участника – Образец № 2; |  |
| 3. | Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката – Образец № 3; |  |
| 4. | Декларация, че участника ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – Образец № 4; |  |
| 5. | Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 5; |  |
| 6. | Регистрационни документи на участника: |  |
| 6.1. | За юридически лица и ЕТ: - копие от документ за регистрация и валидно удостоверение за актуално състояние; или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; |  |
| 6.2. | За физически лица – копие от документа за самоличност (в официален превод на български - когато е на език различен от български); |  |
| 6.3. | Чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения прилагат еквивалентен документ (по т. 6.1 - заверено копие, и в официален превод на български - когато е на език различен от български) на съдебен, административен или друг еквивалентен орган от държавата, в която са установени. |  |
| 6.4. | - Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице – заверено копие или оригинал на учредителен акт (договор) за създаване на обединението; - Физическите лица, включени в състава на обединения представят документ за самоличност (в официален превод на български - когато е на език различен от български); - Юридическите лица, включени в състава на обединението, представят удостоверение за актуално състояние, копие от документа за регистрация или посочват ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, документ за регистрация по ЗДДС (или декларация, че не са данъчно задължени лица по ДДС), или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Документите издадени на език различен от български се представят в официален превод*. Учредителния акт и регистрационния документ по ЗДДС, съответно декларацията, че лицето не е данъчно задължено лице по ДДС, ако са на език различен от българския се представят в превод на български. |  |
| 7. | Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – попълва се Образец № 6; |  |
| 8. | Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 7 и Образец № 8; |  |
| 9. | Документ за регистрация по ЗДДС, или декларация свободен текст, че участникът/подизпълнителя не е данъчно задължено лице по ЗДДС - и двата документа в превод на български. Представя се заверено от участника копие на картончето или оригинал на декларацията, подписана само от законния представител на участника; |  |
| 10. | Доказателства за изпълнение на обществената поръчка, съгласно Изискванията и Указанията за подготовка на офертата: |  |
| 10.1. | Справка за оборот от извършената дейност от участника сумарно за последните 3 /три/ приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) - попълва се Образец № 9 и заверени копия на отчети за приходите и разходите (одобрен и заверен съгласно изискванията на съответното национално законодателство на участника) за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; Представянето на заверени копия на отчети за приходите и разходите за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) не е задължително за участници, които са регистрирани в Търговския регистър на Агенция по вписванията и са публикували в него, отчети за приходите и разходите за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.). Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си, от които да е видно общия оборот от извършената дейност от участника за последните 3 (три) финансови години, (2011 г., 2012 г. и 2013 г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си). Изискването за представяне на ГФО (ОПР) и съставните му части се прилага и за всеки от подизпълнителите, както и за онези участници в обединението (консорциума) не юридическо лице, с които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. |  |
| 10.2. | Списък на основните договори за услуги, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата, на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение - попълва се образец №: 10. |  |
| 10.3. | За договорите, посочени от участника като договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка, задължително се представят и Препоръки (Референции) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка. В препоръките задължително трябва да са посочени: предмет на услугата, стойност на услугата, срок на изпълнение и Възложител – представя се заверено от участника копие. |  |
| 10.4. | Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на предоставяне на консултантски услуги по управлението и/или изпълнението и/или отчитането на проекти – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват в областта на предоставяне на консултантски услуги по управлението и/или изпълнението и/или отчитането на проекти – представя се заверено от участника копие. |  |
| 10.5. | Списък на експертния екип - Образец № 11. Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания и предложени от него в Образец №10, автобиографии (по образец на участника) заедно с /един или комбинация от няколко от посочените по-долу документи, които самостоятелно или комбинирано доказват съответствие на предложените експерти с минималните условия по поръчката: - относно квалификацията - дипломи, удостоверения за правоспособност, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост и др.; - относно професионалния опит - копия от трудова/служебна книжка или трудови договори/заповеди (за лицата работещи/работили по трудово/служебно правоотношение); за лицата работещи/работили по граждански договори - копие от гражданските договори; препоръки (референции) за експерта и др. документи, които участникът счита за подходящи – напр. заповеди, длъжностни характеристики и др.). |  |
| 11. | Декларация за разположение на експерта – попълва се Образец № 12. |  |
| 12. | Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) |  |
| 13. | Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 13; |  |
| 14. | Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 14; |  |
| 15. | Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 15; |  |
| 16. | Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд – попълва се Образец 16. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. |  |
| 17. | Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 17; |  |
| 18. | Ценово предложение – Образец № 18; |  |

Дата, ..............................                                                     ПОДПИС: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 2

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И    С В Е Д Е Н И Я

1. Наименование на участника ...................................................................................................

ЕИК:..............................................., ЗДДС№ ...................................................................

2. Точен адрес за контакт с  участника:

Адрес: ...........................................................................................................................................

Телефон: ......................................................

Факс: ............................................................

Е-mail: ..........................................................

3. Лице, представляващо участника: ........................................................................................

(трите имена)

........................................................................................................................................................

(длъжност)

4. Лице за контакти: ......................................................................................................................

(трите имена)

........................................................................................................................................................

(длъжност)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

(Изписва се името на лицето

представляващо участника, заедно с

длъжността която заема в качеството си

на представител на същия)

- ОБРАЗЕЦ № 3

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ..........................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ........,

в качеството си на ............................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .......................................................................................EИК..............................

(наименование на участника)

- Д Е К Л А Р И Р А М, че

като участник съм запознат обстойно с всички условия, а също и с Публичната покана, документацията, клаузите на проекта на договора и техническата спецификация, за участие в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                         Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 4

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от .................................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община .......................,

област ..............................., ул. ......................................................, бл. ........., ет. .........., ап. .......,

в качеството си на ...........................................................................................................................,

(длъжност)

на участник: ....................................................................................ЕИК.........................................

(наименование на участника)

в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Се задължавам да спазвам условията за участие в обществената поръчка;

- Се задължавам да спазвам всички условия и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ми бъде възложена;

- Се задължавам да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                            Декларатор: ................................

/Подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 5

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я
за запознаване и приемане условията на договора за обществена поръчка

Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ......................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..........................., община ..........................,

област ................................., ул. ............................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ........,

в качеството си на ......................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .....................................................................................ЕИК.......................................

(наименование на участника)

в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

- Д Е К Л А Р И Р А М, че

1. Сме запознати с проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, приемаме клаузите му без възражения и ако бъдем определени за изпълнители, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, подготвен към документацията за участие, в законоустановения срок и ще спазваме клаузите му в съответствие с чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и Раздел VІ от Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                      Декларатор: ................................

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 6

- Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………..

/трите имена/

с лична карта №………………………., издадена на …………………… от ………………….,…………………., с ЕГН…………….…………., в качеството ми на представител на ………………………………………………………………..…………

/наименование на участника/

с ЕИК ........................................................, със седалище и адрес на управление: ...............................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран съм) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

…………………… г.                 			Декларатор: …………………..

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 7

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я *

`		по  чл. 47, ал. 5, т. 1 от  Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ...........................................................................................................

/трите имена/

с ЕГН - ……………………………………………............................, с постоянен адрес: гр. ....................................................................................................................................................., притежаващ лична карта № ............................., издадена на .............................. г. от МВР – ....................................................,  в качеството си на представител на .....................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

с ЕИК ..............................................................,  със седалище и адрес на управление: гр. ............................................ .........................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен дружество няма член на свой управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............................... г.                                        ДЕКЛАРАТОР: ………………………

(подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 8

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я *

`		по  чл. 47, ал. 5, т. 2 от  Закона за обществените поръчки

Долуподписаният .....................................................................................................................

/трите имена/

с ЕГН -………………..........................., с постоянен адрес: гр. ......................................................................................................................................................, притежаващ лична карта № ............................., издадена на ............................... г. от МВР – ..........................................................,  в качеството си на представител на ......................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

с ЕИК ......................................................,  със седалище и адрес на управление: гр. ............................................ ........................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен дружество не е сключвало договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................... 2014 г.                                        ДЕКЛАРАТОР: ………………………

(подпис и печат)

* Забележка: Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

ОБРАЗЕЦ № 9

- СПРАВКА ЗА ОБОРОТА ОТ ИЗВЪРШEНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ПРИКЛЮЧЕНИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

| Отчетен период | Стойност в лева без ДДС (годишен оборот) |
| --- | --- |
| 2011 г. |  |
| 2012 г. |  |
| 2013 г. |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                            ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

* ЗАБЕЛЕЖКА: Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Образецът се попълва веднъж сумарно за цялото обединение, и след това образецът се представя само от участниците в обединението, чрез които обединението доказва оборот. Подизпълнителите също представят справка за реализирания оборот.

ОБРАЗЕЦ № 10

Списък на основните договори за услуги, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите

Долуподписаният /-ната/ ....................................................................................., с лична карта № ....................................., издадена на ...................... от МВР, гр........................................, с ЕГН: ..............................................., в качеството ми на представляващ ……………………………… /управител, член на управителен орган/ .................................................................................. (участник/подизпълнител/член на обединение – оставя се вярното) в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваният от мен участник (подизпълнител/член на обединение) е изпълнил следните договори за последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите:

|  | Изпълнени договори през последните 3 (три) години считано от датата, на подаване на офертата (изписва се наименованието извършената услуга– вид) | Срок, дата и място на изпълнение | Стойност на услугата без ДДС (и дял на % участие, ако е участвал като подизпълнител) | Възложител/Клиент адрес/тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

......................... г.				                 Декларатор: ..........................

(дата на подписване)                                                                  (подпис и печат)

- ОБРАЗЕЦ № 11

- С П И С Ъ К

НА ЕКИПА ОТ ЕКСПЕРТИ на УЧАСТНИКА, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка

|  | Име | Длъжност в екипа от експерти; | Образование и Специалност | Професионален опит в години; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                                                               Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                       (подпис и печат)

- ОБРАЗЕЦ №: 12

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- за ангажираност на експерта

Долуподписаният/ата: ...................................., ЕГН: .........................., в качеството си на експерт ....................... на участник: ..............................., ЕИК: ............................ със седалище и адрес на управление: област .............., община ................., гр. ..................., ул.”....................” № ........., ет......., ап. ................. - в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

ДЕКЛАРИРАМ:

1. че съм на разположение да поема работата изключително по настоящата поръчка за времетраенето и, както изискват отговорностите ми и съобразно указанията на Техническата спецификация на Възложителя и правилата и указанията на „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”.

2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................... г. 			              Подпис на експерта: _____________

- ОБРАЗЕЦ № 13

- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Долуподписаният /ата/ .................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ..................................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ............................,

от ................................., с постоянен адрес: гр.(с) ......................................., община ................................,

област ........................................, ул. ............................................................, бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ......................................., факс ......................................., е-mail ...........................................................,

в качеството си на .........................................................................................................................................,

(длъжност)

на участник........................................................................................................................ЕИК.........................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнение на поръчката ....…………...... .................…….подизпълнители.

(ще ползваме/няма да ползваме)

| Подизпълнител с посочен ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на подизпълнителя ( когато е приложимо); | Видове работи, които ще изпълнява | % дял на участие при изпълнение на обществената поръчка; |
| --- | --- | --- |

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ……………....                                            ПОДПИС И ПЕЧАТ: ………………………..

- ОБРАЗЕЦ № 14

- ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Долуподписаният /ата/ .................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ..................................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ............................,

от ................................., с постоянен адрес: гр.(с) ......................................., община ................................,

област ........................................, ул. ............................................................, бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ......................................., факс ......................................., е-mail ...........................................................,

в качеството си на .........................................................................................................................................,

(длъжност)

на участник................................................................................................................ЕИК............................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

- ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласието на представляваното от мен лице да участва като подизпълнител на ...................................... при възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                            ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 15

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на члена на обединението)

в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Съм запознат, че като член на обединението/консорциума сме отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора.

- Съм запознат, че като член на обединението/консорциума сме задължени да останем в него за целия период на изпълнение на договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                               Декларатор: ................................

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 16

Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд

Долуподписаният /ата/: .................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ................................, притежаващ л.к. № ................................., издадена на .................................,

от ....................................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ...................................,

област ................................., ул. ................................................................, бл. ........., ет. .........., ап. ..........,

тел. .................................., факс ......................................, е-mail ..................................................................,

в качеството си на .........................................................................................................................................,

(длъжност)

на ..................................................................................................................................ЕИК:..............................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

- ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представлявания от мен участник, ще спазва при изпълнение на настоящата обществена поръчка изискванията за закрила на заетостта.

2. В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда и условията на труд – за минимален размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии, съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

ОБРАЗЕЦ № 17

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ............................................................................................................ЕИК.......................................

(наименование на участника)

и подписано от .....................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ................................................................................................................................

(на длъжност)

- УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

2. Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и условията посочените в Публичната покана за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. календарни дни (<с думи>...........................) <но не по-малко от 90> календарни дни след крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

4. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

5. Декларираме, че ще изпълним настоящата обществена поръчка в сроковете посочени от Възложителя в документацията за участие, а именно: Срокът за изпълнение на договора за настоящата поръчка е от датата на подписването му от страните до приключване и отчитане на всички дейности по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”, в рамките на Договор за отпусната финансова помощ с рег. №: 10/321/01652 от 14.12.2013г., сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

6. Предлагаме следните срокове във връзка с изпълнение на дейностите по настоящата поръчка:

А). Срок за изготвяне на пълния пакет от документации за избор на изпълнители по проекта ..........................(посочва се в календарни дни);

Забележка: Участници, предложили срокове, по кратки от минималния (не по-малко от 10 /десет/ календарни дни), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Избрания изпълнител следва да изготви документации за избор на изпълнител за Строителен надзор, Авторски надзор, изпълнение на строително-монтажните работи по проекта и осигуряване на информация и публичност, след влизане в сила на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Б). Срок за реакция за предоставяне на Становища за разрешаване на възникнали проблеми и/или разрешаване на казуси свързани с изпълнението на проекта и неговото отчитане в периода на изпълнение на настоящата поръчка...............................................................(посочва се в календарни дни);

Забележка: Участници, предложили срокове, по кратки от минималния (не по-малко от 3 /три/ календарни дни), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Участникът посочва срок в който ще предоставя, Становища за разрешаване на възникнали проблеми и/или разрешаване на казуси свързани с изпълнението на проекта и неговото отчитане в периода на изпълнение на настоящата поръчка, считано от датата на получено известие/уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за възникнал проблем и/или необходим за разрешаване казус, свързан с изпълнението и отчитането на проекта.

Дата, ..............................                                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 18

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от.............................................................................................................................

(наименование на участника, ЕИК)

и подписано от .................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ...........................................................................................................................

(на длъжност)

участник в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

2. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията в Публичната покана и документацията за участие, за цена от ………… - цифром лв. /………………… - словом/  без ДДС (този показател участва при определяне на комплексната оценка), съответно ………… - цифром лв. /………………… - словом/  с вкл. ДДС.

Цената е формирана, както следва:

| № | Дейност |  | Цена без ДДС в лева; | Цена с ДДС в лева; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | За Разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”; |  |  |  |
| 2 | За Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление и мониторинг на проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”; |  |  |  |
| ОБЩО |  |  |  |  |

3. Декларирам, че предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие и включват всички разходи по изпълнение на услугата и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка.

4. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                   ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................

*Декларацията се подписва задължително от:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България