ОДОБРЯВАМ:

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Кмет: /П/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

за възлагане чрез събиране на оферти с обява

с предмет:

- „Извършване на строителни работи по отстраняване на гаранционни дефекти на реализиран обект: „ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила, включващи полагане на пътна настилка на улици , ремонт на шахти, тротоари и пешеходни пътеки, съгласно КСС“

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП

2. Технически спецификации;

3. Образци на документи;

3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата

3.2. Представяне на участника;

3.3. Декларация по ЗИФОДРЮПДРС;

3.4. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП, вр. с чл.54., ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП;

3.5. Декларация по чл.97, ал.1. от ППЗОП, вр. с чл.54, ал.1, т. 3-5 ЗОП;

3.6. Техническо предложение;

3.7. Ценово предложение;

3.8. Декларация на подизпълнителя;

3.9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

3.10. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

3.11. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор.

3.12. Декларация за срок на валидност на офертата

3.13.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3.14. Проект на договор за СМР.

4. Участникът представя и:

4.1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата, придружен с документи, доказващи изпълнението;

4.2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - лицата, които ще изпълняват строителството;

4.3. Сертификат за внедрена система  ISO 9001:2008 или еквивалент;

4.4 Гаранция за изпълнение - участникът избран за изпълнител сам избира формата:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, като гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Технически спецификации и изисквания

При възлагане на обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2  и по реда на глава ХХVІ от  ЗОП

„Извършване на строителни работи по отстраняване на гаранционни дефекти на реализиран обект: „ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила, включващи полагане на пътна настилка на улици , ремонт на шахти, тротоари и пешеходни пътеки, съгласно КСС“

- ОБЩИ УСЛОВИЯ

  - Възложител на  обществената поръчка  чрез обява  е ОБЩИНА РИЛА.

  - Условията и реда, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава ХХVІ - Събиране на оферти с обява, от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и съгласно глава ІХ от ППЗОП.

  - При изготвяне на офертите всеки Участник трябва да се придържа към обявените от Възложителя условия.

  - Всеки участник в процедурата трябва да представи оферта  включваща всички позиции  от КСС и техническата спецификация.

  - Всеки участник в процедурата има право да представи само  една оферта, да я оттегли, промени или  допълни до изтичането на срока за подаване на офертите.

  - Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.

  - Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

  - Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

- ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И КОЛИЧЕСТВО

  - Предмет на поръчката е „Извършване на строителни работи по отстраняване на гаранционни дефекти на реализиран обект: ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила, включващи полагане на пътна настилка на улици , ремонт на шахти, тротоари и пешеходни пътеки, съгласно КСС“, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в документацията за участие.

  - Място за изпълнение на поръчката - с. Смочево, Община Рила.

  - Количества: Съгласно КСС - Приложение №1 и техническите спецификации и изисквания;

  - Изпълнителят се задължава, след подписване на договора за възлагане на СМР, да извърши СМР, в срок съгласно офертата.

  - Изпълнението на поръчката да е в съответствие със специфичните нормативни изисквания, стандарти, технически правила и инструкции, съгласно БДС.

  - Прогнозната стойност за целия обем на поръчката е до 159 387.98 лв. (сто петдесет и девет хиляди триста осемдесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки)	 без ДДС.

  - Срок на договора – съгласно приетата оферта на изпълнителя, но не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г. за  съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Решението за откриване на процедурата  за възлагане на обществена поръчка чрез обява, е взето със Заповед №  РД – 01 – 04 – 231/ 26.07.2016 год.   на Кмета на Община Рила, с което са одобрени обявата и техническите спецификации и изисквания за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  чрез обява.

- ИЗИСКВАНИЯ  ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да  осъществи: „Извършване на строителни работи по отстраняване на гаранционни дефекти на реализиран обект: ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила, включващи полагане на пътна настилка на улици , ремонт на шахти, тротоари и пешеходни пътеки, съгласно КСС“, съгласно Техническата спецификация (Приложение, неразделна част към настоящата документация)

Забележка: Техническа документация към настоящата обществена поръчка не е налична, предвид становище на Главния архитект на Община Рила -  приложение към техническата спецификация на поръчката.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

  - Право на участие в поръчката имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП и Възложителя. В случай, че участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност.  В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

  - Участниците могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва да са посочили това обстоятелство. В случай, че ще се използват подизпълнители, избраните за Изпълнители сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата им. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

  - Изпълнителите нямат право да:

- сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл.54, ал. 1 от ЗОП;

- възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

- заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл.54, ал. 1  от ЗОП;  предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;  договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

  - В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен подизпълнител, изпълнителят изпраща заверено копие от договора или допълнителното споразумение на възложителя

  - Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

  - Участниците в процедурата не могат да бъдат дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или пък свързани с тях лица по смисъла на чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В случай, че участникът е дружество, което попада в изключенията на чл. 4 от цитирания закон, същият представя доказателства за наличие на обстоятелства, обуславящи изключенията.  Същото изискване се отнася и за подизпълнителите, в случай, че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител.

  - За участника следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП по отношение на настоящата обществена поръчка.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОРМИРАНЕТО НА ЦЕНАТА И ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА

  - Цените се посочват  в лева без ДДС  с точност до втория знак след десетичната запетая.

  - В Ценовата оферта да се представят единични цени и обща стойност за изпълнение на поръчката.

  - В цената следва да са включени всички разходи за извършване на  доставките, подразбиращи се или изрично упоменати.

  - Общата стойност на договора се формира на база единичните цени  на Изпълнителя и всички заложени  СРР за изпълнение на договор.

  - Всички плащания се извършват в лева по банков път срещу издадена фактура за извършване на СМР, оформена съобразно изискванията на Закона за счетоводството и  приемо-предавателен протокол.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА:

Офертата да съдържа:

  - Образец № 1 – Списък на документите  съдържащи се в офертата;

  - Образец № 2 - Представяне на участника - от документацията (представя се в оригинал).

  - Образец № 3 - Декларация  за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици  -  от документацията (представя се в оригинал).

  - Образец № 4 -  Декларация  за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП  вр. с чл.54., ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП – от документацията (представя се в оригинал).

  - Образец № 5 - Декларация  за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП , вр. с чл.54, ал.1, т. 3-5 ЗОП – от документацията (представя се в оригинал).

  - Заверено пълномощно  за  представителство (представя се ако офертата не е подписана от законния представител на участника).

  - Образец № 6 - Попълнено техническо предложение (техническа оферта) - от документацията (представя се в оригинал).

За да бъде допусната техническата оферта до класиране, участникът следва да е попълнил всички точки и графи и те да съответстват на изискванията на Възложителя, както и да подкрепи твърденията си със съответните документи, които ги доказват. Участникът може да добави и друга информация, касаеща  изпълнението на предмета на поръчката.

Техническото предложение се подписва от представителя на участника и подпечатва с печата на участника и се посочва дата на изготвянето й.

Непопълването  на  части  от  техническата  оферта  или  промяната й  води   до отстраняване на участника от процедурата.

  - Образец № 7  - Ценова оферта - от документацията (представя се в оригинал).

Участникът  попълва образеца на КСС, като посочва единични цени в български лева без ДДС, обща стойност и ценовите показатели за определяне на единични цени, невключени в ценовата оферта. Формираната обща стойност следва да е в български лева, записана цифром и словом.

При несъответствие между единичните цени и общата стойност или между цената изписана цифром и словом, офертите се отстраняват от участие.

Непопълването   на   части   от  ценовата   оферта  (КСС)  или   промяната  й   води  до  отстраняване на участника от процедурата.

  - Образец № 8 - Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката -  от документацията (представя се в оригинал).

  - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Образец № 9;

  - 3.10. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Образец № 10

  - Проект на договор - не се прилага към офертата и декларация за приемане клаузите на проекта на договор –  Образец № 16.

- Друга допълнителна информация по желание на участника.

  - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания за последните 5 години от датата на депозиране на офертата – Образец № 11;

  - Списък на персонала , който ще изпълнява поръчката - лицата, които ще изпълняват строителството – Образец № 12;

  - Образец № 13 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

  - Образец №14 - Декларация за срока на валидност на офертата

  - Образец №15 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

  - Копие от сертификат съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент.

- Друга допълнителна информация по желание на участника.

Не се допуска представяне на варианти в офертата

Офертата се предава на български език.

Всички документи трябва да са:

Заверени (когато са ксерокопия) с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето представляващ участника и свеж печат.

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно.

Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с предложението не повече от 6 (шест) месеца или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.

Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до:

1. техническите и професионалните способности.

Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по ЗОП, които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. Поставените критерии са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Технически и професионални способности:

Възложителят определя критерии, въз основа на които да установява, че участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. Възложителят изисква от участниците:

I. Участникът да има опит да изпълнява строителството, като да е изпълнил поне едно строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните пет години от датата на подаване на офертата.

Под строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката се разбира строителство при полагане на пътна настилка на улици , ремонт на шахти/тротоари.

II. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:

1.Технически ръководител на обекта, както следва:

•	Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или "Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.

•	с общ професионален опит – минимум 3 години стаж по специалността и специфичен професионален опит – участие в минимум един проект за строителство при полагане на пътна настилка на улици , ремонт на шахти /тротоари като „Технически ръководител на обект”.

- Специалист– координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип).

III. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

За доказване на техническите и професионалните способности на участниците се представят един или няколко от следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:

1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните пет години от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.

3. Сертификат, издаден от акредитирано лице, за контрол на качеството.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,  участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по-горе.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

- ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА:

  - Офертата  се  представя   в запечатана  непрозрачна  опаковка лично, по  пощата   или чрез куриерска фирма с препоръчано писмо с обратна разписка.

  - Върху опаковката участникът посочва наименованието на предмета на поръчката, точното  си  наименование, адрес  за кореспонденция, телефон, факс, е-mail  и лице за контакти.

  - При приемане на офертите върху опаковка се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

  - Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на Участниците  оферти, които са представени след изтичане на крайния срок.

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, посочен в обявлението, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка (арг. чл. 189 ЗОП).

- ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

  - Отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения е публично.

  - Датата и часът на отварянето на офертите са посочени  в обявата. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва:

– лична карта и копие от документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице).

-    в случай, че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно (пълномощното се представя в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв и остава за Възложителя);

  - Разглеждането  и оценяването на офертите  се извършва от комисия, назначена от Възложителя след получаване на офертите съгласно критерия за избор на изпълнител „Икономически най-изгодна оферта”.

- КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ; МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНА НА КОМПЛЕССНАТА ОЦЕНКА  НА ОБЕРТАТА

  - Възложителя определя Изпълнител на поръчката въз основа на оценка на офертите по критерия „оптимално съотношение качество/цена“, определена   на база на комплексната оценка

  - Показатели за оценка на офертите , относителната им тежест, начина  на определяне .

К1-Цена   - 55 точки;

К2-Гаранционен срок - 45 точки;

К= К1+К2 =100 т.

К1- предлагана цена – с тегловен коефициент 55т.

К1=  Цт.  min  х55

Цтi

Цт.  min   минималната предложена цена ;

Цтi –цената  на всеки участиник.

К2 – Гаранционен срок /най-дълъг/ с тегловен коефициент 45т.

К2= Гаранционен срок от всеки участник х 45

Предложен най-дълъг гаранционен срок .

  - Класиране на участниците

Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки;

Комисията разглежда документите до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор и съгласно получените оценки, и извършва класиране само на двама участници, които класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени не се класират.

- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКАТА; ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА; НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

  - Възложителя  утвърждава представения протокол с извършеното класиране, с което  утвърждава предложението на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка.

  - Възложителя сключва писмен договор с Участника класиран на първо място и определен за изпълнител.

  - Договорът включва задължително всички предложения на участника, определен за изпълнител. Страните по договора не могат да го променят или анексират, освен в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3.

  - Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя, като  участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

    - Актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл.54 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива и съгласно чл.  58, ал.1 от ЗОП.

    - Декларация  по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари  – образец № 9 от документацията (представя се в оригинал).

    - Декларация  по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари  – образец № 10 от документацията (представя се в оригинал).

    - Гаранция за обезпечаване изпълнението на договора, в размер на 3 на сто от стойността му.

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО на тези документи  ще бъде основание за определяне на втория класиран участник за изпълнител.

  - Общата пределна стойност на договора е до 159 387. 98 лв. (сто петдесет и девет хиляди триста осемдесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки)	 без ДДС.

  - Плащането се извършва в лева по банков път срещу издадена фактура, оформена съобразно изискванията на закона, придружена с приемателно предавателен протокол, в съответствие с представената оферта на определения за Изпълнител на поръчката в срок,  съгласно офертата на  участника считано от датата на издаване на фактурата.

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от Участниците за въпроси, които не са разгледани  в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки  и Правилника за прилагане на ЗОП.

Изготвил: /П/

Елена Панчева–

Юрисконсулт „Обществени поръчки“