Общинска администрация – гр. Рила, обл. Кюстендил, пл."Възраждане" № 1

централа GSM0884 400 944

www.grad-rila.bg

ОДОБРЯВАМ:/П/

Георги Кабзималски

Кмет на Община Рила

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки чрез публична покана

С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПЪТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ КВАРТАЛ 12 И КВАРТАЛ 27 ВКЛЮЧВАЩА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ 2Х12.00 М. НА РЕКА РИЛСКА И ПРАВОЪГЪЛЕН ВОДОСТОК С ОТВОР 2.00 М. НА ДЕРЕ МЕЖДУ КВАРТАЛ 12 И КВАРТАЛ 6 ПО ПЛАНА НА ГР. РИЛА“

Община Рила,

2014 г.

Изготвил: /П/

Елена Панчева

Юрисконсулт „Обществени поръчки“

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ГЛАВА ПЪРВА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ГЛАВА ВТОРА: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ГЛАВА ТРЕТА:  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА;

РАЗДЕЛ І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

РАЗДЕЛ ІII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ IV. ГАРАНЦИИ

ГЛАВА ПЕТА: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ГЛАВА ШЕСТА:ОБРАЗЦИ

ГЛАВА ПЪРВА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Публикувана в Регистъра на обществените

поръчки и на профила на купувача - www.grad-rila.nit.bg

ГЛАВА ВТОРА: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Документация за участие:

Документацията за участие в обществената поръчка е публикувана в профила на купувача: www.grad-rila.nit.bg – „Публични покани“.

- При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти – посочен в публичната покана, възложителят най-късно на следващия ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Забележка:Инвестиционен проект № 16/16.09.2014г., с наименование„Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“,е на разположение на участниците в настоящата обществена поръчка за преглед и запознаване с детайлите по него, всеки работен ден до изтичането на срока за подаване на офертите, посочен в публичната покана, в сградата на общинска администрация на община Рила, отдел „УТСК“, гр. Рила, п.к. 2630, пл. „Възраждане” №: 1,  телефон: 0887 848439, лице за контакт: Елена Панчева;

- Общи изисквания към офертите на участниците в обществената поръчка:

  - Офертите на участниците се приемат в деловодството в сградата на Община Рила– гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1, всеки работен ден, в работно време от 09:00 до 17:30 часа в срока, посочен в публичната покана за обществената поръчка.

  - Офертите трябва да бъдат получени от възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана за възлагане на обществената поръчка. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

  - До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в обществената поръчка. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.

  - За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането на закона за обществените поръчки и действащото в Република България законодателство.

РАЗДЕЛ ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

- Предметът на обществената поръчка е:„Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

- Географска област, обхваната от обществената поръчка: Строителната площадка се намира в гр. Рила, Община Рила;

- Приложимо законодателство и документи: При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва:

  - Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани с дейностите по тази обществена поръчка, между които:

- Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

- Закона за устройство на територията (ЗУТ);

- Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ бр.51/05.06.2001);

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн.ДВ бр.124/23.12.1997 г. с изменения и допълнения);

- както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка;

- Обхват на поръчката: Дейностите по изпълнение на тази обществена поръчка включват: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12 на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2 метра на дере между квартал 12 и квартал 26 по плана на гр. Рила“, като видовете, количествата и обемите на строително - монтажни дейности са посочени в количествената сметка - Приложение № 1 към Образец № 13- „Ценово предложение“ от настоящата документация.

- Прогнозна стойност на обществената поръчка и мотиви за избор на реда за възлагане:

  - Прогнозната стойност на  поръчката е до 218 332.50 лв.(двеста и осемнадесет хиляди триста тридесет и два лева и петдесет стотинки),  без ДДС.

  - Мотиви: Изборът на реда за възлагане е при условията на чл. 101а и следващите от Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с  чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП.

- Начин на плащане:

  - Авансово плащане в размер на 50 %, платимо съгласно условията на договора за обществената поръчка.

  - Окончателно плащане в размер на 50 %,  платимо съгласно условията на договора за обществената поръчка.

- Срок за изпълнение - Срокът за изпълнение на всички строително-монтажни работи по предмета на поръчката е по предложение на участника, но не повече от: 90(деветдесет) календарни дни,считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г. за  съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Критерий за оценка на офертите – „Икономически най – изгодна оферта“.

ГЛАВА ТРЕТА:  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Публикувана в профила на купувача

- www.grad-rila.nit.bg

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Изисквания към офертата

  - Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

  - Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки.

  - Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в обществената поръчка.

  - Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.

  - Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, посочен в публичната покана.

  - Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

  - Всеки участник трябва да посети строителната площадка, за да се запознае с условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.

  - Всеки участник задължително включва в офертата си декларация, че е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителство на място, за което попълва Декларация съгласно Образец № 14.

- Общи изисквания към участниците: Участници в обществената поръчка могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях. Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

  - Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, който е:

    - осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс (НК);

б) подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК;

  - Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка и участник, който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

  - Изискванията на т. 2.1.1 се отнасят за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, както следва:

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б)при командитно дружество – за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;

е) при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

з) в случаите по б. „а)” – „ж)” и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

  - Не могат да подават оферта участници, при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация или които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

  - Участникът в обществената поръчка трябва да заяви в офертата си дали при изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители, като посочи  за кои дейности и какъв е делът на всеки подизпълнител в изпълнение на поръчката. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те трябва да отговарят на изискванията по т. 2.1.1., както и по т. 2.4., като изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, предвидени в настоящите условия, за което представят съответните доказателства.

  - В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, всеки участник в обединението трябва да отговаря самостоятелно на изискванията по т. 2.1.1, както и по  т. 2.4.

- Общи изисквания при участие като обединение/консорциум

  - Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът участва като Обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението/консорциума следва да са сключили споразумение (или еквивалентен документ).

  - Споразумението трябва да съдържа клаузи, в който задължително се посочват:

- представляващият обединението, който да е изрично оправомощен да представи оферта от името и за сметка на Обединението, включително и да сключи договор с Възложителя, да задължава с подписа си обединението, както и да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- разпределението на участието на лицата с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка;

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- всички членове на обединението са солидарно отговорни пред Възложителя за изпълнение на договора;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

  - Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да

представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

  - Не се допускат промени в състава на обединението, по време на изпълнение на договора, освен при наличие на следните кумулативно дадени предпоставки:

- съгласие от страна на възложителя;

- възникване на извънредни обстоятелства, при които се налага промяна в състава на обединението поради обективни и независещи от всички негови членове причини;

- в случай на замяна на член на обединението, новият член на същото трябва да отговаря на приложимите изисквания за допустимост на участниците в обществената поръчка от настоящата документация;

- Независимо от промяната в състава си, обединението трябва да продължи да отговаря на минималните технически изисквания от настоящата документация. – Промяната в състава на изпълнителя не трябва да води до неговата фактическа подмяна, което ще се преценява от Възложителя за всеки конкретен случай.

  - Лице, което участва в обединение не може:

- да представя самостоятелна оферта,

- да участва в друго обединение- участник в обществената поръчка;

- да дава съгласие и да фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник.

3.6. Когато не е представен договор/споразумение за създаването на обединение /консорциум, или в приложениятдокумент липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата– участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъдеразгледана.

4. Общи изисквания при участие на подизпълнители

  - Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, изискванията посочени в точка 2.1.1 и точка 2.4. се прилагат и за всеки подизпълнител;

  - Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, участникът представя декларация за Участието на подизпълнител/и (Образец № 10), в която се посочват вида на работите, които ще извършват, и дела на участие, който ще бъде изпълняван от всеки подизпълнител.

  - Възлагането на работи на подизпълнител/и е допустимо само ако Участникът декларира, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

  - Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

РАЗДЕЛ II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

- Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи втора група, четвърта категория и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от изискваната  категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице, което не е от държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, същият трябва да представи удостоверение за вписване в ЦПРС за посочената по-горе категория строеж. Ако участникът е обединение, изискването се отнася до всеки член на обединението, ако се предвижда да извършва строително-монтажни работи.

- Обстоятелството се удостоверява със заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. В случай, че чуждестранният участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му на изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

- Участникът трябва да има сключена застраховка „Професионална отговорност”, за строежи, минимум ІV – та (четвърта) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а” от ЗУТ, която да е валидна минимум към датата за подаване на офертите.

- Обстоятелството се удостоверява с Копие от Застраховка „Професионална отговорност”, за строежи, минимум ІV – та (четвърта) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а” от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни участници. Участника е длъжен да представи декларация (по образец на участника) към подадената от него оферта, че се задължава да поднови застраховката с валидност за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, в случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка.

- В случай, че участникът е обединение, застраховка „Професионална отговорност” се представя от всеки един от участниците в обединението, подлежащи на задължително застраховане.

- При наличието на подизпълнител, който ще извършва строителни дейности изискването се отнася и за него.

- Чуждестранните лица представят еквивалентен документ.

- Участникът трябва да има изпълнен един договор със сходен предмет в последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, за което представя Справка – декларация по Образец № 4. Доказването на изпълнението на гореописания договор се извършва с някой от следните документи:

  - посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

  - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

  - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Под „сходен предмет“ се разбира изграждане на мостово съоръжение.

- Участникът в обществената поръчка трябва да разполага за изпълнение на поръчката със собствен и/или нает инженерно – технически персонал назначен на трудов/ граждански договор, ( респ. собственоръчно подписана декларация за ангажираност  на съответния специалист за изпълнение на поръчката), който трябва да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 1 – ал. 4 от ЗУТ.

В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти:

- Технически ръководител на обекта (1 бр.) – да отговаря на условията на чл. 163а от ЗУТ и да има специфичен професионален опит от минимум 3 ( три ) години като строителен инженер.

- Експерт по контрол на качеството(1 бр.) – да притежава диплома за завършено висше образование с квалификация строителен инженер; Да притежава валидно удостоверение / сертификат за контрол на качеството;

- Експерт по безопасност и здраве (КБЗ)(1 бр.) – да притежава диплома за завършено висше образование с квалификация строителен инженер; Да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ

- Обстоятелството се доказва със Списък на експертите от екипа, включително – лицата, отговарящи за контрола върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност и лицата отговарящи за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, които ще участват в изпълнението на поръчката – попълва се по Образец № 5;

- За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени и собственоръчно подписани от съответния специалист, професионални автобиографии по Образец № 6, съдържащи информация за образованието, професионалната квалификация и опит и декларации за разположение по време на изпълнение на обществената поръчка - попълват се по Образец  № 7;

- Към списъка на експертите от екипа, участникът прилага и съответните доказателствени документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация (копия на: дипломи за завършено образование; документи, удостоверяващи вида на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско, др.), напр. договори и др.; документи, доказващи стажа (опита) на служителя (експерта), напр. Трудови/служебни книжки и др.; референции (препоръки) и др. или еквивалентни документи), вкл. и  декларации по Закона за защита на личните данни по формат на участника.

- Всеки участник следва да разполага с механизация, необходима за изпълнение на предмета на поръчката;

- Обстоятелството се доказва със Списък за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на документацията за участие – попълва се по Образец № 8

- Всеки участник следва да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството :

а) система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен)

б) система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS18001:2007 (или еквивалентен),

с обхват на дейностите строителство, валидни към датата на подаване на офертата или еквивалентни

- Обстоятелството се доказва чрез представяне от участника на заверени копия от посочените сертификати за внедрени системи в областта на строителството.

- В периода на валидност на офертата, респ. в периода на действие на договора възложителят може да изисква доказателства за подновяване на сертификатите, в случай на изтичане на срока им на валидност;

- В случай на участници –  обединения изискването се отнася за всички членове на обединението, които са пряко ангажирани със строителството;

- Изискването се прилага и за подизпълнителите, които са пряко ангажирани със строителството

РАЗДЕЛ ІII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

- Всяка оферта за участие в обществената поръчка се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец № 1 и към нея се прилагат изискуемите, според тази документация и публичната покана за обществената поръчка документи и при спазване на изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал.2 ЗОП.

- Подадената от участника оферта се представя в общ запечатан, непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон, като трябва да съдържа по три отделни самостоятелно запечатани непрозрачни и надписани плика (Плик „№ 1", Плик „№ 2" и Плик „№ 3"), както следва:

- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор"и наименование на участника, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8, 11 - 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" и наименование на участника, в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4от ЗОП;

- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена" и наименование на участника, който съдържа ценовото предложение на участника.

- Върху общия непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон трябва да бъде изписана следната информация:

До Община Рила гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1 ОФЕРТА За участие по публична покана за събиране на оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПЪТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ КВАРТАЛ 12 И КВАРТАЛ 27 ВКЛЮЧВАЩА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ 2Х12.00 М. НА РЕКА РИЛСКА И ПРАВОЪГЪЛЕН ВОДОСТОК С ОТВОР 2.00 М. НА ДЕРЕ МЕЖДУ КВАРТАЛ 12 И КВАРТАЛ 6 ПО ПЛАНА НА ГР. РИЛА“ .................................................................................................................................................... /име на Участника / .................................................................................................................................................... /пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/ .................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

- Върху плика и/или кутия и/или кашона трябва да бъде написано името и адреса на участника, лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес.

- Изисквания към съдържанието на пликовете :

5.1.Съдържание на Плик № 1 „Документи за подбор":

А)Представяне на участника – оферта, съгласно Образец № 1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от Участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на водещия партньор -  оригинал;

Б)Административни сведения за участника – Образец № 2;

В)Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец № 3;

Г)Заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декларация от участника с посочване на точно наименование и ЕИК за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или за чуждестранни лица се представя еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, в заверено копие, придружен с превод на български език. В случай, че чуждестранният участник не е вписан в Централният професионален регистър на строителите (ЦПРС)  към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му на изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС;

Д)Копие от Застраховка „Професионална отговорност”, за строежи, минимум ІV – та (четвърта) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а” от ЗУТ.

Е)Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка с нотариална заверка на подписите и съдържанието - съгласно изискванията на указанията (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) –  заверен препис;

Ж)Доказателства за  техническите възможности и/или квалификация на участника, посочени от Възложителя в настоящата документация съгласно Раздел ІІ. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация от Глава четвърта „Изисквания и указания за участие в обществената поръчка  и подготовка на офертата“, като се попълваОбразец № 4,Образец № 5, Образец №6,Образец №7 и Образец № 8;

З)Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП – Образец № 9;

И)Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползване на подизпълнител/и, с посочване на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му –Образец № 10;

Й)Декларация – съгласие за участие на подизпълнител –Образец № 11 (когато е приложимо);

К)Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП –Образец № 12;

Л)Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 13;

М)Декларация за запознаване/незапознаванес условията на строителната площадка – Образец № 14

Н)Декларация за срок на валидност на офертата– Образец № 15;

О)Документ за гаранция за участие в обществената поръчка, съгласно условията на настоящата документация – оригинал – Образец № 16;

П) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно.

Р) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника;

- Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

- Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6, а декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

  - Съдържание на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката":

А) Техническо предложение - следва да бъде изготвено по приложения Образец № 18към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническите спецификации, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката.

Б) Предложението за изпълнение на поръчката следва да  съдържа най-малко:

- технологично-строителна програма за изпълнение на  предмета на поръчката;

- линеен график на дейностите за изпълнение на поръчката, включващ  разпределението на ресурсите и работната сила, последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и приключване на отделните етапи.

Забележка: Сроковете се посочват в календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на предмета на поръчката не може да надвишава 90 (деветдесет) календарни дни. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

- Участникът представя и диаграма на работната ръка.

- Гаранционните срокове за изпълнените СМР.

Забележка: Гаранционните срокове трябва да бъдат съобразени с Наредба № 2от31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти(обн., ДВ, бр. 72от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49от 14.06.2005 г., бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.).

Ако участникът предложени в офертата си гаранционни срокове, под минималните  гаранционни срокове, определени в Наредбата - участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

  - Съдържание на Плик № 3 „Предлагана цена"

А) Предлаганата цена задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис Плик № 3 „Предлагана цена“ и се изписва наименованието на участника. Този плик се поставя в плика с офертата.

Б)Ценовото предложение се изготвя по приложения към документацията Образец № 19

В) Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по бюджетни пера не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или по някое от бюджетните пера, офертата на участника ще бъде предложена за отстраняване.

Г)Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик № 3 трябва да бъдат последователно номерирани. Извън Плик № 3 "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника.

Д)Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи.

Е)Оферираната от участника обща цена за изпълнението на поръчката трябва да включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, в които се включват непредвидени разходи, подлежащи на доказване.

Ж)Комисията може да проверява ценовите предложения, с цел да установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в обществената поръчка. Ще бъдат предложени за отстраняване от обществената поръчка участници, в чиито ценови оферти се констатират липса на изискуем документ и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи. Участници, които по какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън Плик № 3 - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата обществена поръчка. Комисията ще предложи за отстраняване участник, който е предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност на поръчката.

РАЗДЕЛ IV. ГАРАНЦИИ

- Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

- Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

3. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

4. Гаранция за участие

  - Гаранцията за участие в обществената поръчка  е в размер на 2183. 33(две хиляди сто осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.

  - Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Рила:

банка Си Банк – клон гр. Рила,

IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01,

BIC BUIBBGSF

  - Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Гаранцията следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Рила или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 календарни дни след датата, определена в публичната покана за обществената поръчка като краен срок за подаване на офертите.

  - Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

  - Гаранцията за участие в обществената поръчка се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.

  - Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- Гаранция за изпълнение на договора

  - Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС и е със срок на валидност 90 дни след датата на въвеждане в експлоатация на обекта.

  - Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Рила:

банка Си Банк – клон гр. Рила,

IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01,

BIC BUIBBGSF

  - При внасяне на парична сума като гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва обществената поръчка, за която се внася.

  - Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

  - Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.

  - Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

  - Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата документация.

ГЛАВА ПЕТА: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

- КО =  П1 + П2, където:

- П1 – Гаранционен срок – с тежест 40 точки

- П2 –Предлагана цена – с тежест 60 точки

- Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

- П1  -  е показател, отразяващ тежестта на предложените от участника гаранционни срокове  /в години/ -  тежест 40 точки,

- За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 е 40 точки;

Показател П1 се състои от два подпоказателя:

- Г1 – показател за посочения от участника гаранционен срок за строително-монтажните работи свързани с изграждане на мостово съоръжение, предмет на настоящата поръчка (чл. 20, ал. 4, т. 9 от Наредба№2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Обн. ДВ бр. 72 от 15.08.2013г. )– тежест 25 точки;

- Г2 – показател за посочения от участника гаранционен срок за строително-монтажните работи свързани с изграждане на водосток, съгласно инвестиционния проект (чл. 20, ал. 4, т. 9 от Наредба№2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Обн. ДВ бр. 72 от 15.08.2013г.) – тежест 15 точки;

Комплексната оценка (КО) на участника по показател П1 се изчислява по следната формула:

- КО =  Г1 + Г2

Подпоказател Г1:

- Максимален брой точки – 25, получава офертата, с предложен най-дълъг гаранционен срок, съгласно Техническото предложение (оферта) – от документацията за участие;

- Точките на участниците се определят в съотношение към най-голeмия предложен гаранционен срок по следната формула

- П1 = (Ai / Amax) х 25, където

Amax – представлява максималният предложен гаранционен срок;

Ai – представлява гаранционния срок, предложени от i - тия  участник

Забележки: Участниците нямат право да предлагат гаранционен срок за посочените строително-монтажните работи под предвидения в Наредба № 2 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и над 2 (два) пъти минималния гаранционен срок по цитираната Наредба.Участници, предложили гаранционен срок, по-кратък от минималния и по-дълъг от максималния, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.

Подпоказател Г2:

- Максимален брой точки – 15, получава офертата, с предложен най-дълъг гаранционен срок, съгласно Техническото предложение (оферта) – от документацията за участие;

- Точките на участниците се определят в съотношение към най-голeмия предложен гаранционен срок по следната формула

- П1 = (Ai / Amax) х 15, където

Amax – представлява максималният предложен гаранционен срок;

Ai – представлява гаранционния срок, предложени от i - тия  участник

Забележки: Участниците нямат право да предлагат гаранционен срок за посочените строително-монтажните работи под предвидения в Наредба № 2 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и над 2 (два) пъти минималния гаранционен срок по цитираната Наредба.Участници, предложили гаранционен срок, по-кратък от минималния и по-дълъг от максималния, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.

- П2 - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта.

  - Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, без вкл. ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, без вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 60 (шестдесет точки).

минимална предложена цена

_____________________________ х 60 точки

цена, предложена от участника,

където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране (в лева без вкл. ДДС); „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без вкл. ДДС).

Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.

На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий “икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71 , ал. 4 от ЗОП.

Изготвил,/П/

Асен Гаврилов

Началник отдел „УТСК“

ГЛАВА ШЕСТА:  ОБРАЗЦИ

- Образец № 1  –Представяне на участника(оферта);

- Образец № 2 –  Административни сведения за участника

- Образец № 3 –Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП;

- Образец № 4 – Справка-декларация, съдържаща списък за изпълнените договори, доказващи съответствие с техническите изисквания;

- Образец № 5 – Списък-декларация на ръководните и технически лица, включително тези отговорни за контрола на качеството;

- Образец № 6 – Образец № 10 – Автобиография;

- Образец № 7 – Декларация за разположение на експерт;

- Образец № 8 – Списък на оборудването за изпълнение на поръчката;

- Образец № 9 – Декларация по чл. 56, ал. т. 6 от ЗОП;

- Образец № 10– Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване на подизпълнител;

- Образец № 11 – Декларация – съгласие за участие на подизпълнител;

- Образец № 12– Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;

- Образец № 13 – Декларация по чл. 56, ал.1,  т. 12 ЗОП за приемане на условията в проекта на договор

- Образец № 14 –Декларация за запознаване с условията на строителната площадка

- Образец № 15 – Декларация за срок на валидност на офертата

- Образец № 16 –Банкова гаранция за участие;

- Образец № 17 – Банкова гаранция за изпълнение

- Образец № 18 –  Техническо предложение;

- Образец № 19 –  Ценово предложение;

- Образец № 20 –  Проект на договор;

Образец № 1

ДО

ОБЩИНА РИЛА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка за строителство, чрез публична покана с предмет:„Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

УЧАСТНИК в настоящата обществена поръчка е:

Наименование на участника………………………………………………………………

ЕИК/Булстат…………………………………………………………………………………

Седалище и адрес на управление:………………………………………………………...

тел…………………………………/факс……………......./ e-mail ……………..…………..

Адрес за кореспонденция: ....................................................................................................

Законен представител : Име ……………………………….... длъжност.........................

Пълномощник /ако е приложимо/: име ....................................... ЕГН .........................., съгласно пълномощно, рег. № ....................... на Нотариус ..............................., рег. № ...................на Нотариалната камара

Банкова сметка:

IBAN: …………………………………………………………………………………………..

BIC: …………………………………………………………………………………………….

Титуляр на сметката: ……………………………………………………………………….

Други данни и информация:

Вписване в ЦПРС: .................................................................................................................

Информация в други публични регистри: ………………………………………………….

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

  - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

  - Всички изисквани документи – подписани и подпечатани.

Дата: ………………...

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

____________________

(име и фамилия)

(длъжност на

представляващия участника)

Образец № 2

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И    С В Е Д Е Н И Я

1. Наименование на участника ...................................................................................................

ЕИК:..............................................., ЗДДС№ ...................................................................

2. Координати:

Адрес: ...........................................................................................................................................

Телефон: ......................................................

Факс: ............................................................

Е-mail: ..........................................................

3. Лице, представляващо участника: ........................................................................................

(трите имена)

........................................................................................................................................................

(длъжност)

4. Лице за контакти: ......................................................................................................................

(трите имена)

........................................................................................................................................................

(длъжност)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                            ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

Образец № 3

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я *

`		по  чл. 47, ал. 9 от  Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ..................................................................................................................... с ЕГН - ..........................................................., с постоянен адрес: гр. ............................................................................................................, притежаващ лична карта № ..........................................., издадена на ............................................... г. от МВР – ..................................................,  в качеството си на представител на .............................................., с ЕИК ......................................................,  със седалище и адрес на управление: гр. ............................................ ..............................................................., участник в обществена поръчка с предмет:  „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваното от мен дружество няма член на свой управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да е свързано лицес възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. Представляваното от мен дружество не е сключвало договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С настоящата декларация посочвам и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

1……………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................................ г.                                        Декларатор: ………………………

Забележка:

- За обстоятелствата по т.1 декларацията се подписва задължително от:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

- За обстоятелствата по т.2 и т. 3 декларацията се подписва задължително от лицата, които представляват кандидата или участника.

Образец № 4

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

І. През последните пет години представляваният от мен участник е изпълнил следния/те договор/и за строителство на обекти, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка:

| № | Дата на сключване и дата на приключване на договора | Предмет на договора | Стойност на договора | Видове изпълнени СМР и стойност | Възложител и тел. за връзка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

За потвърждение на горните данни, прилагаме:

І. Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящия списък:

1.................................................................................................................................................

2.................................................................................................................................................

3.................................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......................									Подпис и печат:

Образец № 5

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководните и технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството по чл.51, ал.1, т.4 и т.10 от ЗОП

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

За изпълнение на настоящата обществена поръчка сме ангажирали и имаме на разположение следните ключови експерти съгласно изискванията на Възложителя:

1. За Ръководител на обекта е определен:

.........................................................................................................................................

(трите имена на лицето, определено за ръководител на екипа)

| Професионална квалификация | специфичен професионален опит специфичен опит, изискуем съгласно изискванията на възложителя и основни проекти |
| --- | --- |

2. За изпълнение на настоящата обществена поръчка сме ангажирали и имаме на разположение следните ръководни и технически лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството, съгласно изискванията на Възложителя:

| Име, Презиме, Фамилия | Дейност, която ще изпълнява в настоящата поръчка | Професионална квалификация | Общ професионален опит години трудов стаж и основни проекти |
| --- | --- | --- | --- |

За всеки от предложените експерти прилагаме попълнена и подписана от съответния експерт Автобиография във формат по образец  № 6 и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (дипломи, удостоверения, трудови книжки и т.н.), Декларация за разположение по образец № 7, както и Декларация по Закона за личните данни по наш формат.

Дата: ......................2014г.					ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

Образец № 6

- АВТОБИОГРАФИЯ

____________________________________________________

(позиция и длъжност на лицето в строителството съобразно офертата)

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Семейно положение:

- Образование:

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Членство в професионални организации:

- Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с проекта)

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

Документи, доказващи горните обстоятелства:

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

Дата: ………………….2014 г.				Подпис на експерта: …………………

Образец № 7

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

ДЕКЛАРИРАМ,

1. че съм на разположение да поема работата изключително по тази поръчка за времетраенето й, както изискват отговорностите ми.

2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи поръчки и ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

5. че разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до дисквалификацията на участника или уволнението ми, ако ме наемат.

Дата: ………………….2014 г.				Подпис на експерта: …………………

Образец № 8

СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ, С КОЕТО ЩЕ СЕ ОСИГУРЯВА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЛНЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

За изпълнение на настоящата обществена поръчка разполагам със следното оборудване:

| № по ред | Наименование на машината или оборудването | Време и етапи, през които ще се ползва оборудването | Технически характеристики , свързани с тяхната производителност и качеството на СМР – година на производство/натрупано /процент на изхабяване/ основен ремонт /производителност | Основание за ползване от участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дата, ..............................2014г.                                                    		ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Образец № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм свързано лице с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

2. Не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, а именно:

2.1. външни експерти, които са участвали при подготовката на процедура за възлагане на обществената поръчка не участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица,

или

2.2. външни експерти, които са участвали при подготовката на процедура за възлагане на обществената поръчка участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, но документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

(посочва се вярното)

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Г.                 			                          Декларатор:

(дата на подписване)                                                          (подпис и печат)

Образец № 10

- ДЕКЛАРАЦИЯ

за използване на подизпълнител по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

- Д Е К Л А Р И Р А М:

При изпълнението на „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

Ще ползваме / няма да ползваме подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка.

При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме следните подизпълнители:

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3............................................................................................................................................

Дейностите и вида на работите, които ще изпълняваме, посредством подизпълнители са:...................................................................

Изброите конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя.

Дела на участието на подизпълнителя е, както следва: ……………................................... .

Дата: ..................................2014г.			ДЕКЛАРАТОР: ...................................

(подпис, печат)

- Образец № 11

- ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие на подизпълнител

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

- Д Е К Л А Р И Р А М:

- Ние,..............................................................................................................................................,

- (посочете фирмата, която представлявате)

- сме съгласни да участваме като подизпълнител на .........................................................

- (посочете участника, на който сте подизпълнител)

- при изпълнение на горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са:

......................................................................................

.....................................................................................

Изброите конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които ще бъдат изпълнени от Вас.

Делът на участието ни като подизпълнител е както следва :.....................................

Дата: ..........................2014г.			ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

- Образец № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

В предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително  минимална цена на труда и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Декларатор:

/дата на подписване/ 						     име, фамилия

/ подпис и печат /

Образец № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

Д Е К Л А Р И Р А М

Запознат съм и приемам всички условия на проекта на договора, приложен към настоящата документацията за участие в обществена поръчка.

Приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Дата: ......................2014г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

Образец № 14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване/незапознаване с условията на строителната площадка

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“и съм запознат с всички условия за подготовка на внесеното от мен предложение.

Не съм извършил оглед на площадката и на собствени риск поемам изпълнението.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)             						/подпис и печат/

- Образец № 15

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

- Д Е К Л А Р И Р А М, че

1. Като участник съм запознат обстойно с всички условия, а също и с публичната покана, документацията, клаузите на проекта на договора и техническата спецификация, за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

2. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. календарни дни (<с думи>...........................) <но не по-малко от 120> календарни дни след крайния срок за получаване на оферти, посочен в публичната покана за обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                         Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- Образец № 16

До

Община Рила

гр. Рила

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

Ние [наименование и адрес на банката],  ………………………………………………

бяхме информирани, че ……………………[наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, представя оферта за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет и като част от условията, посочени в публичната покана и документацията за участие, неговата оферта следва да бъде придружена от гаранция за участие в нея, открита във Ваша полза, за сумата в размер на  		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно публичната покана и документацията за участие].

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в  ___часа  на _________ г. [посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Участника], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Дата……………..                                                               Подпис(и)…………………

Печат (БАНКА)

* Участникът може да представи и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно неотменимостта и безусловността е задължителен!

Образец № 17

До

Община Рила

гр. Рила

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

- ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент,				[наименование, ЕИК и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, е класиран на първо място в обществена поръчка с предмет:„Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“и е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на поръчката и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 5 % от общата стойност на договора, а именно  			 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка,данни, адрес], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на която не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  влиза в сила от момента на издаването й и ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичането на валидността й след връщане на оригинала на същата в   ____________[посочва се банката-издател на гаранцията] на горепосочения адрес.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Дата										Подпис и печат,

(БАНКА)

Образец № 18

ДО ОБЩИНА РИЛА

ГР. РИЛА, ПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

от: ................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр.................................. ул...........................................

тел.:...........................,факс...................... ЕИК / БУЛСАТ .......................................................

подписана от ..............................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ....................................................................................................................

(длъжност)

УВАЖАЕМИ    ДАМИ И ГОСПОДА,

- След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в обществената поръчка, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

- Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) календарни дни<но не по-малко от 120>календарни дни след крайния срок за получаване на оферти, посочен в публичната покана за обществената поръчка.

- Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

- Предлагаме срок за изпълнение на поръчката ...................../посочва се в календарни дни/.

Забележка: Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-повече от 90 (деветдесет) календарни дни. Предложения със срок на изпълнение по-повече от 90 (деветдесет) календарни дни ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.

- Предлагаме следнитегаранционни срокове, (съгласно чл. 20 отНаредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти) за извършените строително-монтажни работи, предмет на настоящата поръчка, както следва:

  - Гаранционен срок за строително-монтажните работи свързани с изграждане на мостово съоръжение, предмет на настоящата поръчка (чл. 20, ал. 4, т. 9 отНаредбата)...........................................(посочва се в години).

  - Гаранционен срок за строително-монтажните работи свързани с  изграждане на водосток, съгласно инвестиционния проект (чл. 20, ал. 4, т. 9 от Наредбата) ...........................................(посочва се в години).

Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове под предвидените в Наредба № 2 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и над 2 пъти минималните гаранционни срокове по цитираната Наредба. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималния и по-дълги от максималния, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.

Приложения:  Линеен график (във формат на участника);

Технологична програма за организацията и методи за изпълнение на контролния процес, съответстваща на предмета на поръчката, в която участникът анализира спецификата на договора, дефинира възможните рискове, описва организация за изпълнение на договора, описва процедурите и методите за упражняване на контрол, описва процедурите и методите за осигуряване на качеството по изпълнение на дейностите, технология на изпълнение на строителството, мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд.

Дата ......................2014 г.                          		 Подпис и печат: …………………

……………………………………

(име и фамилия)

….……………………………

(длъжност на представляващия участника)

Образец № 19

ДО ОБЩИНА РИЛА

ГР. РИЛА

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

от : ......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр.................................. ул...................................................

тел.:.....................................,факс...................... ЕИК / БУЛСАТ .....................................................

подписана от ......................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .............................................................................................................................

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И   ГОСПОДА,

1. След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие и техническата спецификация на строежа ЗА ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА ............................................. /словом ............................................./ лв. без ДДС,

Указание:Участникът следва да попълни стойностите по отделните части, като предложената цена следва да включва всички преки и косвени разходи по изпълнението на поръчката.

2. Посочената в т.1 обща стойност включва всички преки и косвени разходи по реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

3. Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

  - часова ставка - 					............... лв/час ;

  - доставно-складови разходи - 			............... %;

  - допълнителни разходи за труд - 			............... %;

  - допълнителни разходи за механизацията - 	............... %

  - печалба - 							............... %;

4. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 120 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- Прилагаме:

- Количествено-стойностна сметка на хартиен и магнитен носител (CD).

- Единични (анализни) цени на видовете СМР,

- които са неразделна част от настоящото „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.

Дата ......................2014 г.                          	Подпис и печат:……………………..

……………………………………

(име и фамилия)

………………………………………….

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 1

към Образец № 19

Ц

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РИЛА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обект: Пътна връзка между кв.12 и кв.27 , включваща мостово съоръжение 2х12.00м на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00м на дере между кв.12 и кв.6, по плана на гр.Рила, общ.Рила, обл.Кюстендил |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| ПЪТНА ЧАСТ |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ед .м. | коли-чество | Ед.ценалв., без ДДС | СТОЙНОСТ лв., без ДДС |
| СМЕТКА 1 РАЗВАЛЯНЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Почистване на строителната площадка | м2 | 300,00 |  |  |
| СМЕТКА 2 ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Почистване на хумусен пласт и превоз на депо | м3 | 49,50 |  |  |
| 2 | Изкоп за депо вкл превоз на депо и разриване | м3 | 299,76 |  |  |
| 3 | Изкоп за пътна част | м3 | 41,33 |  |  |
| 4 | Насип скален материал при стълби | м3 | 20,13 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| СМЕТКА 3 ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Основа от несортиран трошен камък | м3 | 151,26 |  |  |
| 2 | Подосновен пласт от подходящ дрениращ материал 30% от основния пласт | м3 | 45,38 |  |  |
| 2 | Бетонови бордюри 15/25/50 | м | 215,10 |  |  |
| 3 | Армиране настилка вкл армировка 4.8 кг/м2 | м3 | 80,00 |  |  |
| 4 | Стълби към пеш зони вкл обл- с камък | м2 | 16,00 |  |  |
| 5 | Дъждоприемни шахти вкл тръби от ПП SN8 до 4 м | бр | 7,00 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО СТОЙНОСТ ЧАСТ ПЪТНА |  |  |  |  |  |
| ПРАВОЪГЪЛЕН ВОДОСТОК |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ед .м. | коли-чество | Ед.цена лв., без ДДС | СТОЙНОСТ лв., без ДДС |
| СМЕТКА 1 РАЗВАЛЯНЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Разбиване бетонни стени и превоз отпадъци на депо | м3 | 2,15 |  |  |
| 2 | Почистване на строителната площадка | м2 | 300,00 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ РАЗВАЛЯНЕ |  |  |  |  |  |
| СМЕТКА 2 ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за съоръжения с превоз 40 % на депо | м3 | 412,03 |  |  |
| 2 | Обратен насип от взаимствен изкоп подходящ материал от скални почви с Е мин 150 мра | м3 | 210,53 |  |  |
| 3 | Изравнителен пласт от несортиран тр камък | м3 | 52,63 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| СМЕТКА 3 СЪОРЪЖЕНИЕ-/водосток/ |  |  |  |  |  |
| 1 | Кофраж за съоръжение | м2 | 711,50 |  |  |
| 2 | Подложен бетон кл В15 за фундаменти мост вкл доставка и полагане | м3 | 17,00 |  |  |
| 3 | Армировка стомана А3 за съоръжение | кг | 11150,62 |  |  |
| 4 | Бетон кл В30 за съоръжение | м3 | 105,95 |  |  |
| 5 | Бетон кл В30 за преходи | м3 | 8,00 |  |  |
| 6 | Армировка преходи | кг | 1526.00 |  |  |
| 6 | Хидроизолация на бетона с Махseal | м2 | 711,50 |  |  |
| 7 | Облицовка дъно с камък на разтвор | м2 | 107,00 |  |  |
| 8 | Връзка на водостока със съоръжение на път III -107 включително бетон кл В30 кофраж и армировка и всички други необходими разходи | м3 | 6,15 |  |  |
| 9 | Връзка на водостока с подпорна стена от р Рилска при т 27 включително бетон кл В30 кофраж и армировка и всички други необходими разходи | м3 | 4,55 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ СЪОРЪЖЕНИЕ-/водосток/ |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО СТОЙНОСТ ПРАВОЪГЪЛЕН ВОДОСТОК |  |  |  |  |  |
| МОСТ 2 Х12 НА РЕКА РИЛСКА |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ед .м. | коли-чество | Ед.цена | СТОЙНОСТ |
| СМЕТКА 1 РАЗВАЛЯНЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Разбиване бетонни стени и превоз отпадъци на депо | м3 | 3,25 |  |  |
| 2 | Рязане дървета | бр | 6,00 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ РАЗВАЛЯНЕ |  |  |  |  |  |
| СМЕТКА 2 ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за съоръжения с превоз 40 % на депо | м3 | 572,00 |  |  |
| 2 | Направа и разваляне на временен път за достъп на земекопни машини | м3 | 125,00 |  |  |
| 3 | Направа и разваляне временна дига | м3 | 145,00 |  |  |
| 4 | Обратен насип от изкоп | м3 | 487,00 |  |  |
| 5 | Обратен насип от заем скални почви | м3 | 112,00 |  |  |
| 6 | Насип трошен камък зад устои | м3 | 46,15 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| СМЕТКА 3 МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Кофраж за основи | м2 | 44,05 |  |  |
| 2 | Кофраж за стълбове и устои вкл скеле | м2 | 79,32 |  |  |
| 3 | Кофраж за ригели и перки вкл носещо скеле | м2 | 97,61 |  |  |
| 4 | Носещо скеле за изпълнение греди | м3 | 468,00 |  |  |
| 5 | Кофраж греди и конзоли | м3 | 108,24 |  |  |
| 6 | Кофраж мостова плоча | м2 | 91,02 |  |  |
| 7 | Подложен бетон клВ15 за фундаменти мост вкл доставка и полагане | м3 | 16,80 |  |  |
| 8 | Армировка стомана А3 за основи | кг | 1365,41 |  |  |
| 9 | Армировка за колони и стълбове А3 | кг | 2652,02 |  |  |
| 10 | Армировка ригели от стомана А3 | кг | 2141,30 |  |  |
| 11 | Армировка носещи греди | кг | 5447,66 |  |  |
| 12 | Армировка пътна плоча | кг | 3796,96 |  |  |
| 13 | Бетон кл В30 за мост вкл превоз и полагане - долно строене | м3 | 85,50 |  |  |
| 14 | Бетон кл В30 за мост вкл превоз и полагане -връхна конструкция | м3 | 62,88 |  |  |
| 15 | Хидроизолация на плочата | м2 | 135,30 |  |  |
| 16 | Стоманен парапет по арх.детайл | м | 57,00 |  |  |
| 17 | Водочерпене с помпа с ел. двигател | мсм | 45,00 |  |  |
| 18 | Бетонова настилка от бетон кл В35 | м3 | 14,40 |  |  |
| 19 | Неупренови лагери "GUMBA" 200/150/20mm | бр | 16,00 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| СМЕТКА 4 ОБЛИЦОВКИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Облицовка конуса на устой 2 от камък ф 300 мм на разтвор | м3 | 35,15 |  |  |
| 2 | Облицовка конуса с бет плочи 40/40/5 | м2 | 205,00 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ОБЛИЦОВКИ |  |  |  |  |  |
| СМЕТКА 5 ДРУГИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Осветление | лв |  |  |  |
| ВСИЧКО СТОЙНОСТ |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | СТОЙНОСТ ПЪТНА ЧАСТ |  |  |  |  |
| 2 | СТОЙНОСТ ПРАВОЪГЪЛЕН ВОДОСТОК |  |  |  |  |
| 3 | СТОЙНОСТ МОСТ 2Х12 НА РЕКА РИЛСКА |  |  |  |  |
| ОБЩО СТОЙНОСТ: (1+2+3) лв., без ДДС |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО СТОЙНОСТ: лв., без ДДС |  |  |  |  |  |
| ддс 20% |  |  |  |  |  |
| общо стойност лв. с ДДС |  |  |  |  |  |

Образец № 20

ПРОЕКТ НА

ДОГОВОР

№..................../....................2014 г.

за обществена поръчка за строителство с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

Днес ,………… 2014 г., в гр. Рила,  област Кюстендил  на основание чл. 101 е, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки между:

- ОБЩИНА РИЛА,  със седалище и адрес на управление: гр. Рила, пл. ”Възраждане” № 1, с БУЛСТАТ 000261598, представлявана от Георги Кабзималски, в качеството си на кмет на община Рила и Райка Станкова - Директор Дирекция "ФСДиАО", с функции на Главен счетоводител, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от една страна  и от друга страна

- .........................., със седалище и адрес на управление: гр........................., ул..................... ж.к..................., бл.................., вх.................., ет....................., ап......................., общ......................,  вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК  ............... представлявано от ..........................., на длъжност Управител, наричан по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

се сключи настоящия договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително-монтажни работи наобект:„Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2х12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“, съгласно техническите условия и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1). Срокът за изпълнение на възложените строително - монтажни работи и съпътстващите ги дейности е срока, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото му предложение, а именно ................................................... календарни дни /не повече от 90 ( деветдесет календарни дни), считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2). В срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни предвидените работи в междинни срокове, определени в съответствие с Линейния календарен план за изпълнение на дейностите, представен с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ ІII. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ

Чл. 3. (1). Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер на ..................................[посочва се в съответствие с Ценовото предложение (оферта)] лв. без ДДС и  в размер на..............................лв. с ДДС., съгласно показателите за ценообразуване , както следва:

3.1. часова ставка..................................лв./час;

3.2. доставно складови разходи.........................%;

3.3. допълнителни разходи за труд .....................%;

3.4. допълнителни разходи за механизация..................%;

3.5. печалба .................................%, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от настоящия договор.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цените на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на Договора.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че оферирайки остойностената количествена сметка за видовете строителни работи, е изложил пълно и окончателно всички ставки и цени за съответните видове работи, така че общата стойност на  СМР покрива всичките му задължения за тяхното изпълнение за целия срок за изпълнение на предмета на договора и включва следните разходи:

1. разходите за изпълнение на дейностите по Договора, включително тези по подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2. цената на Финансовия риск;

3. разходите за покупка на влаганите Строителни продукти;

4. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на Строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши;

5. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по Договора.

(4).  Стойностите, посочени в Количествено – стойностната сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването и др., освен в случаите на  т. 3 и 4  от чл. 43, ал.2 от Закона за обществени поръчки;

(5).  В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, разплащането й ще се извърши със заменителна таблица по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6). Изпълнените количества СМР се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР;

(7). Обемът на текущо/етапно извършените СМР се удостоверява чрез подписване на двустранен Констативен протокол в съответствие с регламентираният Образец с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) между Изпълнител, Консултант и Възложител. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети и са отразени в съответния протокол.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи , както следва :

1. Авансово плащане в размер на 50 %  от общата стойност по договора за възлагане на обществената поръчка - в срок до 20 (двадесет ) работни дни след подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба №3/2003г.  за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и след представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на стойност равна на стойността на аванса.Авансовото плащане ще бъде приспаднато при окончателното плащане.

2. Окончателното плащане се извършва в срок до 10 (десет) работни дни, след приключване на всички дейности и след въвеждане на обекта в експлоатация, съгласно чл. 177, ал. 1 от ЗУТ, както и след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените дейности.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително извършените СМР на базата на двустранно подписани количествено- стойностни сметки, актове и протоколи в рамките на общата стойност по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 6. Изплащането на всички суми ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:.................................................................

IBAN :.................................................................

BIC:.....................................................................

Чл. 7. Некачествено извършените работи, неотговарящи на действащите нормативи за СМР и условията на настоящия договор не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след съставяне на протокол за некачествено извършени работи.

РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право:

- Да осъществява текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи на  самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- При констатиране на некачествено извършени работи, влагането на некачествени или нестандартни материали, да спира извършването на работите до отстраняване на нарушението;

- Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

(2). Подмяната на нестандартните материали и отстраняване на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не водят до удължаване срока на договора за изпълнение на обекта.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност за действия и /или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

- Злополука или смърт, на което и да е било физическо лице ;

- Загуба или нанесена вреда, на каквото и да било имущество в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на строителството.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава:

- Да заплати уговорената по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор сума при условията, посочени в чл. 4;

- Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до обекта, предмет на договора;

- Да назначи комисия за приемане на окончателно извършените СМР в срок до 5 дни след получаване на искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане на изпълнението.

- Да приеме извършените СМР с приемо-предавателен протокол.

- Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при появили се в гаранционния срок дефекти.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право:

- Да иска  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на СМР;

- Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнените СМР

- Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор, като преди всяко плащане е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данъчна фактура.

Чл. 12. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да изпълни СМР, предмет на договора, в сроковете по чл. 2, като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрените книжа и в съответствие с:

  - условията на обществената поръчка, въз основа на която се сключва договорът, конкретната оферта и приложенията към нея;

  - действащата нормативна уредба в Република България.

- Да осигури свой представител за съставяне и подписване на всички необходими документи, предмет на настоящата поръчка;

- Да влага при строително-монтажните работи качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и ISO.

- Да предоставя на извършващия инвеститорски контрол и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обектите.

- Да води и съхранява всички необходими актове по изпълнението на работите на обекта.

- Да води Заповедна книга на обекта, в която да вписва всички факти и обстоятелства,възникващи по време на строителството и по-специално: начало на работата, съществени фактори,имащи отношение към сигурността на работата, фактори, ускоряващи работния процес и/или такива, които могат да доведат до прекъсване или забавяне на работата, както и всички други обстоятелства, които могат да окажат влияние върху качеството и безопасността на работата.

- Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други констатирани от извършващия инвеститорски контрол на обекта и приемателната комисия.

- Да осигури достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до работните площадки по всяко време и да изпълнява неговите нареждания по отношение на технологичната последователност, качествата и мерките за безопасност.

- При нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да спира изпълнението на работите, или която и да е било част от тях, за какъвто период от време и по такъв начин, както ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ намери за необходимо. По време на такова спиране ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да опазва и осигурява работите или част от тях по подходящ начин до тогава, докато е необходимо по мнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- За своя сметка да извършва всички работи по отстраняване на допуснатите от него /по време на изпълнението на обекта/ грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за своя сметка ще отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок.

- Да заплаща за своя сметка всички разходи, свързани с плащане на санкции, глоби и др.,свързани с изпълняваното строителство в обекта и произтичащи от негови действия.

- Да вземе всички мерки за опазване на околната среда и да пази от щети приетите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СМР и изградените съоръжения през целия период на изпълнението на СМР.

- Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави протокол за приемане на извършените СМР и да предаде на извършващия инвеститорски контрол на обекта всички документи, съставени по време на строителството.

- Да предаде извършените СМР с приемо-предавателен контрол.

- Да осигурява и поддържа за своя сметка цялостно наблюдение, необходимо осветление и охрана на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието на обекта и съответните наличности, до предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- След приключване на строителните работи да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи площадките от своята механизация в 3 (три) дневен срок след приключване работата на приемателната комисия.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди и подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или трети лица по време на изпълнението на СМР.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за безопасността на труда и пожарната безопасност на обекта до съставяне на Констативен протокол, а също така и за действията на персонала си и за всички други задължения като работодател.

Чл. 13. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема за своя сметка и на своя отговорност подизпълнители за изпълнение на част от работите, ако е декларирал тяхното участие.

(2). Процентното участие на Подизпълнителите в Цената за изпълнение на Договора не може да бъде по-голямо от посоченото в Техническото предложение.

Чл.14. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействието на подизпълнителите като за свои действия/бездействие.

- . Договорите с подизпълнители не пораждат никакви права по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- . При сключването на договорите с Подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

- при осъществяване на контролните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите, предмет на договора.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо по време на строителството, за да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

Чл. 18. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди по предходната точка, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 19. Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва лесно-запалими и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите законови разпоредби в Република България и да съгласува своите действия с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 20ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за качеството на използваните материали и монтирани съоръжения, както и за качеството и  точността на извършената работа на обекта.

Чл. 21. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва работата по този договор в

съответствие с проектната и техническата документация, не спазва  техническите правила и стандарти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- Да прекрати предсрочно действието на договора със седемдневно писмено предизвестие;

- Да изисква промени в изпълнението, ако влаганите материали не съответстват на отразените в количествено-стойностна сметка.

РАЗДЕЛ VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 22. Гаранционните срокове за всички видове СМР и довършителни работи са съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 23. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на протокола от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за окончателно приемане на извършените СМР.

Чл. 24. (1) При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез извършващия инвеститорски контрол на обекта.

(2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поканва писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на протокол със срокове за отстраняване на дефектите.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти в 10 дневен срок от получаване на писменото уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 26. В случай на неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 25, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. В случаите на чл. 26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

Чл. 28. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на ...................лв., представляваща 5 (пет) на сто от Цената за изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) или безусловна и неотменима банкова гаранция.

Чл. 29. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3). В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на Гаранцията за изпълнение на договора, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията по реда на чл. 31, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

Чл. 30. (1). В случай, че Банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора бъде обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3 (три) дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 31. В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на договора, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови размера на усвоените суми по гаранцията.

Чл. 32. В срок до три месеца след приключване изпълнението на настоящия договор гаранцията за изпълнение се освобождава.

РАЗДЕЛ VІI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 33. Извършените СМР се приемат с протокол, подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛ или упълномощено от него лице, ИЗПЪЛНИТЕЛ, изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и строителния надзор.

Чл. 34. На всеки етап от приемането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани.

- РАЗДЕЛ VІІІ.ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 35. (1). При нарушаване на сроковете на този договор съгласно линейния график за изпълнение на поръчката, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  или виновно забавяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия се задължава да изплати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,1 % (нула цяло и един процент) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от общата стойност на договора.

(2). При лошо или частично изпълнение на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по ал. 1 и ал. 2 неустойки от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

РАЗДЕЛ IХ.ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 36. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този договор.

(2). За времетраенето на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност по предходната алинея съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

(3). При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на Възложителя копие от всички застрахователни документи и да го уведоми за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователния договор за застраховка „професионална отговорност” по ал.2.

(4). Разходите по обслужване на застраховката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5). Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане застраховката по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

РАЗДЕЛ X .НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 37. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 1, т. 14“б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 15 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на  събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позова на непреодолимата сила;

(4). В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава;

(5). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство;

(6). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;

(7). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;

Чл. 38. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелствата, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. (параграф 1, т. 14 „б“ от Закона за обществените поръчки).

РАЗДЕЛ ХI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 39. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

- РАЗДЕЛ ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 40. Договорът се прекратява:

- С изтичане на срока по чл. 2;

- С извършване и предаване на договорените СМР;

- По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма

- При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

- С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране на строително-монтажните работи с повече от 10 календарни дни по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Когато са настъпили промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

РАЗДЕЛ XIII. КОНФИДЕЦИАЛНОСТ

Чл. 41.  Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ ХIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

- Чл. 42. Всички съобщения, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

- Чл. 43. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло;

Чл. 44. Всички спорове по настоящия договор ще се уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при взаимноизгодни условия, за което се съставят споразумителни протоколи.

Чл. 45.  При непостигане на съгласие по чл. 44 всички спорове отнасящи се до настоящия договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение „ППМ” съобразно неговия правилник.

- Чл. 46. (1). Адресите на страните по договора за кореспонденция и уведомления са:

- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : гр. Рила, пл. „Възраждане”, № 1, община Рила, област Кюстендил; тел- 0884400944; факс: 07054/8833; e – mail: rilamunicipality@gmail.com, като всеки изпратен e – mail да бъде препратен на e – mail:elena.pancheva2012@gmail.com

- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  гр. ……………, ул. ……………….№ ………, община ………………; област …………..; тел: ………………..; факс: ……………..; e – mail: ……………………

(2). Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл.47. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от страните.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Офертата на Изпълнителя;

- Техническо предложение на Изпълнителя;

- Ценовото предложение на Изпълнителя, включително остойностена количествена сметка по образец.

- Свидетелство за съдимост на представителя на Изпълнителя;

- Декларации по чл. 47, ал.5 от ЗОП;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:               			ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ОБЩИНА РИЛА							“.............................”

КМЕТ: 									УПРАВИТЕЛ:

/Г. КАБЗИМАЛСКИ/						/........................../

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФСДиАО”:

/Р. СТАНКОВА/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ЮРИСКОНСУЛТ

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“:

/Е. ПАНЧЕВА/

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР:

/Т. ТРЕНЕВА- ГАНЕВА/

Ненужното се зачертава