ОДОБРЯВАМ,

КМЕТ: /П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ЗА

# участие в открита процедура по чл. 14, ал. 3 т. 2 от ЗОП за възлагане

# на обществена поръчка с предмет:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. СМОЧЕВО, ОБЩИНА РИЛА“

- Община Рила,

- 2014 година;

Изготвил: /П/

Елена Панчева–

Юрисконсулт „Обществени поръчки“

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ГЛАВА ПЪРВА: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА;

ГЛАВА ВТОРА: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

ГЛАВА ТРЕТА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП;

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ГЛАВА ПЕТА: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ;

ГЛАВА ШЕСТА: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;

ГЛАВА СЕДМА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП;

ГЛАВА ОСМА: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. СМОЧЕВО, ОБЩИНА РИЛА“

ГЛАВА ПЪРВА: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Публикувано в Регистъра на обществените

поръчки и на профила на купувача – http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/stroitelen-nadzor-psov-smochevo/

ГЛАВА ВТОРА: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано в Регистъра на обществените

поръчки и на профила на купувача – http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/stroitelen-nadzor-psov-smochevo/

ГЛАВА ТРЕТА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

РАЗДЕЛ І.  ОБЩИ ПРАВИЛА

- Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към участниците в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

- Предмет на поръчката: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

- Критерии за оценка на офертата: Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, съобразно приложената в настоящата документация методика, като избраният критерий е Икономически най-изгодна оферта (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

- Място и срок за изпълнение на поръчката:

  - Мястото за изпълнение на поръчката е община Рила, област Кюстендил, Република България;

  - Срокът за изпълнение на поръчката е изцяло съобразен с продължителността на строително – монтажните работи по проекта. Срокът за изпълнение на услугата, предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка започва да тече от датата на подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а) и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обекта на строителството.

- Срок на валидност на офертите:

  - Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;

  - Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора;

  - Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но при последващо поискване от възложителя – откаже да го удължи.

- Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лева) без ДДС, съответно 72 000.00 лв. (седемдесет и две хиляди лева) с ДДС.

Важно!!! Участниците следва да имат на предвид, че оферират Цена за изпълнение на поръчката в своите Ценови предложения на база прогнозна стойност: 60 000.00 лв. (шестдесет  хиляди лева) без ДДС!

  - Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Разходи за изработване на офертите: Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците в откритата процедура. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие.

- Финансиране: Проект „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“ в това число и настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.", подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 10/321/00799 от 20.12.2010 г., сключен между Община Рила и ДФЗ и Анекс № ІV от 11.06.2014 г. към него.

- Документация за участие:

  - Възложителят поддържа „Профил на купувача”-  http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki.html, който представлява обособена част от електронна страница на община Рила www.grad-rila.bg, и за който е осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на чл. 22б от Закона за обществените поръчки;

  - От първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Рила, публикува в профила на купувача документацията за участие в процедурата и предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: www.grad-rila.bg,  раздел „Профил на купувача”, под раздел „Обществени поръчки”. Желаещите да я получат могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Рила www.grad-rila.bg, Раздел „Профил на купувача”: http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/stroitelen-nadzor-psov-smochevo/

  - При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето, отправило искането. Документацията за участие може да се получи и в сградата на община Рила от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка, в профила на купувача до датата посочена в Обявлението като срок за подаване на оферти на адрес: гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, пл. „Възраждане” № 1, ст. 21;

  - На посоченият интернет адрес: http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/stroitelen-nadzor-psov-smochevo/, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача;

  - Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице, по някой от допустимите способи, на факс номер: 07054 88 33, по пощата, по електронна поща, или куриерска служба на пощенския адрес на Възложителя. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или се предават от Възложителя на всички лица, получили документацията за участие и посочили адрес за кореспонденция вкл. по електронна поща или факс в 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да бъде получена и от други заинтересовани лица. Същите се публикуват в срока по предходното изречение и в «Профила на купувача». В дадените разяснения, допълнителната информация и допълнителните документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

- Общи указания - разяснения:

  - Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

- разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите изисквания;

- поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

  - Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с обекта, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП;

  - До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и;

а). органите и служители на общинската администрация, свързани с провеждането на процедурата;

б). органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

  - Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията;

  - Не е нарушение на изискването по предходната точка публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масова информация, както и на интернет страницата на Община Рила;

  - Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата;

- Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид и само и единствено на Български език.

- Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по факс;

д) по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава, посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител, ще се счита от датата на  получено при Възложителя потвърждение от заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено от Възложителя електронно известяване/уведомяване;

е) чрез комбинация от тези средства.

  - Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти;

  - Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при получаване на документацията, съответно в офертата на участника;

  - При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, лицата, заявили изпращане на  документация за участие и участниците, са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят Възложителя;

  - Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията;

  - Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията;

  - При подаване на офертата си участникът може да посочи в ПЛИК №: 2, чрез Декларация по негов образец (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива;

  - Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

- чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

- чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- РАЗДЕЛ ІІ. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Открита процедура е процедурата за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от Възложителя условия;

- Не може да участва в обществената поръчка участник, който:

  - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б)  подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против  собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

  - е обявен в несъстоятелност;

  - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

  - има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,(или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

  - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

  - е лишен от правото да упражнява дейности по упражняване на Строителен надзор, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

  - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

  - е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изискванията  по т. 2.1, т. 2.6, т. 2.7 и т. 2.8 се отнасят за лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, както следва:

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;

e) при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

з) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

- Не могат да участват в обществената поръчка участници:

  - при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са „свързани лица” с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

  - които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

- В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват споразумение/ респ. в анекс/допълнение към такова, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно,  за изпълнението на договора;

- всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора.

  - Договора за създаване на обединението/консорциум, задължително да включва клаузи определящи, кои участници в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват - разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на поръчката.

  - Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

  - Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение / консорциум, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

  - В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

  - Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

  - Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

  - Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

  - Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани с услугата - предмета на настоящата поръчката.

- При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки със собственоръчно подписана декларация по образец. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

- Изпълнителят няма право да:

  - сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

  - възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на поръчката, на лица, които не са подизпълнители;

  - заменя посочения в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

В срок до три дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал.2 от ЗОП.

- Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.2. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

- Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Външен експерт, участвал в изработването на техническата спецификация или методиката за оценка на офертите за участие в откритата процедура не може да  участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участник, член на обединения-участници, подизпълнител, или чрез свързани лица. Забраната не се отнася в случаите, в които документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Възложителят отстранява от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка участник при наличие на някое от горните обстоятелства.

- РАЗДЕЛ ІII. ОФЕРТА

- Подготовка на офертата:

  - След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 ЗОП, същите остават в архива на Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя;

  - Офертата не може да се предлага във варианти;

  - Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците;

  - Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие;

  - При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;

  - Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;

  - До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;

  - Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта;

  - Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

  - Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци;

  - Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.

- Съдържание на офертата:

  - Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

- плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изискани от възложителя съгласно т. 2.2 от настоящите Указания, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

- плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, съгласно т. 2.3. от настоящите указания, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от страна на възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

- плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника, съгласно т. 2.4 от настоящите указания. Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата!

Участник, поставил пликовете си „Предложение за изпълнение на поръчката” и/или „Предлагана цена” в друг общ плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

*Пликовете 1, 2 и 3 се оформят и надписват по следния пример:

<участник>

<адрес/информация контакти>

<факс/и-мейл>

Плик №… / „<съдържание>”

  - Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – документи и образци:

а) Образец на Оферта/Заявление за участие с приложен към него Списък на документите, съдържащи се в офертата (по формат на участника), подписан от участника – попълва се Образец № 1;

б) Справка - представяне на участника – попълва се Образец № 2;

в) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката – попълва се Образец № 3;

г) Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4;

д) Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 5;

е) Документи на участника удостоверяващи правосубектност:

Посочва се единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците/подизпълнителите/ - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти заверено копие на удостоверение за актуално състояние.

Чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения прилагат еквивалентен документ (заверено копие) на съдебен, административен или друг еквивалентен орган от държавата, в която са установени (чл. 24 от Правилник за прилагане на ЗОП).

ж) Участникът обединение/консорциум, което не е юридическо лице прилага оригинал на учредителен акт (договор)/споразумение за създаване на обединението или заверено копие (от участника) на същия.  Физическите лица, включени в състава на обединението - неюридическо лице представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединението, представят удостоверение за актуално състояние или посочват ЕИК съгласно чл. 23 Закона за търговския регистър. Документите издадени на език различен от български по чл. 56 ал.1 т.1 от  ЗОП се представят в официален превод*.  Учредителния акт, ако е на език различен от българския  се представя в превод на български.

Забележка: Всички документи по подточка е) и подточка ж), представени на чужд език следва да са придружени от официален превод* на български език.

* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

з) Документ за получена документация (оригинал или заверено копие от участника, в случай на получено искане при Възложителя за предоставяне на документацията на хартиен носител);

и) Декларации за липсата на обстоятелства (съгласно чл. 56 ал.4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод на български):

- чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образец № 6;

- чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8 , т. 2 от ЗОП – попълва се  Образец № 7;

к) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника:

Изискуеми документи и минимални изисквания:

- Участникът трябва да има достъп до кредитна/и/ линия/и/ или наличен финансов ресурс в размер не по-малък от 30 000 (тридесет хиляди) лева. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен.

Доказва се с: Удостоверение, издадено от банка, че участникът има осигурен достъп до кредитна линия или наличен финансов ресурс – участника представя оригинал или заверено копие, както и чрез представяне на Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в Публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

Чуждестранните участници прилагат, същите или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението.

- Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

л). Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка.

- Участникът трябва да има изпълнена една услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка – упражняване на строителен надзор през предходните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си);

Доказва се с: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (строителен надзор), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата,  заедно с доказателства за извършените услуги – по Образец № 8.

- Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор. Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се извършват от лица, притежаващи валиден лиценз за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лица, притежаващи правото да извършват такава дейност, въз основа на документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Доказва се с: Заверено копие на Лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен с основния списък, неразделна част от лиценза и разширения списък или копие от документ, удостоверяващ правото за извършване на такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, аналогично приложими, съобразно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

В случай, че участникът е чуждестранно лице и не попада в приложното поле на предходния абзац, същият представя валиден еквивалентен документ, доказващ наличието на разрешение за упражняване на строителен надзор, издаден от компетентен орган съгласно националния му закон.

Участникът е длъжен да представи декларация (по образец на участника) към подадената от него оферта, че се задължава, преди изтичане на срока на валидност на удостоверението/лиценза да го поднови с валидност за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, в случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка.

- Участникът трябва да е застрахован с валидна към крайната дата на подаване на офертите “Застраховка за професионална отговорност” по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекти ІІ-ра категория строеж, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. При участие на обединение, което не е юридическо лице, застраховката следва да бъде представена от поне един от членовете в Обединението.

Доказва се с: Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът е длъжен да представи декларация (по образец на участника) към подадената от него оферта, че се задължава, преди изтичане на срока на валидност на “Застраховката за професионална отговорност” да се поднови с валидност за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, в случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка.

- Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката. Специалистите, които ще участват при изпълнение на поръчката, трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, както следва:

- Ръководител на екипа, който да отговаря на следните минимални изисквания на възложителя:

  - да бъде строителен инженер с образователна степен “магистър”, вписан в основният списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на участника в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр.99/2003г.).

  - да има поне 3 години стаж в упражняването на строителен надзор;

- Ключов експерт-инженер специалност „ВиК” или еквивалентно, който да отговаря на следните минимални изисквания на възложителя:

  - да бъде инженер с образователна степен “магистър”, вписан в основният или допълнителен списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на участника в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр.99/2003г.);

  - да има поне 3 години стаж в упражняването на строителен надзор;

- Ключов експерт-инженер специалност „Геодезия” или еквивалентно, който да отговаря на следните минимални изисквания на възложителя:

  - да бъде инженер с образователна степен “магистър”, вписан в основният или допълнителен списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на участника в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр.99/2003г.).

  - да има поне 3 години стаж в упражняването на строителен надзор;

- По своя преценка Участникът може да предложи в своята оферта допълнителни експерти (неключови), които да подпомагат дейността на задължителните ключови експерти.

Доказва се с: Списък на ключовите и другите експерти от екипа, Участника трябва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните си служители – по Образец № 9. За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени и собственоръчно подписани от съответния експерт, професионални автобиографии, съдържащи информация за образованието, професионалната квалификация и опит и декларации по Закона за защита на личните данни (попълва се образец №: 10) и декларации за ангажираност на съответния експерт по поръчката (попълва се образец №: 11).

* Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

* Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, изискуемите документи за доказване на финансовото и икономическото състояние и на техническите възможности и/или квалификацията на участниците, които са на чужд език, се представят и в превод.

м) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);

н) Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 12;

Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

о) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 13;

Забележка:  Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.

п) Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 14;

р) Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд – попълва се Образец 16.

- Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (съгласно чл. 56 ал. 4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод).

с) Декларация за оглед на обекта/ите на интервенция – попълва се Образец № 17;

- Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани с упражняване на Строителния надзор.

- Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод;

- Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 от ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата;

2.3. Съдържание на ПЛИК № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката":

а) „Предложение за изпълнение на поръчката”– попълва се Образец № 18 ;

Следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, в което участникът описва и посочва своята организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение, рискове през изпълнението и методите за тяхното избягване и преодоляване;

Забележка:

Техническите оферти на участниците се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Техническите показатели от Методиката за оценка на подадените оферти, отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, стратегия за контрол върху техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочените рискове през изпълнението и методи за тяхното избягване и преодоляване.

Участник, който не опише и посочи своята организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение, рискове през изпълнението и методите за тяхното избягване и преодоляване, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата;

При подаване на офертата си участникът може да посочи в ПЛИК №: 2, чрез Декларация по негов образец (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

2.4. Съдържание на ПЛИК № 3 – "Предлагана цена":

- Попълва се Образец № 19 „Ценово предложение”

- Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

- Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

- Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата!

2.5. Запечатване

- Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, по реда посочен в Раздел ІІІ „Оферта”,	 точка 2 „Съдържание на оферта”, точка 2.1.

- Трите плика се поставят в един общ непрозрачен плик, върху който се изписва:

<участник>

<адрес/информация контакти>

<факс/и-мейл>

До Община Рила

пл. „Възраждане” № 1

Област Кюстендил, гр. Рила, п.к. 2630

Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

- 3. Изисквания към документите:

- 3.1. Всички документи трябва да са:

- Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;

- Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

- Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;

- Ако в предложението са включени документи и Препоръки (референции) на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език. В изрично предвидените от ЗОП случаи, документите на чужд език се представят в официален превод* на български език;

- По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

4. Подаване на оферти:

4.1. Място и срок за подаване на оферти

- Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Кюстендил, Община Рила, гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1;

- Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка;

- Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя;

- До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си;

- Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата;

- Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”;

- След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 ЗОП, същите остават в архива на Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя;

4.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти: Срокът за подаване на оферти може да се удължи, когато е постъпило мотивирано искане, че първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

- разглеждане на място на допълнителни документи;

- оглед на мястото на изпълнение.

Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

4.3. Приемане на оферти / връщане на оферти

- При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се записват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ;

- Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

5. Отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в часа и на датата посочена в Обявлението на адрес: Област Кюстендил, Община Рила, гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено;

- Участниците в процедурата, техни упълномощени представители, представители на медиите и представители на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват и при отваряне на ценовите оферти;

- Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Рила.

- РАДЗЕЛ IV. ГАРАНЦИИ

- Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й

  - Участникът следва да представи с офертата и оригинал или заверено копие на документ за внесена/учредена гаранция за участие (без ДДС) в размер на 600.00 лв. (шестстотин лева);

  - Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (образец № 15.1 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране, по сметка на община Рила: IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF, при банка: Си Банк – клон гр. Рила. В нареждането за плащане, участникът следва да впише следния текст: „Гаранция за участие в ОП  с предмут: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;

  - Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата.

  - Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие;

  - Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при наличие на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 61, ал. 2 от ЗОП;

- Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й:

  - Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС.

  - Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (изготвя се по образец №: 15.2. от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Рила: IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF, при банка: Си Банк – клон гр. Рила, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: "Гаранция за изпълнение на ОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;

  - Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Рила и със срок на валидност – 30 (тридесет) дни след окончателното приемане на работата по договора;

  - Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора;

  - Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка;

  - Когато избраният изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение.

- Условия и размер на гаранцията за авансово плащане, условия и начин на плащането й:

  - Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово плащане под формата на банкова гарация по образец /Образец № 15.3 / или Запис на заповед /Образец 15.4/  в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс възлизащ на 20 % от стойността на договора;

  - Условията и сроковете за усвояване/реализиране и освобождаване на гаранцията за авансово плащане:

    - Възложителят пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане (в зависимост от вида, в който е представена), в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния случай усвояването/реализирането на представената гаранция за авансово плащане е до размера на неусвоения аванс. В случай че избраният изпълнител доброволно е изплатил обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване, мотивирано от гореописаните условия, Възложителят не пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на Изпълнителя в срок до 10 работни дни след постъпване на дължимата сума по сметката на Възложителя.

    - Авансовото плащане ще бъде приспаднато при окончателното плащане.

    - Оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на изпълнителя след подписан Констативен протокол за окончателното изпълнение на възложената с предмета на договора работа и издадена фактура за стойността на окончателното плащане по договора за Строителен надзор, в която е отразено приспадането на Авансовото плащане в пълен размер. В срок до 30 (календарни дни), след подписване на Констативния протокол, оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на Изпълнителя.

- V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- Възложителят назначава Комисия за провеждане на откритата процедура след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите;

- Възложителят определя за членове на комисията или за консултанти лица, които:

а). нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б). не са "свързани лица" по смисъла на Закона за обществените поръчки с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в). нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

г). не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации и/или в методиката за оценка на офертите;

д). са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

- Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по т. 2, буква „а”, „б”, „в” и „г” и за спазване на изискванията по буква „д” след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства;

- Член на комисията, който не може да изпълнява задълженията си по обективни причини или е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 35, от ЗОП, се замества от резервен член, а ако това е невъзможно, възложителят издава заповед за определяне на нов член;

- Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти;

- Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете на комисията подписват ПЛИК № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ПЛИК № 3 на останалите участници.

- След това комисията отваря ПЛИК № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите, съдържащи се в ПЛИК № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря ПЛИК № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (Образец №: 1 – Приложение №: 1.1.) от настоящата документация за участие);

- Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по т. 6 и т. 7, както и при отваряне на ценовите оферти:

- Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни;

- Комисията предлага на присъстващите лица да се подпишат в изготвен от нея списък. Присъстващите лица се посочват и в протокола на Комисията

- С извършване на действията по т. 6 и 7 приключва публичната част от заседанието на комисията.

- Комисията продължава своята работа в закрито заседание.

- Комисията разглежда по същество представените в ПЛИК № 1 документи за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и /или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Участниците нямат право да представят други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

- След изтичане на срока по предходната подточка, комисията проверява съответствието на документите в ПЛИК № 1, включително допълнително представените, с критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в ПЛИК № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор и минималните изисквания.

- комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в ПЛИК № 2 и ПЛИК № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участника

- допълнителните доказателства и разясненията не могат да се използват за попълване на офертите с документи, които са били изисквани от възложителя, но не са представени от участниците, както и за промяна на предложения от подадените оферти.

- Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

- който, не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор;

- Оценяването на офертите се извършва по критерий за „Икономически най-изгодна оферта”.

- Комисията отваря плика с предлаганата цена (Плик 3), след като е разгледала офертите и е извършила преценка за окомплектоваността им и съответствието им с минималните изисквания, заложени от Възложителя.

- Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по т. 16, кои оферти отговарят на изискванията на Възложителя и са допуснати до този етап.

- Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

- Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отваряне на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

- Ако в офертата на участник се съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 (двадесет) на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочените обективни обстоятелства, свързани с:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка

- получаване на държавна помощ

- Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 17 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, предлага участника за отстраняване от процедурата, като писмено излага мотиви

- Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани

- Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително избрания критерий, посочен в обявлението.

- Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че икономически най-изгодната оферта не може да се определи по този ред, комисията провежда публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

- Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и едновременно с това писмено излага мотивите си.

- Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

- състав на комисията и списък на консултантите;

- списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за предложението за отстраняването им

- становищата на консултантите;

- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател;

- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване

- дата на съставяне на протокола;

- особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията – в случай че има такива.

- Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, в срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

- В решението по т. 1 възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

- Възложителят изпраща решението на участниците в 3 (три) дневен срок от издаването му. Възложителят публикува в профила на купувача решението за избор на изпълнител, заедно с протоколите на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден изпраща решението на участниците.

- При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, когато

а) не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури

г) първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата

ж) поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка

6. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато

а) е подадена само една оферта

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл.47-53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

в) участникът, класиран на първо място

- откаже да сключи договор, или

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, и ал. 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението

7. Възложителят е длъжен да изпрати уведомление до участниците, както и да изпрати копие от Решението за прекратяване на процедурата до Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки в тридневен срок от издаването му

8. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП, възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14 (четиринадесет) дневен срок от решението за прекратяване на процедурата.

- VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител на поръчката в резултата на проведената процедура.

- В случай, че участникът, класиран на първо място, откаже да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

- Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

- Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14 (четиринадесет) дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

- Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата

- Лицето, определено за изпълнител, членовете на обединение и подизпълнителите трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка

- Договорът за обществена поръчка за услуга не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписването на договора:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора

- не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

- В случаите по т. 7 възложителят с решение може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОП или да прекрати процедурата

- Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата

- Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 43, ал. 3 от ЗОП

- Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

- Възложителят е длъжен да предостави при поискване от избрания Изпълнител, наличната и необходима проектна документация и информация, свързана с възложените СМР, след влизане в сила на Решението за избор на изпълнител и не по-късно от датата на сключване на Договора за строително-монтажните работи.

- VIII. ОБЖАЛВАНЕ

- Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата

- Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл. 120, ал.5.т.1 и т. 4 и ал. 7 от ЗОП

- Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

- IХ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

- Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния

- Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

- Х. ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ

- При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

- Решение за откриване на процедурата

- Обявление за обществена поръчка;

- Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и описание на обекта на обществената поръчка

- Техническа спецификация;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място

- По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. СМОЧЕВО, ОБЩИНА РИЛА“

Публикувано в Регистъра на обществените

поръчки и на профила на купувача – http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/stroitelen-nadzor-psov-smochevo/

ГЛАВА ПЕТА: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ;

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”.

С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и тяхната тежест при оценка на офертите на участниците.

При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се спазват разпоредбите на ЗОП, условията на Възложителя и настоящата методика.

До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и Документацията за участие на Възложителя.

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

- КО = (ТП х 50%) +(ПЦ х 50%)

- Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител на обществената поръчка участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока Комплексна оценка).

- Показателите за оценяване са:

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП) - качество на предложената организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение, посочените рискове пред изпълнението и методи за тяхното избягване и преодоляване - максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 50 %;

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) - предложената от участника крайна цена за изпълнение на поръчката - максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 50 %;

- Последователност и методика на оценка.

ПЪРВИ ЕТАП – Техническа оценка:

- „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ“

Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Техническите показатели (ТП) отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, стратегия за контрол върху техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочените рискове пред изпълнението и методи за тяхното избягване и преодоляване по следните показателите:

| № | Показател | Максимален брой точки |
| --- | --- | --- |
| Технически показатели (ТП) |  |  |
| А. | ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 30 |
| Б. | СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВА ТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, ОПИСАНА В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 30 |
| В. | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 40 |
| Общо: |  | 100 |

Оценката по Техническите показатели се определя по следната формула: ТП = А + Б + В

Всеки един от Техническите показатели (А, Б и В) се формира, както следва

| Показатели |  | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- | --- |
| А ПРЕДЛАГАН ПОДХОД ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  |  | Максимален брой точки 30 |
| Фактори, влияещи на оценката: - описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на обекта; - описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период; - описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати; - разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности | В техническото предложение изчерпателно е описана организация, план за работа с описание на разпределение във времето на техническите и човешките ресурси, като: - Участникът е посочил точната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности; - Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. В техническото предложение участникът е посочил: - Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на обекта; - Описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период; - Описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати |  | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 30 точки |
|  | В техническото предложение има грешки и неточности на организацията и плана за работа, като: - Участникът е допуснал разминаване при някои СМР между изготвения подход и методология за изпълнение на поръчката и технологично правилната последователност на строителните процеси, включително и подготвителните строителни дейности. - Участникът е допуснал пропуски грешки (празноти) или непосочване на следните данни: - описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период; - описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката произход, доставки, сертификати. |  | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 15 точки |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства, свързани с описание на организацията и плана за работа: - Участникът не е посочил последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта; - Участникът не е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. В техническото предложение участникът не е посочил: - Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на обекта; - Описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период; - Описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката произход, доставки, сертификати. |  | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 1 точки |
| Б. СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТPOИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ |  |  | Максимален брой точки 30 |
| Фактори, влияещи на оценката: - стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси |  | В техническото предложение е предложена точно изготвена стратегия за контрол върху технологичната последователност на всички строителни процеси, като: - Участникът е описал всички етапи по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.; - Участникът е посочил метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им; Участникът ясно и подробно* е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. “ясна и подробна“ е обяснителна записка, в която логически последователно и смислово обособено е изложено описание на всички съставни части от стратегията. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 30 точки |
|  |  | В техническото предложение е предложена стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, но не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.; - Участникът е посочил метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта, но не посочен контролът по подмяната или корекцията им; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР, но липсва описана последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 15 точки |
|  |  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства, свързани с предложената стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси: - Участникът не е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.; - Участникът е посочил общо и бланкетно* методът за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контролът по подмяната или корекцията им; - Участникът е посочил общо и бланкетно* в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР, липсва описана последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. „общо и бланкетно“ – позоваване на общопознати методи, термини и технологични процеси и други, без същите да са описани изчерпателно като поредица от действия, водещи до целения резултат. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 1 точки |
| В. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА |  |  | Максимален брой точки 40 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора Съществени и важни рискове, които участниците следва да включат в Своето техническо предложение: - Риск - Закъснение поради изоставане в графика при текущото изпълнение на дейностите или бездействие на Изпълнителя на договора за СМР; - Риск – Настъпили промени в законовата рамка в строителния сектор по време на изпълнение на обекта; - Риск – Процедурата за избор на Изпълнител на договора за строителство и подписването на договор за строителство няма да приключи едновременно с процедурата за избор на Консултант; - Риск – Закъснение поради необичайно неблагоприятни климатични условия по време на строителството; - Риск – Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; - Риск –Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти в проектната документация и/или Технологични проблеми (допълнителни технологични решения). |  |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Разгледани страни и възможности на влияние на описаните рискове; -Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; -Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.; |  | В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки риск, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Въведени са резултатни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане / предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни подходящи дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. - Участникът е отчел всички възможни гледни точки на проявление и области и обхват на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил резултатни и подходящи; - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и отговарящи похвати посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 40 точки |
|  |  | В техническото предложение е обърнато цялостно внимание на всеки риск, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Въведени са резултатни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни подходящи дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. - Участникът е отчел всички възможни страни на проявление и области и обхват на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил резултатни и отговарящи мерки; | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 20 точки |
|  |  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки риск, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Въведени са контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни подходящи дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 1 точки |

* „Пълно“ и „подробно“  е описанието за нуждите на методиката, което не е бланкетно представяне на фактите, действията и дейностите предмет на описание, а е изчерпателно, обстойно, всестранно описание в детайли и последователност даващи изцяло ясна представа за описаните обстоятелства.

* „Ясно“ е описанието за нуждите на методиката, което  е изрично, категорично и точно представяне на фактите, действията и дейностите предмет на описание, което не подлежи на тълуване и смислово интерпретиране.

* Несъществени са тези непълноти в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни.

* Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

- „ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛ”

„Предложена от участника цена” - е предложената от даден участник цена за изпълнение на поръчката. Най – ниското ценово предложение получава максимален брой точки, а именно 100 точки. Точките на всяко едно от останалите ценови предложения се изчисляват поотделно по следната формула:

Ц мин

ПЦ =			  х 100

Ц i

Където

ПЦ - точковата оценка на финансовото предложение;

Ц мин е най-ниската предложена цена

Ц i – е предложената цена от съответния участник.

Предложената от участника цена не може да надхвърля прогнозната стойност на поръчкта!!!

ВТОРИ ЕТАП - ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Комплексна оценка на всеки участник (КО) се изчислява като сбор от двата показателя: „Технически показатели” (ПТ) и „Предложена от участника цена” (ПЦ), както следва:

- КО = (ТП х 50%)  + (ПЦ х 50%)

На първо място се класира участникът, получил най – висока комплексна оценка!

На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий “икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71 , ал. 4 от ЗОП.

ГЛАВА ШЕСТА: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОЕКТ НА

ДОГОВОР

№..................../....................2014 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Днес, ………………..г. в гр. Рила, между

1. Община Рила с административен адрес: гр. Рила 2630, пл. Възраждане 1, ЕИК 000261598, представлявано от Кмета – Георги Кабзималски и Райка Станкова – Директор Дирекция „ФСДиАО“, с функции на Главен счетоводител при Община Рила, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. …………………........................…………., със седалище и адрес на управление ................................................., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК по БУЛСТАТ ....................................... [за чуждестранно лице - съответната идентификация съгласно националното  законодателство на държавата, в която лицето е установено], представлявано от ........................... - ............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание чл.41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение №..../............2014 г. за откриване на процедурата и Решение № .............................на Кмета на Община Рила за определяне на изпълнител, се  сключи настоящия договор за следното:

- РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение следното: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“, при условията на настоящия договор, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (приложение №: 1 към настоящия договор), Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (приложение №: 2 и приложение №: 3 към настоящия договор).

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява дейността, предмет на договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и другите нормативни актове, имащи отношение към обекта на обществената поръчка.

(2) За окончателното изпълнение на възложената с предмета на договора работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, подписват констативен протокол.

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1). Общата цена на услугата, предмет на договора е ................/цифром/...........лв. (............./словом/.....................) без ДДС, съответно ................/цифром/.................лв. (........../словом/..............................) с включен ДДС;

(2). Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите  по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 4.(1). Възнаграждението по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред:

1. Авансово плащане в размер на 20% от общата стойност по договора за възлагане на обществената поръчка се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г.  за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и не по-рано от осъществяването на последващия контрол върху процедурата за възлагане на обществената поръчка от страна на Държавен фонд " Земеделие" и подписването на Анекс по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Рила и Държавен фонд "Земеделие"  и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за изплатения аванс под формата на банкова гаранция в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс или запис на заповед в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс. Авансовото плащане ще бъде приспаднато при окончателното плащане.

а). Възложителят пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане (в зависимост от вида, в който е представена), в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния случай усвояването/реализирането на представената гаранция за авансово плащане е до размера на неусвоения аванс. В случай че избраният изпълнител доброволно е изплатил обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване, мотивирано от гореописаните условия, Възложителят не пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на Изпълнителя в срок до 10 работни дни след постъпване на дължимата сума по сметката на Възложителя.

б)Оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на изпълнителя след подписан Констативен протокол за окончателното изпълнение на възложената с предмета на договора работа и издадена фактура за стойността на окончателното плащане по договора за Строителен надзор, в която е отразено приспадането на Авансовото плащане в пълен размер. В срок до 30 (календарни дни), след подписване на Констативния протокол, оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на Изпълнителя.

2. Окончателното плащане в размер на 80 % от общата стойност по договора за обществена поръчка се извършва в срок до 10 (десет) работни дни, след приключване на всички дейности, представяне на окончателен доклад за упражнен строителен надзор на основание чл.168, ал.6 от ЗУТ и приемането му от Възложителя по надлежния ред, технически паспорт за обекта -  предмет на настоящият договор и издаване на Разрешение за ползване, както и след представяне на фактура за дължимата стойност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след получаването на безлихвен заем от централния бюджет по одобрения проект от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.  за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнение на проект № 10/321/00799, с наименование„Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

(2). Плащанията по чл. 4, ал. 1 се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ………………………………..

IBAN:………………………………..

BIC: ………………………………..

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). При неодобрение от страна на Държавен фонд "Земеделие" на проведената процедура за обществена поръчка, респективно на сключения между община Рила и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи никакви плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява, че няма да има никакви материални претенции към община Рила в посочената по- горе хипотеза.

- РАЗДЕЛ ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 5. (1).  Срокът за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор започва да тече от датата на подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а) и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обекта на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ в срок не повече от 7 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като съдейства за въвеждане на строежа в експлоатация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа в срок не повече от 5 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15.

(4) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор за извършения строителен надзор е със срокове, съответстващи на гаранционните срокове за изпълнените СМР.

- РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

- Чл. 6.  (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, не затрудняващ работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във всеки един момент;

- Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Да получи всички документи, доклади, или други продукти и материали, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в указания срок при условията на договора;

- Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;

- Да осигурява необходимото административно съдействие за изпълнение на настоящия договор;

- Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- Да получи уговореното възнаграждение съгласно чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор;

- Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за качественото изпълнение на предмета на настоящия договор;

- Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите по чл. 10, т. 11, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители (ако има такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора

Чл. 10.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да упражнява строителен надзор и контрол по изпълнението на  строителните работи на обекта, с грижите на добър стопанин и в определените срокове по чл. 5 от настоящия договор.

- Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор.

- Да упражнява пълен контрол по време на строителството, в съответствие с разпоредбите на чл.168, ал.1 от ЗУТ.

- Да подписва актове и протоколи за изпълнение на строително-монтажните работи, c които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения договор за строителство

- На основание чл.176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007г.) да състави технически паспорт на строежа съгласно предмета на поръчката и работния проект за извършване на строително-монтажните работи по проекта.

- Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- Да изпълнява договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и в съответствие с условията на договора, националното и европейското законодателство.

- Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на настоящия договор.

- Да представи в Дирекцията за национален и строителен контрол /ДНСК/ окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация /ако е приложимо/.

- Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по поръчката, съобразно изискванията на Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

- Да предостави възможност на Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на програмата.

- Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.

- Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за съдържание, а именно: да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор, текста: „Разходът е по проект за отпусната финансова помощ по договор №  10/321/00799 от 20.12.2010 г.

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИИ

Чл. 11. (1). При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на    5 /пет/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на ........... /.............../ лв.

(2). Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

(3). При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане/удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа с констативен протокол по чл. 2, ал. 2. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци.

(4). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд.

(5). В случай на представена банкова гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(6). Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 12. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 1, т. 14“б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 20 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от „Българска търговско промишлена палата” (БТПП). Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позова на непреодолимата сила;

(4). В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава;

(5). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство;

(6). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;

(7). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;

Чл. 13. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия (параграф 1, т. 14 „б“ от Закона за обществените поръчки)

РАЗДЕЛ VІI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 14. (1). При неизпълнение на задълженията по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди и/или пропуснати ползи при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

(2). При пропуски и вреди, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор, които са установени в процеса на изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали договорената сума с до 10% от договореното възнаграждение.

Чл. 15. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срок не по-малък от гаранционните срокове в строителството.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за скритите дефекти на СМР, появили се по време на експлоатацията на съответните части на строежа в гаранционните срокове, съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 / 31.07.2003 г.

(3). Дължимата неустойка по чл. 14 не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

(4). При прекратяване на договора по чл. 18, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(5). При прекратяване на договора по чл. 18, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършената и не разплатена работа.

РАЗДЕЛ VIII. НЕРЕДНОСТИ

Чл.16. (1). По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общинския бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на средства.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

(3). Възложителят има право да изисква от Изпълнителя всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от Изпълнителя последващи действия в случаи на установена нередност.

Чл.17. (1). В случай на установена нередност, допусната от Изпълнителя, последният е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно получени суми.

(2). В случаите по ал.1, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.

(3). Подлежащите на връщане суми, включително преведени, но неусвоени средства за извършване на работата – предмет на договора, суми по ал.1 на чл. 17, както и натрупани лихви, глоби и неустойки, ако има такива следва да бъдат възстановени в срока по чл. 17, ал. 2 от договора от Изпълнителя на Възложителя по следната банкова сметка:

Банка: „СИБАНК“ АД

IBAN: BG67BUIB98883230042400

BIC: BUIBBGSF

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 18. Настоящият договор може да бъде прекратен:

- По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

- При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

- При констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Когато са настъпили промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на него бъде открито производство по ликвидация, или бъде лишен от правоспособност да извършва подобен вид услуга сходен с предмета на настоящия договор.

РАЗДЕЛ Х. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1). Страните по договора не могат да го изменят.

(2). Изменение на договора се допуска по изключение, когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, съобразно указанията на „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.” или в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки;

РАЗДЕЛ ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. (1). При противоречие на някоя от клаузите по настоящия договор и клаузите на Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 10/321/00799 от 20.12.2010 г. сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие” и/или правилата, мерки и препоръки, утвърдени от Държавен фонд „Земеделие“, се прилагат договорът за отпускане на финансова помощ с рег. №: № 10/321/00799 от 20.12.2010 г. и правилата, мерките и препоръките на Държавен фонд „Земеделие“.

(2). Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(3). Всички спорове по настоящия договор ще се уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при взаимноизгодни условия, за което се съставят споразумителни протоколи.

(4). При непостигане на съгласие по ал. 3 на чл. 20 всички спорове отнасящи се до настоящия договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение „ППМ” съобразно неговия правилник.

Чл. 21. (1). Адресите на страните по договора за кореспонденция и уведомления са:

- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : гр. Рила, пл. „Възраждане”, № 1, община Рила, област Кюстендил; тел- 0884400944; факс: 07054/8833; e – mail: rilamunicipality@gmail.com, като всеки изпратен e – mail да бъде препратен на e – mail:elena.pancheva2012@gmail.com

- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  гр. ……………, ул. ……………….№ ………, община ………………; област …………..; тел: ………………..; факс: ……………..; e – mail: ……………………

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Настоящия договор се състави в  четири еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и  три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1/ Техническа спецификация на Възложителя – Приложение №: 1;

2/ Техническа оферта на Изпълнителя - Приложение № 2;

3/ Ценова оферта на Изпълнителя - Приложение № 3.

4/ Копие от застраховка “Професионална отговорност”.

5/ Документи по чл. 42, ал. 1  от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА РИЛА							„……………” ……

КМЕТ: 				                       	   		УПРАВИТЕЛ:

/Г. КАБЗИМАЛСКИ/			                     		       /………………/

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ ФСДиАО”:

/Р. СТАНКОВА/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ЮРИСКОНСУЛТ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

/Е. ПАНЧЕВА/

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР:

/П. ВИДЕЛОВА/

ГЛАВА СЕДМА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А/З А Я В Л Е Н И Е    З А    У Ч А С Т И Е

В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3, Т. 2 от  ЗОП

Настоящата оферта/Заявление е подадена от ..................................................................................

....................................................................................................................................................... (наименование на участника)

и подписана от .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .......................................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта/Заявление за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичането на ............. (.........................................) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обществената поръчка и в съответствие с изискванията на Възложителя.

Приложение: Списък на документите и информацията, съдържащи в офертата на участника (по формат на участника).

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: .................................

/име и длъжност/

- ОБРАЗЕЦ № 2

СПРАВКА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника и ЕИК: .........................................................................................

2. Седалище и адрес на управление: ..............................................................................................

Телефон: ...........................................................

Факс: .................................................................

Е-mail: ...............................................................

3. Лице, представляващо участника: .............................................................................................

(трите имена)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(длъжност)

4. Лице за контакти: .........................................................................................................................

(трите имена и длъжност)

5. Адрес за кореспонденция ............................................................................................................

Телефон/факс/ е-mail: ..................................................................................................................

6. Обслужваща банка, по която да бъде възстановена гаранцията за изпълнение, в случай,

че е преведена по банкова сметка на възложителя: .....................................................................

(наименование на обслужващата банка, клон/офис)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(I B A N  сметка, B I C код на банката)

Титуляр на сметката: ....................................................................................................................

Представяне на участника: ..........................................................................................................     ..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Дата: .......................                                                  ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

/име и длъжност/

- ОБРАЗЕЦ № 3

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ..........................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ........,

в качеството си на ............................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .......................................................................................EИК..............................

(наименование на участника)

- Д Е К Л А Р И Р А М, че

1. Като участник съм запознат обстойно с всички условия, а също и с обявлението, документацията, клаузите на проекта на договора, инвестиционния проект и техническата спецификация, за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                         Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 4

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от .................................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община .......................,

област ..............................., ул. ......................................................, бл. ........., ет. .........., ап. .......,

в качеството си на ...........................................................................................................................,

(длъжност)

на участник: ....................................................................................ЕИК.........................................

(наименование на участника)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Се задължавам да спазвам условията за участие в процедурата;

- Се задължавам да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ми бъде възложена;

- Се задължавам да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............................                                                            Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 5

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я
за запознаване с условията в проекта на договора

Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ......................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..........................., община ..........................,

област ................................., ул. ............................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ........,

в качеството си на ......................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .....................................................................................ЕИК.......................................

(наименование на участника)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

- Д Е К Л А Р И Р А М, че

1. Сме запознати с проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“, приемаме клаузите му без възражения и ако бъдем определени за изпълнители, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, подготвен към документацията за участие, в законоустановения срок и ще спазваме клаузите му в съответствие с чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                      Декларатор: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 6

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 във връзка с чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на участник...........................................................................................................ЕИК...................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1.Не съм осъден с влязла в сила присъда за /реабилитиран съм за:

/ненужното се зачертава/

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник/юридическо лице не е обявен/о в несъстоятелност;

3. Представляваният от мен участник/юридическо лице не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник/юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

5. Представляваният от мен участник/юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

6. Представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнява Строителен надзор, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

7. Представляваният от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

8. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

9. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

10. Представляваният от мен участник/юридическо лице не е сключил/о договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства:

………………………………………………………………………………………………………

Съгласно законодателството на държавата, в която представляваното от мен юридическо лице е установено, компетентният орган, който е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя е ................................................................................................................................................………

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7- дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: ..............................                                             Декларатор: ................................

/подпис и печат/

Забележка:

1. Декларацията се представя от всяко едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

2. Декларацията се попълва при участник обединение от всеки от членовете на обединението.

2. Обстоятелствата по т.1, 7, 8, 9 от декларацията се попълват и представят от всяко едно лице упоменато в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

- ОБРАЗЕЦ № 7

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

отсъствие на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8 , т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/: ...................................................................................................................... с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: ............................., притежаващ л.к. № .................................., издадена на ..........................,

от ................................, с постоянен адрес: гр.(с) .............................., община ..............................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ……........, ет. ..............., ап. ...........,

тел. ........................................, факс ........................................, е-mail ..............................................,

в качеството си на ...........................................................................................................................,

(длъжност)

на участник........................................................................................................ ЕИК ........................,

(наименованието на участника/ юридическо лице)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник/юридическо лице/съдружник в обединение/ не е свързано лице или свързано предприятие с други участници в настоящия избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

2. По отношение на представляваният от мен участник/юридическо лице/съдружник в обединение не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: ..............................                                                  Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 8

- Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (строителен надзор)

Долуподписаният /-ната/ ......................................................................................, с лична карта № ....................................., издадена на ...................... от МВР, гр........................................, с ЕГН: ..............................................., в качеството ми на представляващ ……………………………… /управител, член на управителен орган/ .................................................................................. (участник/подизпълнител/член на обединение – оставя се вярното) в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваният от мен участник (подизпълнител/член на обединение) е изпълнил следните услуги по упражняване на Строителен надзор през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата:

|  | Изпълнени услуги по упражняване на Строителен надзор през последните до 3 (три) години назад считано от датата на подаване на офертата (изписва се наименованието на предмета на договора за Строителен надзор, както и обекта на интервенция и вида на СМР по които е упражняван надзора) | Срок, дата и място на изпълнение | Стойност на услугата без ДДС (и дял на % участие, ако е участвал като подизпълнител) | Възложител/Клиент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

......................... г.				                    Декларатор: ..........................

(дата на подписване)                                                                     (подпис и печат)

- ОБРАЗЕЦ № 9

- С П И С Ъ К

НА ЕКИПА ОТ ЕКСПЕРТИ на УЧАСТНИКА, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка

| № по ред | Име, презиме, фамилия | Длъжност в екипа от експерти по настоящата поръчка | Образование и Специалност | Професионален опит (посочва се в години) | Специфичен опит– с предмета на обществената поръчка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

Всички експерти следва да присъстват към списъка на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза на участникът за Упражнавяне на Строителен надзор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                                                               Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                       (подпис и печат)

- ОБРАЗЕЦ № 10

Декларация по Закона за защита на личните данни;

/попълва се само от лицата посочени в Образец №: 9/

Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ......................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..........................., община ..........................,

област ................................., ул. ............................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ........,

в качеството си на ......................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .....................................................................................ЕИК.......................................

(наименование на участника)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

- Д Е К Л А Р И Р А М,

Че съм съгласен копия от мои други и лични документи, съдържащи лични данни, да бъдат приложени към офертата за участие и/или през време на изпълнение на поръчката (в случай, че бъде избран  за изпълнител) на ...................посочва се името на участника, в чиито екип е ангажиран експерта.............. в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                     ПОДПИС: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 11

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- за ангажираност на експерта

Долуподписаният/ата: ...................................., ЕГН: .........................., в качеството си на експерт ....................... на участник: ..............................., ЕИК: ............................ със седалище и адрес на управление: област .............., община ................., гр. ..................., ул.”....................” № ........., ет......., ап. ................. - в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. че съм на разположение да поема работата изключително по настоящата поръчка за времетраенето и, както изискват отговорностите ми и съобразно указанията на Техническата спецификация и на Възложителя.

2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изпълнение на предмета на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................... г. 			              Подпис на експерта: _____________

- ОБРАЗЕЦ № 12

- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Долуподписаният/ата/ .......................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ л.к. № .............................., издадена на ............................,

от ............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..............................., община ................................,

област ........................................, ул. ............................................................, бл. ........., ет. .........., ап. ......., тел. ..........................., факс ..................................., е-mail ..............................................,

в качеството си на ...........................................................................................................................,

(длъжност)

на участник........................................................................................................ЕИК.........................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

- ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнение на поръчката ....…………...... .................…….подизпълнители.

(ще ползваме/няма да ползваме)

| Подизпълнител с посочен ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на подизпълнителя ( когато е приложимо); | Видове работи, които ще изпълнява | % дял на участие при изпълнение на обществената поръчка; |
| --- | --- | --- |

2. Запознати сме, че заявявайки желанието си да ползваме подизпълнител/и, той/те нямат право да участват като самостоятелен участник или член на обединение в горепосочената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ……………....                                           		Декларатор: ……………………..

/подпис и печат/

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата процедура, както и от лицето/лицата, представляващи членовете на обединението/консорциума.

- ОБРАЗЕЦ № 13

Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката;

Долуподписаният /ата/ .......................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ................................, притежаващ л.к. № .............................., издадена на .........................,

от ............................., с постоянен адрес: гр.(с) ...................................., община ...........................,

област .................................., ул. ......................................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. .........................., факс ......................................., е-mail ...........................................................,

в качеството си на ...........................................................................................................................,

(длъжност)

на участник......................................................................................................ЕИК............................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

- ДЕКЛАРИРАМ:

Видовете работи, които ще се предложат за изпълнение на подизпълнител ...................(посочва се наименованието на подизпълнителя).................. са:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте видовете работи и техния обем в проценти от стойността на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                            ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 14

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на члена на обединението)

в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Съм запознат, че като член на обединението/консорциума ......................................

/наименование на обединението/

с представлявания от мен съдружник ...............(посочва се наименованието на съдружника/члена на обединението).............сме отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора.

- Съм запознат, че като член на обединението/консорциума .............................................

/наименование на обединението/

с представлявания от мен съдружник ...............(посочва се наименованието на съдружника/члена на обединението).............сме задължени да останем в него за целия период на изпълнение на договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                               Декларатор: ................................

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 15.1

До

Община Рила

гр. Рила, п.к. 2630,

пл. „Възраждане” №: 1;

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за участие в процедура по ЗОП/

Известени сме, че нашият Клиент,				    [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК,, ще участва в откритата с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата] открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обявлението, документацията и чл.59 ал.2 на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция в размер на .......... лв. (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата] под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето безусловно и неотменимо се задължаваме да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от ……….. лв., в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия:

1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участника в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване ............(дата, месец и година).

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Община Рила или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[подписи и печат на банката]

* Възложителят допуска банковата гаранция за участие да е и по образец на банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка!

ОБРАЗЕЦ № 15.2

До

Община Рила

гр. Рила, п.к. 2630,

пл. „Възраждане” №: 1;

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за изпълнение/

(представя се в оригинал при подписване на договора)

Банка ......................................................., със седалище и адрес на управление: гр. ................................, ул. ................................................, представлявана от ......................................................, е  уведомена, че нашият клиент - “.....................................................................“, със седалище и адрес на управление гр. ..................................., ул. ..........................................., ЕИК: ......................................, представлявано от ..............................................., ЕГН ..........................., е определен за Изпълнител в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обявлението, документацията и чл.59 ал.3 на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [........лв.], представляващи 5 (пет) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

С оглед изложеното, Ние Банка.................................................................., гр. ................................, с настоящата се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ................... /....................../ лв., при Ваше първо писмено искане, деклариращо че Изпълнителят и наш клиент „......................................................................” не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено посредством централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Плащането ще бъде извършено без възражения  или съдебни процедури от какъвто и да било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за упражняване правата по банковата  гаранция, съгласно ЗОП или документацията за участие.

Настоящата гаранция влиза в сила от .................................. година и е валидна до .............................................  година (не по-малко от 30 календарни дни след датата на окончателно приемане от Възложителя на извършената от Изпълнителя работа по договора за обществената поръчка). Вашето писмено искане за плащане, заедно с Вашето потвърждение, следва да ни бъдат представени най-късно до ………………. часа на посочената дата.

След този ден и час действието на настоящата гаранция автоматично се прекратява, независимо от това дали настоящият документ ни е върнат или не.

Гаранцията може да бъде освободена и преди горепосочената дата, ако получим обратно оригинала, заедно с писмено удостоверение от Вас, че нямате никакви претенции за плащане.

По отношение на тази гаранция се прилага българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящата гаранция се отнасят за решаване на от българските съдилища.

Подпис и печат:

(БАНКА)

* Възложителят допуска банковата гаранция за изпълнение да е и по образец на банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка!

ОБРАЗЕЦ № 15.3

До

Община Рила

гр. Рила, п.к. 2630,

пл. „Възраждане” № 1;

- Банкова гаранция

- за възстановяване на авансово плащане по договор за обществена поръчка

Ние, ………………………...... (банка) със седалище и адрес на управление ……………………. с БУЛСТАТ/ЕИК, представлявано от ................................ – Изпълнителен директор, сме уведомени, че на ……………………. (дата) между Вас, ………………………............. (Възложител), като Възложител и фирма/лице ………………………, със седалище и адрес на управление ...................................., БУЛСТАТ/ЕИК ………, представлявано от .............................. - ............................. като Изпълнител, е сключен договор № ………… от ……………г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“, на обща стойност …...............(цифром)....................................(словом) без ДДС.

В съответствие с условията по договора, Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за авансово плащане за сумата …...…………. (цифром), ..................................... (словом) лева, представляваща 110 % от стойността на Авансовото плащане по договора за Строителен надзор, което е в размер на 20% от общата стойност. Във връзка с гореизложеното и по искане на фирмата/лицето …………………………………….., ние, ………………………………………… (банка) се задължаваме неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим сума в размер на …………………….. (цифром) лева, ....................................... (словом) в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирмата/лицето…………………… не е изплатила/о обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ……. часа на ….. (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в………………..… (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ……………………………………….. (банка).

Подпис и печат:

(БАНКА)

- ОБРАЗЕЦ № 15.4

- З А П И С  Н А  З А П О В Е Д

- Без протест и без разноски

- Платим на предявяване

- За сумата: ……………...

(посочва се цифром стойността и валутата на аванса).

Долуподписаният/ата (трите имена на лицето, представляващо участника) ........................................................................................., ЕГН.................., л.к. № ..................., изд. от ..................... на ..................г., в качеството си на  ........................................... (длъжност на лицето)  на ……………………………………………………………………

(пълното наименование на участника съгласно регистрацията му), ЕИК по БУЛСТАТ: .................................., ул. “.......................................................”, № ......, бл. ........, вх. ....., ет. ........, – Изпълнител по договор  № ............................... за обществена опръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Община Рила, област Кюстендил, сумата: ...................., (.........................................................................................) без ДДС, представляваща 110 % от стойността на Авансовото плащане по Договора за Строителен надзор, което е в размер на 20% от общата стойност.

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  ............ (един месец след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за строителство).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: Банка: „СИБАНК“ АД, IBAN: BG67BUIB98883230042400, BIC: BUIBBGSF, на името на Община Рила, област Кюстендил.

- Дата на издаване: ..............................................

- Място на издаване: ...................................................

Подпис за издателя: .....................................................................................

- ОБРАЗЕЦ № 16

Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на .................................,

от ............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ...........................,

област ......................, ул. ........................................................, бл. ........., ет. .........., ап. ..........,

тел. ............................, факс ............................., е-mail ..................................................................,

в качеството си на ...........................................................................................................................,

(длъжност)

на ..................................................................................................................ЕИК:..............................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

участник в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

- ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представлявания от мен участник/съдружник в обединение/подизпълнител, ще спазва при изпълнение на настоящата обществена поръчка изискванията за закрила на заетостта.

2. В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда и условията на труд – за минимален размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии, съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

- Дата, ..............................                                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 17

Декларация за запознаване с условията на строителната площадка

Долуподписаният /ата/: ...................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ........................., издадена на .................................,

от ............................, с постоянен адрес: гр.(с) ............................, община ...................................,

област .........................., ул. ....................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ..........,

тел. ........................., факс ..............................., е-mail ...........................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................................,

(длъжност)

на ...........................................................................................................ЕИК:..............................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

участник в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

- ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“ и съм запознат с всички условия за подготовка на внесеното от мен предложение.

Не съм извършил оглед на площадката и на собствени риск поемам изпълнението.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                                Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 18

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .....................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):............................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

4. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

5. Запознати сме със следните обстоятелства и ги приемаме без възражение, в случай че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, както следва:

5.1. Срокът за изпълнение на поръчката е изцяло съобразен с продължителността на строително – монтажните работи по проекта. Срокът за изпълнение на услугата, предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка започва да тече от датата на подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ново (обр. 2а) и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обекта на строителството.

Приложение:

- Организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение, рискове през изпълнението и методите за тяхното избягване и преодоляване;

Забележка:

Техническите оферти на участниците се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Техническите показатели от Методиката за оценка на подадените оферти, отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, стратегия за контрол върху техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочените рискове през изпълнението и методи за тяхното избягване и преодоляване

Участник, който не опише и посочи своята организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение, рискове през изпълнението и методите за тяхното избягване и преодоляване, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата;

При подаване на офертата си участникът може да посочи, чрез Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (по образец на участника) коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Дата, ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................

- ОБРАЗЕЦ № 19

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ..........................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):............................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва: …………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС;

2. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

3. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 70 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията по чл.34 ЗОП определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това, в съответствие с чл. 70 от ЗОП

4. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

а) Гаранция за изпълнение по договора в размер на  5 % от сумата по т.1.1. без вкл. ДДС, съгласно условията на документацията за участие.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

- Дата, ..............................                                  ПОДПИС И ПЕЧАТ: ............................

ГЛАВА ОСМА: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. СМОЧЕВО, ОБЩИНА РИЛА“

Публикуван в Регистъра на обществените

поръчки и на профила на купувача – http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/stroitelen-nadzor-psov-smochevo/

Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него.

Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на участника.