ОДОБРЯВАМ,

КМЕТ: /П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки чрез публична покана

С ПРЕДМЕТ:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. СМОЧЕВО, ОБЩИНА РИЛА“

Община Рила,

2015 г.

Изготвил: /П/

Елена Панчева

Юрисконсулт „Обществени поръчки”

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ГЛАВА ПЪРВА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ГЛАВА ВТОРА : УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

- РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ  III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ  IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ

ГЛАВА ТРЕТА:  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ГЛАВА ПЕТА:    ОБРАЗЦИ

ГЛАВА ШЕСТА: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. СМОЧЕВО, ОБЩИНА РИЛА“

ГЛАВА ПЪРВА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Публикувана в Регистъра на обществените

поръчки и на профила на купувача – http://grad-rila.nit.bg/

ГЛАВА ВТОРА: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

за подаване на оферта за участие

чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

- РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

- Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към участниците в обществената поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки чрез публична покана

- Предмет на поръчката: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

- Място и срок за изпълнение на поръчката:

  - Мястото за изпълнение на поръчката е община Рила, област Кюстендил, Република България;

  - Срокът за изпълнение на поръчката е изцяло съобразен с продължителността на строително – монтажните работи по проекта. Срокът за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка започва да тече от датата на подписване на договора за обществената поръчка и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обекта на строителството.

- Срок на валидност на офертите:

  - Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;

  - Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора;

  - Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но при последващо поискване от възложителя – откаже да го удължи.

- Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 20 021,00 лв. (двадесет хиляди и двадесет и един лева) без ДДС, съответно  24 025,20 лв. (двадесет и четири хиляди двадесет и пет лева и двадесет стотинки) с включен ДДС;.

Важно!!! Участниците следва да имат на предвид, че оферират Цена за изпълнение на поръчката в своите Ценови предложения на база прогнозна стойност: 20 021,00 лв. (двадесет хиляди и двадесет и един лева) без ДДС!

  - Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

- Разходи за изработване на офертите: Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците в обществената поръчка . Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие.

- Финансиране: Проект „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“ в това число и настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.", подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 10/321/00799 от 20.12.2010 г., сключен между Община Рила и ДФЗ и Анекс № V от 17.07.2015 г. към него.

- Документация за участие:

  - Възложителят поддържа „Профил на купувача”-  http://grad-rila.nit.bg/, който представлява обособена част от електронна страница на община Рила www.grad-rila.bg, и за който е осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на чл. 22б от Закона за обществените поръчки; В профила на купувача е публикувана и достъпна настоящата документация за участие, както и публичната покана за обществената поръчка.

  - При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

- Общи указания - разяснения:

  - Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата обществена поръчка са в писмен вид и само и единствено на Български език.

  - Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по факс;

д) по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава, посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител, ще се счита от датата на  получено при Възложителя потвърждение от заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено от Възложителя електронно известяване/уведомяване;

е) чрез комбинация от тези средства.

  - Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти;

  - Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Публичната покана. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при получаване на документацията, съответно в офертата на участника;

  - Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията;

  - Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията;

  - При подаване на офертата си участникът може да посочи в ПЛИК №: 2, чрез Декларация по негов образец (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива;

- РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

- Общи изисквания към участниците в обществената поръчка :

- В обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, както и на изискванията на Възложителя, определени в настоящите указания.

- В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение.

  - Споразумението трябва да съдържа клаузи, които да гарантират по категоричен начин, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора, и че всички членове на обединението се задължават да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

  - Участниците в обединението трябва да определят и упълномощят едно физическо или юридическо лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите.

  - В документа за създаване на обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което участникът следва да съобрази представянето на документите по чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

  - Документът за създаване на обединение задължително се прилага към офертата на участника.

  - В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага в офертата. В случай, че не е регистрирано при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

  - При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице,  документите по чл.56, ал.1, т.1, букви „а” и „б”  и т.6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл.56, ал.1, т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП.

Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56,ал. 1, т. 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

- Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнители, с които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да посочи в Образец №2 „Представяне на участник” предложените подизпълнители, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. За подизпълнителите се прилагат изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 от  ЗОП.

- Всеки участник има право да представи само една оферта.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка.

- Административни изисквания съгласно ЗОП:

- Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП:

При подаване на офертата участникът представя декларация по чл. 47, ал. 9 относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки по образец № 6

- Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние.

В настоящата обществена поръчка няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

- Минимални  изисквания за технически възможности и квалификация.

- Участникът трябва да има изпълнена една услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка – упражняване на строителен надзор през предходните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си);

Доказва се с: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (строителен надзор), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата,  заедно с доказателства за извършените услуги – по Образец № 7.

- Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор. Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се извършват от лица, притежаващи валиден лиценз за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лица, притежаващи правото да извършват такава дейност, въз основа на документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Доказва се с: Заверено копие на Лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен с основния списък, неразделна част от лиценза и разширения списък или копие от документ, удостоверяващ правото за извършване на такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, аналогично приложими, съобразно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

В случай, че участникът е чуждестранно лице и не попада в приложното поле на предходния абзац, същият представя валиден еквивалентен документ, доказващ наличието на разрешение за упражняване на строителен надзор, издаден от компетентен орган съгласно националния му закон.

Участникът е длъжен да представи декларация (по образец на участника) към подадената от него оферта, че се задължава, преди изтичане на срока на валидност на удостоверението/лиценза да го поднови с валидност за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, в случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка.

- Участникът трябва да е застрахован с валидна към крайната дата на подаване на офертите “Застраховка за професионална отговорност” по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекти ІІ-ра категория строеж, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. При участие на обединение, което не е юридическо лице, застраховката следва да бъде представена от поне един от членовете в Обединението.

Доказва се с: Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът е длъжен да представи декларация (по образец на участника) към подадената от него оферта, че се задължава, преди изтичане на срока на валидност на “Застраховката за професионална отговорност” да се поднови с валидност за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, в случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка.

- Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката. Специалистите, които ще участват при изпълнение на поръчката, трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, както следва:

- Ръководител на екипа, който да отговаря на следните минимални изисквания на възложителя:

  - да бъде строителен инженер с образователна степен “магистър”, вписан в основният списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на участника в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр.99/2003г.).

  - да има поне 3 години стаж в упражняването на строителен надзор;

- Ключов експерт-инженер специалност „ВиК” или еквивалентно, който да отговаря на следните минимални изисквания на възложителя:

  - да бъде инженер с образователна степен “магистър”, вписан в основният или допълнителен списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на участника в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр.99/2003г.);

  - да има поне 3 години стаж в упражняването на строителен надзор;

- Ключов експерт-инженер специалност „Геодезия” или еквивалентно, който да отговаря на следните минимални изисквания на възложителя:

  - да бъде инженер с образователна степен “магистър”, вписан в основният или допълнителен списък на квалифициран персонал, приложен към лиценза на участника в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр.99/2003г.).

  - да има поне 3 години стаж в упражняването на строителен надзор;

- По своя преценка Участникът може да предложи в своята оферта допълнителни експерти (неключови), които да подпомагат дейността на задължителните ключови експерти.

Доказва се с: Списък на ключовите и другите експерти от екипа, Участника трябва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните си служители – по Образец № 8. За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени и собственоръчно подписани от съответния експерт, професионални автобиографии, съдържащи информация за образованието, професионалната квалификация и опит и декларации по Закона за защита на личните данни (попълва се образец №: 9) и декларации за ангажираност на съответния експерт по поръчката (попълва се образец №: 10).

Забележка: Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети  лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Като трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

РАЗДЕЛ  IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ:

- Указания за подготовка, съдържание на офертата и подаването й:

  - Подготовка на офертата:

При изготвяне на офертата си, всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

Отговорността за правилното разучаване на Указанията за участие се носи единствено от участниците.

Подаването на оферта за участие означава, че участникът познава и приема всички условия и изисквания на Възложителя, посочени предварително в Публичната покана и Указанията за участие, както и че приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

  - Изискуеми документи  в офертата:

а) Образец на Оферта/Заявление за участие с приложен към него Списък на документите, съдържащи се в офертата (по формат на участника), подписан от участника – попълва се Образец № 1;

б) Справка - представяне на участника – попълва се Образец № 2;

в) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката – попълва се Образец № 3;

г) Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4;

д) Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 5;

е) Документи на участника удостоверяващи правосубектност:

Посочва се единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците/подизпълнителите/ - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти заверено копие на удостоверение за актуално състояние.

Чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения прилагат еквивалентен документ (заверено копие) на съдебен, административен или друг еквивалентен орган от държавата, в която са установени (чл. 24 от Правилник за прилагане на ЗОП).

ж) Участникът обединение/консорциум, което не е юридическо лице прилага оригинал на учредителен акт (договор)/споразумение за създаване на обединението или заверено копие (от участника) на същия.  Физическите лица, включени в състава на обединението - неюридическо лице представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединението, представят удостоверение за актуално състояние или посочват ЕИК съгласно чл. 23 Закона за търговския регистър. Документите издадени на език различен от български по чл. 56 ал.1 т.1 от  ЗОП се представят в официален превод*.  Учредителния акт, ако е на език различен от българския  се представя в превод на български.

Забележка: Всички документи по подточка е) и подточка ж), представени на чужд език следва да са придружени от официален превод* на български език.

* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

з) Декларация по чл. 47, ал. 9 относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки – попълва се по образец № 6

и) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (строителен надзор), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата,  заедно с доказателства за извършените услуги – попълва се по Образец № 7.

й) Заверено копие на Лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен с основния списък, неразделна част от лиценза и разширения списък или копие от документ, удостоверяващ правото за извършване на такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, аналогично приложими, съобразно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

В случай, че участникът е чуждестранно лице и не попада в приложното поле на предходния абзац, същият представя валиден еквивалентен документ, доказващ наличието на разрешение за упражняване на строителен надзор, издаден от компетентен орган съгласно националния му закон.

Участникът е длъжен да представи декларация (по образец на участника) към подадената от него оферта, че се задължава, преди изтичане на срока на валидност на удостоверението/лиценза да го поднови с валидност за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, в случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка.

к) Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът е длъжен да представи декларация (по образец на участника) към подадената от него оферта, че се задължава, преди изтичане на срока на валидност на “Застраховката за професионална отговорност” да се поднови с валидност за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, в случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка.

л) Списък на ключовите и другите експерти от екипа, Участника трябва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните си служители – попълва се по Образец № 8. За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени и собственоръчно подписани от съответния експерт, професионални автобиографии, съдържащи информация за образованието, професионалната квалификация и опит и декларации по Закона за защита на личните данни (попълва се образец №: 9) и декларации за ангажираност на съответния експерт по поръчката (попълва се образец №: 10).

м) Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 11;

Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

н) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в обществената поръчка като такъв – попълва се Образец № 12;

Забележка:  Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.

о) Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 13;

р) Декларация за оглед на обекта/ите на интервенция – попълва се Образец № 15;

- Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани с упражняване на Строителния надзор.

- Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод;

- Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 от ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка;

с) Предложение за изпълнение на поръчката– попълва се Образец № 16 ;

т) Ценово предложение за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 17 ;

Всички документи, представени в офертата, които не са на български език, се представят и в превод.

Забележка: Ако участник декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на обществената поръчка, този участник ще бъда отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

Забележка: Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или в нея липсват един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се отхвърля и не се разглежда.

  - Гаранции

    - Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й

а) Участникът следва да представи с офертата и оригинал или заверено копие на документ за внесена/учредена гаранция за участие (без ДДС) в размер на 200.21 лв. (двеста лева и двадесет и една);

б) Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (образец № 14.1 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране, по сметка на община Рила: IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF, при банка: Си Банк – клон гр. Рила. В нареждането за плащане, участникът следва да впише следния текст: „Гаранция за участие в ОП  с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;

в) Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата.

г) Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие;

д) Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при наличие на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 61, ал. 2 от ЗОП;

1.3.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й:

- а) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС.

- б) Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (изготвя се по образец №: 14.2. от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Рила: IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF, при банка: Си Банк – клон гр. Рила, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: "Гаранция за изпълнение на ОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;

- в) Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Рила и със срок на валидност – 30 (тридесет) дни след окончателното приемане на работата по договора;

- г) Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора;

- д) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка;

- е) Когато избраният изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение.

- 1.3.3. Условия и размер на гаранцията за авансово плащане, условия и начин на плащането й:

- а) Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово плащане под формата на банкова гаранция по образец /Образец № 14.3 / или Запис на заповед /Образец 15.4/  в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс възлизащ на 20 % от стойността на договора;

- б) Условията и сроковете за усвояване/реализиране и освобождаване на гаранцията за авансово плащане:

- в) Възложителят пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане (в зависимост от вида, в който е представена), в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния случай усвояването/реализирането на представената гаранция за авансово плащане е до размера на неусвоения аванс. В случай че избраният изпълнител доброволно е изплатил обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване, мотивирано от гореописаните условия, Възложителят не пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на Изпълнителя в срок до 10 работни дни след постъпване на дължимата сума по сметката на Възложителя.

- г) Авансовото плащане ще бъде приспаднато при окончателното плащане.

- д) Оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на изпълнителя след подписан Констативен протокол за окончателното изпълнение на възложената с предмета на договора работа и издадена фактура за стойността на окончателното плащане по договора за Строителен надзор, в която е отразено приспадането на Авансовото плащане в пълен размер. В срок до 30 (календарни дни), след подписване на Констативния протокол, оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на Изпълнителя.

  - Място и срок за подаване на оферти.

    - Съдържанието на офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик с надпис:

Община Рила, 2630

Област Кюстендил

пл. „Възраждане” № 1

За участие в обществена поръчка, чрез публична покана  с предмет:  „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.В долния ляв ъгъл на плика се посочва име на участника, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и/или е-mail адрес; и се подават в сградата на Общинска администрация – гр. Рила, 2630, обл. Кюстендил, Община Рила, пл."Възраждане" № 1

    - Краен срок за подаване на офертите - посочен в публичната покана.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

- Разглеждане, оценка и класиране на офертите. Избор на изпълнител.

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, установен в Глава осма “а”  от ЗОП и определен с вътрешните правила на Възложителя, от назначена от него комисия.

- Място, дата и час на отваряне на офертите

  - Място за отваряне на офертите –заседателната зала на административната сграда на община Рила,находяща се на адрес:  гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1.

  - Дата и час за отваряне на офертите- указана в Публичната покана.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

След отваряне на офертите Комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценови предложения.

- Критерий за оценка на офертите  е “най-ниска предлагана цена”.

- Обявяване на резултатите:

  - Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

  - Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се публикува в профила на купувача и се изпраща на участниците.

- Сключване на договор.

  - Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител.

  - Договорът за обществена поръчка трябва да съответства на приложения в документацията за участие проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

  - При подписване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя, както и Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

  - Възложителят може последователно да предложи сключване на договор с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

- откаже да сключи договор;

- не представи някои от документите от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП;

- не отговаря на посочените изисквания на чл.47, ал.1, т. 1 и ал.5 от ЗОП.

  - Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него.

За неуредените въпроси от настоящите указания ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

При противоречие на условията, предвидени в указанията за изготвяне на оферта с нормативните изисквания за възлагане на обществената поръчка, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и на правилника по неговото прилагане.

ГЛАВА ТРЕТА: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. СМОЧЕВО, ОБЩИНА РИЛА“

Публикувана в Регистъра на обществените

поръчки и на профила на купувача – http://grad-rila.nit.bg/

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОЕКТ НА

ДОГОВОР

№..................../....................2015 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Днес, ………………..г. в гр. Рила, между

1. Община Рила с административен адрес: гр. Рила 2630, пл. Възраждане 1, ЕИК 000261598, представлявано от Кмета – Георги Кабзималски и Райка Станкова – Директор Дирекция „ФСДиАО“, с функции на Главен счетоводител при Община Рила, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. …………………........................…………., със седалище и адрес на управление ................................................., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК по БУЛСТАТ ....................................... [за чуждестранно лице - съответната идентификация съгласно националното  законодателство на държавата, в която лицето е установено], представлявано от ........................... - ............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 101е от ЗОП, във връзка с чл. 101а, ал.2 и чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, и при спазване на реда на глава осма “а” от ЗОП за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана

се сключи настоящия договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

- РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение следното: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“, при условията на настоящия договор, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (приложение №: 1 към настоящия договор), Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (приложение №: 2 и приложение №: 3 към настоящия договор).

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява дейността, предмет на договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и другите нормативни актове, имащи отношение към обекта на обществената поръчка.

(2) За окончателното изпълнение на възложената с предмета на договора работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, подписват констативен протокол.

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1). Общата цена на услугата, предмет на договора е ................/цифром/...........лв. (............./словом/.....................) без ДДС, съответно ................/цифром/.................лв. (........../словом/..............................) с включен ДДС;

(2). Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите  по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 4.(1). Възнаграждението по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред:

1. Авансово плащане в размер на 20% от общата стойност по договора за възлагане на обществената поръчка се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г.  за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и не по-рано от осъществяването на последващия контрол върху процедурата за възлагане на обществената поръчка от страна на Държавен фонд " Земеделие" и подписването на Анекс по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Рила и Държавен фонд "Земеделие"  и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за изплатения аванс под формата на банкова гаранция в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс или запис на заповед в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс. Авансовото плащане ще бъде приспаднато при окончателното плащане.

а). Възложителят пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане (в зависимост от вида, в който е представена), в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния случай усвояването/реализирането на представената гаранция за авансово плащане е до размера на неусвоения аванс. В случай че избраният изпълнител доброволно е изплатил обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване, мотивирано от гореописаните условия, Възложителят не пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на Изпълнителя в срок до 10 работни дни след постъпване на дължимата сума по сметката на Възложителя.

б)Оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на изпълнителя след подписан Констативен протокол за окончателното изпълнение на възложената с предмета на договора работа и издадена фактура за стойността на окончателното плащане по договора за Строителен надзор, в която е отразено приспадането на Авансовото плащане в пълен размер. В срок до 30 (календарни дни), след подписване на Констативния протокол, оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на Изпълнителя.

2. Окончателното плащане в размер на 80 % от общата стойност по договора за обществена поръчка се извършва в срок до 10 (десет) работни дни, след приключване на всички дейности, представяне на окончателен доклад за упражнен строителен надзор на основание чл.168, ал.6 от ЗУТ и приемането му от Възложителя по надлежния ред, технически паспорт за обекта -  предмет на настоящият договор и издаване на Разрешение за ползване, както и след представяне на фактура за дължимата стойност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след получаването на безлихвен заем от централния бюджет по одобрения проект от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.  за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнение на проект № 10/321/00799, с наименование„Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

(2). Плащанията по чл. 4, ал. 1 се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ………………………………..

IBAN:………………………………..

BIC: ………………………………..

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). При неодобрение от страна на Държавен фонд "Земеделие" на проведената процедура за обществена поръчка, респективно на сключения между община Рила и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи никакви плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява, че няма да има никакви материални претенции към община Рила в посочената по- горе хипотеза.

- РАЗДЕЛ ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 5. (1).  Срокът за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор започва да тече от датата на подписването на настоящия договор и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обекта на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ в срок не повече от 7 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като съдейства за въвеждане на строежа в експлоатация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа в срок не повече от 5 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15.

(4) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор за извършения строителен надзор е със срокове, съответстващи на гаранционните срокове за изпълнените СМР.

- РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

- Чл. 6.  (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, не затрудняващ работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във всеки един момент;

- Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Да получи всички документи, доклади, или други продукти и материали, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в указания срок при условията на договора;

- Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;

- Да осигурява необходимото административно съдействие за изпълнение на настоящия договор;

- Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- Да получи уговореното възнаграждение съгласно чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор;

- Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за качественото изпълнение на предмета на настоящия договор;

- Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите по чл. 10, т. 11, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители (ако има такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора

Чл. 10.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да упражнява строителен надзор и контрол по изпълнението на  строителните работи на обекта, с грижите на добър стопанин и в определените срокове по чл. 5 от настоящия договор.

- Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор.

- Да упражнява пълен контрол по време на строителството, в съответствие с разпоредбите на чл.168, ал.1 от ЗУТ.

- Да подписва актове и протоколи за изпълнение на строително-монтажните работи, c които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения договор за строителство

- На основание чл.176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007г.) да състави технически паспорт на строежа съгласно предмета на поръчката и работния проект за извършване на строително-монтажните работи по проекта.

- Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- Да изпълнява договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и в съответствие с условията на договора, националното и европейското законодателство.

- Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на настоящия договор.

- Да представи в Дирекцията за национален и строителен контрол /ДНСК/ окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация /ако е приложимо/.

- Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по поръчката, съобразно изискванията на Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

- Да предостави възможност на Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на програмата.

- Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.

- Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за съдържание, а именно: да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор, текста: „Разходът е по проект за отпусната финансова помощ по договор №  10/321/00799 от 20.12.2010 г.

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИИ

Чл. 11. (1). При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на    5 /пет/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на ........... /.............../ лв.

(2). Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

(3). При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане/удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа с констативен протокол по чл. 2, ал. 2. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци.

(4). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд.

(5). В случай на представена банкова гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(6). Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 12. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 1, т. 14“б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 20 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от „Българска търговско промишлена палата” (БТПП). Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позова на непреодолимата сила;

(4). В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава;

(5). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство;

(6). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;

(7). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;

Чл. 13. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия (параграф 1, т. 14 „б“ от Закона за обществените поръчки)

РАЗДЕЛ VІI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 14. (1). При неизпълнение на задълженията по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди и/или пропуснати ползи при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

(2). При пропуски и вреди, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор, които са установени в процеса на изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали договорената сума с до 10% от договореното възнаграждение.

Чл. 15. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срок не по-малък от гаранционните срокове в строителството.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за скритите дефекти на СМР, появили се по време на експлоатацията на съответните части на строежа в гаранционните срокове, съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 / 31.07.2003 г.

(3). Дължимата неустойка по чл. 14 не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

(4). При прекратяване на договора по чл. 18, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(5). При прекратяване на договора по чл. 18, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършената и не разплатена работа.

РАЗДЕЛ VIII. НЕРЕДНОСТИ

Чл.16. (1). По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общинския бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на средства.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

(3). Възложителят има право да изисква от Изпълнителя всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от Изпълнителя последващи действия в случаи на установена нередност.

Чл.17. (1). В случай на установена нередност, допусната от Изпълнителя, последният е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно получени суми.

(2). В случаите по ал.1, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.

(3). Подлежащите на връщане суми, включително преведени, но неусвоени средства за извършване на работата – предмет на договора, суми по ал.1 на чл. 17, както и натрупани лихви, глоби и неустойки, ако има такива следва да бъдат възстановени в срока по чл. 17, ал. 2 от договора от Изпълнителя на Възложителя по следната банкова сметка:

Банка: „СИБАНК“ АД

IBAN: BG67BUIB98883230042400

BIC: BUIBBGSF

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 18. Настоящият договор може да бъде прекратен:

- По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

- При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

- При констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Когато са настъпили промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на него бъде открито производство по ликвидация, или бъде лишен от правоспособност да извършва подобен вид услуга сходен с предмета на настоящия договор.

РАЗДЕЛ Х. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1). Страните по договора не могат да го изменят.

(2). Изменение на договора се допуска по изключение, когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, съобразно указанията на „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.” или в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки;

РАЗДЕЛ ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. (1). При противоречие на някоя от клаузите по настоящия договор и клаузите на Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 10/321/00799 от 20.12.2010 г. сключен между Община Рила и Държавен фонд „Земеделие” и/или правилата, мерки и препоръки, утвърдени от Държавен фонд „Земеделие“, се прилагат договорът за отпускане на финансова помощ с рег. №: № 10/321/00799 от 20.12.2010 г. и правилата, мерките и препоръките на Държавен фонд „Земеделие“.

(2). Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(3). Всички спорове по настоящия договор ще се уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при взаимноизгодни условия, за което се съставят споразумителни протоколи.

(4). При непостигане на съгласие по ал. 3 на чл. 20 всички спорове отнасящи се до настоящия договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение „ППМ” съобразно неговия правилник.

Чл. 21. (1). Адресите на страните по договора за кореспонденция и уведомления са:

- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : гр. Рила, пл. „Възраждане”, № 1, община Рила, област Кюстендил; тел- 0884400944; факс: 07054/8833; e – mail: rilamunicipality@gmail.com, като всеки изпратен e – mail да бъде препратен на e – mail:elena.pancheva2012@gmail.com

- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  гр. ……………, ул. ……………….№ ………, община ………………; област …………..; тел: ………………..; факс: ……………..; e – mail: ……………………

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Настоящия договор се състави в  четири еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и  три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1/ Техническа спецификация на Възложителя – Приложение №: 1;

2/ Техническа оферта на Изпълнителя - Приложение № 2;

3/ Ценова оферта на Изпълнителя - Приложение № 3.

4/ Копие от застраховка “Професионална отговорност”.

5/ Документи по чл. 42, ал. 1  от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА РИЛА							„……………” ……

КМЕТ: 				                       	   		УПРАВИТЕЛ:

/Г. КАБЗИМАЛСКИ/			                     		       /………………/

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ ФСДиАО”:

/Р. СТАНКОВА/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ЮРИСКОНСУЛТ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

/ Е. ПАНЧЕВА/

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР:

/П. ВИДЕЛОВА/

ГЛАВА ПЕТА:    ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А/З А Я В Л Е Н И Е    З А    У Ч А С Т И Е

В  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Настоящата оферта/Заявление е подадена от ...........................................................................

....................................................................................................................................................... (наименование на участника)

и подписана от .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .......................................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта/Заявление за участие в обявената от Вас чрез публична покана обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичането на ............. (.........................................) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обществената поръчка и в съответствие с изискванията на Възложителя.

Приложение: Списък на документите и информацията, съдържащи в офертата на участника (по формат на участника).

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: .................................

/име и длъжност/

- ОБРАЗЕЦ № 2

СПРАВКА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника и ЕИК: .........................................................................................

2. Седалище и адрес на управление: ..............................................................................................

Телефон: ...........................................................

Факс: .................................................................

Е-mail: ...............................................................

3. Лице, представляващо участника: .............................................................................................

(трите имена)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(длъжност)

4. Лице за контакти: .........................................................................................................................

(трите имена и длъжност)

5. Адрес за кореспонденция ............................................................................................................

Телефон/факс/ е-mail: ..................................................................................................................

6. Обслужваща банка, по която да бъде възстановена гаранцията за изпълнение, в случай,

че е преведена по банкова сметка на възложителя: ............................................................

…………………………………………..

(наименование на обслужващата банка, клон/офис)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(I B A N  сметка, B I C код на банката)

Титуляр на сметката: ....................................................................................................................

Представяне на участника: ..........................................................................................................     ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Дата: .......................                                                  ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

/име и длъжност/

- ОБРАЗЕЦ № 3

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ..........................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ........,

в качеството си на ............................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .......................................................................................EИК..............................

(наименование на участника)

- Д Е К Л А Р И Р А М, че

1. Като участник съм запознат обстойно с всички условия, а също и с публичната покана, документацията, клаузите на проекта на договора, инвестиционния проект и техническата спецификация, за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                         Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 4

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от .................................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община .......................,

област ..............................., ул. ......................................................, бл. ........., ет. .........., ап. .......,

в качеството си на ...........................................................................................................................,

(длъжност)

на участник: ....................................................................................ЕИК.........................................

(наименование на участника)

в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Се задължавам да спазвам условията за участие в обществената поръчка;

- Се задължавам да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ми бъде възложена;

- Се задължавам да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в настоящата обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............................                                                            Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 5

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я
за запознаване с условията в проекта на договора

Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ......................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..........................., община ..........................,

област ................................., ул. ............................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ........,

в качеството си на ......................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .....................................................................................ЕИК.......................................

(наименование на участника)

в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

- Д Е К Л А Р И Р А М, че

1. Сме запознати с проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“, приемаме клаузите му без възражения и ако бъдем определени за изпълнители, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, подготвен към документацията за участие, в законоустановения срок и ще спазваме клаузите му в съответствие с чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                      Декларатор: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ......................................................................................................., с ЕГН:……........................................................................................., с постоянен адрес: .................................................................................................................................................., притежаващ лична карта № ..........................................., издадена на ......................... г. от МВР-.........................................,  в качеството си на представител на ..............................................................................., с ЕИК .............................................,  със седалище и адрес на управление: ............................................ ............................................................................................., участник в обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ Реабилитиран/а съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Декларирам, че горепосочената информацията по т. …………., се съдържа в следните публични регистъри: ………………………….…………… или може да бъде получена служебно от следния компетентен орган: ..............................................

Задължавам се да уведомявам възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по настоящата декларация в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

......./......../2015 г.                                         Декларатор: ………….........................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 7

- Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (строителен надзор)

Долуподписаният /-ната/ ........................................................................................................., с лична карта № ....................................., издадена на ...................... от МВР, гр........................................, с ЕГН: ............................................................................, в качеството ми на представляващ ………………………………………………………………………… /управител, член на управителен орган/ .................................................................................. (участник/подизпълнител/член на обединение – оставя се вярното) в  обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваният от мен участник (подизпълнител/член на обединение) е изпълнил следните услуги по упражняване на Строителен надзор през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата:

|  | Изпълнени услуги по упражняване на Строителен надзор през последните до 3 (три) години назад считано от датата на подаване на офертата (изписва се наименованието на предмета на договора за Строителен надзор, както и обекта на интервенция и вида на СМР по които е упражняван надзора) | Срок, дата и място на изпълнение | Стойност на услугата без ДДС (и дял на % участие, ако е участвал като подизпълнител) | Възложител/Клиент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

......................... г.				                    Декларатор: ..........................

(дата на подписване)                                                                     (подпис и печат)

- ОБРАЗЕЦ № 8

- С П И С Ъ К

НА ЕКИПА ОТ ЕКСПЕРТИ на УЧАСТНИКА, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка

| № по ред | Име, презиме, фамилия | Длъжност в екипа от експерти по настоящата поръчка | Образование и Специалност | Професионален опит (посочва се в години) | Специфичен опит– с предмета на обществената поръчка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

Всички експерти следва да присъстват към списъка на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза на участникът за Упражнавяне на Строителен надзор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                                                               Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                       (подпис и печат)

- ОБРАЗЕЦ № 9

Декларация по Закона за защита на личните данни;

/попълва се само от лицата посочени в Образец №: 8/

Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ......................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..........................., община ..........................,

област ................................., ул. ............................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ........,

в качеството си на ......................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .....................................................................................ЕИК.......................................

(наименование на участника)

в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“,

- Д Е К Л А Р И Р А М,

Че съм съгласен копия от мои други и лични документи, съдържащи лични данни, да бъдат приложени към офертата за участие и/или през време на изпълнение на поръчката (в случай, че бъде избран  за изпълнител) на ...................посочва се името на участника, в чиито екип е ангажиран експерта.............. в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                     ПОДПИС: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 10

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- за ангажираност на експерта

Долуподписаният/ата: ...................................., ЕГН: .........................., в качеството си на експерт ....................... на участник: ..............................., ЕИК: ............................ със седалище и адрес на управление: област .............., община ................., гр. ..................., ул.”....................” № ........., ет......., ап. ................. – в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. че съм на разположение да поема работата изключително по настоящата поръчка за времетраенето и, както изискват отговорностите ми и съобразно указанията на Техническата спецификация и на Възложителя.

2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изпълнение на предмета на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................... г. 			              Подпис на експерта: _____________

- ОБРАЗЕЦ № 11

- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Долуподписаният/ата/ .............................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................, притежаващ л.к. № ....................., издадена на ............................,

от ............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..........................., община ................................,

област ........................................, ул. ....................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., тел. ..........................., факс ................................, е-mail ..............................................,

в качеството си на ...............................................................................................................,

(длъжност)

на участник............................................................................................ЕИК.........................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

- ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнение на поръчката ....…………...... .................…….подизпълнители.

(ще ползваме/няма да ползваме)

| Подизпълнител с посочен ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на подизпълнителя ( когато е приложимо); | Видове работи, които ще изпълнява | % дял на участие при изпълнение на обществената поръчка; |
| --- | --- | --- |

2. Запознати сме, че заявявайки желанието си да ползваме подизпълнител/и, той/те нямат право да участват като самостоятелен участник или член на обединение в горепосочената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ……………....                                           		Декларатор: ……………………..

/подпис и печат/

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата обществена поръчка, както и от лицето/лицата, представляващи членовете на обединението/консорциума.

- ОБРАЗЕЦ № 12

Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката;

Долуподписаният /ата/ ..........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................, притежаващ л.к. № ........................., издадена на .........................,

от ............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ...........................,

област .................................., ул. ................................................, бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. .........................., факс ....................................., е-mail ...........................................................,

в качеството си на .....................................................................................................................,

(длъжност)

на участник...........................................................................................ЕИК............................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

- ДЕКЛАРИРАМ:

Видовете работи, които ще се предложат за изпълнение на подизпълнител ...................(посочва се наименованието на подизпълнителя).................. са:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(изброете видовете работи и техния обем в проценти от стойността на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                            ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

- ОБРАЗЕЦ № 13

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: ............................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ..........................., притежаващ/а л.к. № ..........................., издадена на .........................,

от ............................, с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. .............................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ......................................................................................................................,

(длъжност)

на участник ....................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на члена на обединението)

в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Съм запознат, че като член на обединението/консорциума ......................................

/наименование на обединението/

с представлявания от мен съдружник ...............(посочва се наименованието на съдружника/члена на обединението).............сме отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора.

- Съм запознат, че като член на обединението/консорциума .........................................................................................................................................

/наименование на обединението/

с представлявания от мен съдружник ...............(посочва се наименованието на съдружника/члена на обединението).............сме задължени да останем в него за целия период на изпълнение на договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                            Декларатор: ................................

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 14.1

До

Община Рила

гр. Рила, п.к. 2630,

пл. „Възраждане” №: 1;

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за участие в обществена поръчка по ЗОП/

Известени сме, че нашият Клиент,				    [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК,, ще участва в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на документацията и чл.59 ал.2 на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция в размер на .......... лв. (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата] под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето безусловно и неотменимо се задължаваме да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от ……….. лв., в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия:

1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участника в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване ............(дата, месец и година).

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Община Рила или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[подписи и печат на банката]

* Възложителят допуска банковата гаранция за участие да е и по образец на банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка!

ОБРАЗЕЦ № 14.2

До

Община Рила

гр. Рила, п.к. 2630,

пл. „Възраждане” №: 1;

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за изпълнение/

(представя се в оригинал при подписване на договора)

Банка ......................................................., със седалище и адрес на управление: гр. ................................, ул. ................................................, представлявана от ......................................................, е  уведомена, че нашият клиент - “.....................................................................“, със седалище и адрес на управление гр. ..................................., ул. ..........................................., ЕИК: ......................................, представлявано от ..............................................., ЕГН ..........................., е определен за Изпълнител в на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на документацията и чл.59 ал.3 на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [........лв.], представляващи 5 (пет) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

С оглед изложеното, Ние Банка.................................................................., гр. ................................, с настоящата се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ................... /....................../ лв., при Ваше първо писмено искане, деклариращо че Изпълнителят и наш клиент „......................................................................” не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено посредством централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Плащането ще бъде извършено без възражения  или съдебни процедури от какъвто и да било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за упражняване правата по банковата  гаранция, съгласно ЗОП или документацията за участие.

Настоящата гаранция влиза в сила от .................................. година и е валидна до .............................................  година (не по-малко от 30 календарни дни след датата на окончателно приемане от Възложителя на извършената от Изпълнителя работа по договора за обществената поръчка). Вашето писмено искане за плащане, заедно с Вашето потвърждение, следва да ни бъдат представени най-късно до ………………. часа на посочената дата.

След този ден и час действието на настоящата гаранция автоматично се прекратява, независимо от това дали настоящият документ ни е върнат или не.

Гаранцията може да бъде освободена и преди горепосочената дата, ако получим обратно оригинала, заедно с писмено удостоверение от Вас, че нямате никакви претенции за плащане.

По отношение на тази гаранция се прилага българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящата гаранция се отнасят за решаване на от българските съдилища.

Подпис и печат:

(БАНКА)

* Възложителят допуска банковата гаранция за изпълнение да е и по образец на банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка!

ОБРАЗЕЦ № 14.3

До

Община Рила

гр. Рила, п.к. 2630,

пл. „Възраждане” № 1;

- Банкова гаранция

- за възстановяване на авансово плащане по договор за обществена поръчка

Ние, ………………………...... (банка) със седалище и адрес на управление ……………………. с БУЛСТАТ/ЕИК, представлявано от ................................ – Изпълнителен директор, сме уведомени, че на ……………………. (дата) между Вас, ………………………............. (Възложител), като Възложител и фирма/лице ………………………, със седалище и адрес на управление ...................................., БУЛСТАТ/ЕИК ………, представлявано от .............................. - ............................. като Изпълнител, е сключен договор № ………… от ……………г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“, на обща стойност …...............(цифром)....................................(словом) без ДДС.

В съответствие с условията по договора, Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за авансово плащане за сумата …...…………. (цифром), ..................................... (словом) лева, представляваща 110 % от стойността на Авансовото плащане по договора за Строителен надзор, което е в размер на 20% от общата стойност. Във връзка с гореизложеното и по искане на фирмата/лицето …………………………………….., ние, ………………………………………… (банка) се задължаваме неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим сума в размер на …………………….. (цифром) лева, ....................................... (словом) в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирмата/лицето…………………… не е изплатила/о обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ……. часа на ….. (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в………………..… (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ……………………………………….. (банка).

Подпис и печат:

(БАНКА)

- ОБРАЗЕЦ № 14.4

- З А П И С  Н А  З А П О В Е Д

- Без протест и без разноски

- Платим на предявяване

- За сумата: ……………...

(посочва се цифром стойността и валутата на аванса).

Долуподписаният/ата (трите имена на лицето, представляващо участника) ........................................................................................., ЕГН.................., л.к. № ..................., изд. от ..................... на ..................г., в качеството си на  ........................................... (длъжност на лицето)  на ……………………………………………………………………

(пълното наименование на участника съгласно регистрацията му), ЕИК по БУЛСТАТ: .................................., ул. “.......................................................”, № ......, бл. ........, вх. ....., ет. ........, – Изпълнител по договор  № ............................... за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Община Рила, област Кюстендил, сумата: ...................., (.........................................................................................) без ДДС, представляваща 110 % от стойността на Авансовото плащане по Договора за Строителен надзор, което е в размер на 20% от общата стойност.

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  ............ (един месец след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за строителство).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: Банка: „СИБАНК“ АД, IBAN: BG67BUIB98883230042400, BIC: BUIBBGSF, на името на Община Рила, област Кюстендил.

- Дата на издаване: ..............................................

- Място на издаване: ...................................................

Подпис за издателя: .....................................................................................

- ОБРАЗЕЦ № 15

Декларация за запознаване с условията на строителната площадка

Долуподписаният /ата/: .....................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ...................., издадена на .............................,

от ............................, с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ...................................,

област .........................., ул. ................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ..........,

тел. ........................., факс ..............................., е-mail .......................................................,

в качеството си на .....................................................................................................................,

(длъжност)

на .................................................................................................ЕИК:..............................,

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

участник в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

- ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“ и съм запознат с всички условия за подготовка на внесеното от мен предложение.

Не съм извършил оглед на площадката и на собствени риск поемам изпълнението.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                           Декларатор: ................................

/подпис и печат/

- ОБРАЗЕЦ № 16

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .....................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):............................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в обществената поръчка, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в публичната покана за обществената поръчка.

4. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

5. Запознати сме със следните обстоятелства и ги приемаме без възражение, в случай че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, както следва:

5.1. Срокът за изпълнение на поръчката е изцяло съобразен с продължителността на строително – монтажните работи по проекта. Срокът за изпълнение на услугата, предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка започва да тече от датата на подписването на договора за обществената поръчка и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обекта на строителството.

Забележка:

При подаване на офертата си участникът може да посочи, чрез Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (по образец на участника) коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Дата, ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................

- ОБРАЗЕЦ № 17

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ..........................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):............................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас чрез публична покана обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва: …………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС;

2. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по обществената поръчка.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

а) Гаранция за изпълнение по договора в размер на  5 % от сумата по т.1.1. без вкл. ДДС, съгласно условията на документацията за участие.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

- Дата, ..............................                                  ПОДПИС И ПЕЧАТ: ............................

ГЛАВА ШЕСТА: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. СМОЧЕВО, ОБЩИНА РИЛА“

Публикуван в Регистъра на обществените

поръчки и на профила на купувача – http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/stroitelen-nadzor-psov-smochevo/

Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него.

Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на участника.